## Собрание депутатов города Троицка

### Челябинской области

Третий созыв

Десятое заседание

#### Р Е Ш Е Н И Е

от  21.09.2005г. № 104

г. Троицк

Об утверждении городской целевой

Программы «Пожарная безопасность

образовательных учреждений

города Троицка на 2006 – 2010 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18 ноября 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения противопожарной безопасности в образовательных учреждениях города Троицка,

Собрание депутатов города Троицка  РЕШАЕТ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Пожарная безопасность образовательных    учреждений города Троицка» на 2006 – 2010 годы» (прилагается).

- Рекомендовать администрации города (Синеок М.И.) ежегодно, при формировании бюджета города, предусматривать средства на реализацию  городской целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений города Троицка на 2006 – 2010 годы» на очередной финансовый год.

- Отменить  решение Троицкого городского Совета депутатов от 16.09.2004года № 85 «О принятии городской целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений города Троицка» на 2005-2006 годы» в части финансирования расходов на 2006 год.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по финансово-бюджетной и экономической политике (Кощегулова Б.К.).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка             		                                         И.А. Разумовский

Приложение

к решению Собрания депутатов города Троицка

от 21.09.2005г. № 104

Городская целевая программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений города Троицка на 2006 – 2010 годы»

Паспорт городской целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений города Троицка на 2006 – 2010 годы»

| Наименование Программы | Городская целевая Программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений города Троицка» на 2006 – 2010 годы |
| --- | --- |
| Основания для подготовки Программы | Закон Российской Федерации от 13 января 1996 г. №12-ФЗ «Об образовании»; Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации»; Письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства образования Российской Федерации от 7 августа 2003 г. №33-25-68-18 «О разработке программ на 2004 – 2006 годы «Безопасность образовательного учреждения». |
| Разработчики Программы | Управление образования администрации города; ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района |
| Цель Программы | Обеспечение пожарной безопасности всех типов и видов образовательных учреждений города Троицка, создание безопасных условий для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. |
| Задачи Программы | создание условий (нормативно-правовых, организационных, финансовых), обеспечивающих планомерное проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях города; снижение уровня пожароопасности зданий и помещений образовательных учреждений, оснащение образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения; повышение уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей; формирование навыков поведения в чрезвычайной ситуации участников образовательного процесса. |
| Сроки реализации Программы | 2006-2010 годы. |
| Программные мероприятия | проведение противопожарных мероприятий; организация работы с участниками образовательного процесса; контроль за обеспечением пожарной безопасности образовательных учреждений города; информационное обеспечение и пропаганда. |
| Исполнители Программы | Администрация города Троицка; Управление образования администрации города Троицка; Муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов (лицеи, гимназии, школы, школы-интернаты, детские дома, детские сады, учреждения дополнительного образования детей). |
| Объём и источники финансирования | 11млн. 903 тысячи рублей – местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты | Создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся воспитанников, педагогов в образовательных учреждениях города: ликвидация источников пожаров и возгораний в зданиях и помещениях детских учреждений; оборудование образовательных учреждений необходимыми средствами пожаротушения, системами оповещения и АПС. Повышение уровня сознательности и ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей, формирование знаний и навыков поведения участников образовательного процесса в случае пожара. |
| Система организации контроля за выполнением Программных мероприятий | Управление образования администрации города Троицка, отдел надзорной деятельности города Троицка и Троицкого муниципального района: представляют в администрацию города Троицка и Собрание депутатов города Троицка 1 раз в полугодие информационные материалы о ходе выполнения Программы; проводят оперативный контроль состояния пожарной безопасности и выполнением Программы с выездом в образовательные учреждения города ежеквартально в течение всего периода реализации Программы; организуют подписание актов приёма готовности образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями пожарной безопасности; проводят собеседования с руководителями образовательных учреждений, по выполнению мероприятий Программы ежегодно. |
| Порядок внесения изменений в Программу | Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться по результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы и с учетом доходной части городского бюджета. |

1. Обоснование необходимости принятия Программы.

Необходимость осуществления программных мер связана с тем, что в образовательной системе города, несмотря на проводимую целенаправленную работу в течение 4 последних лет по выполнению противопожарных мероприятий вопрос пожарной безопасности образовательных учреждений стоит по  прежнему достаточно остро. Проблемность выполнения противопожарных мероприятий связанна с большей их финансовой затратностью и отсутствием достаточных финансовых средств на эти цели. Следует заметить, что средства в предыдущей городской Программе предусматривались минимальные (400 тысяч рублей) и они в настоящее время не обеспечивают всего перечня работ по причине ежегодного удорожания материалов и производства работ. Ситуация усугублена с передачей в 2003 –2004 году 9 образовательных учреждений ФГУП «ЮУЖД» МПС России и 4 дошкольных образовательных учреждений РАО ЕЭС России на баланс муниципалитета. Основные фонды переданных учреждений образования находятся в предельно изношенном состоянии, в учреждениях необходимо провести целый ряд противопожарных мероприятий, стоимость которых исчисляется суммой около 5 млн. рублей. Особенно дорогостоящими являются работы связанные с установкой автоматической пожарной сигнализации, которая отсутствует во всех передаваемых образовательных учреждениях. Действующая  городская Программа, принятая решением Троицкого городского Совета депутатов от 16.09.2004 года № 85 «Пожарная безопасность образовательных учреждений города Троицка на 2005-2006 годы» не предусматривала финансирования вновь принятых на баланс муниципалитета учреждений.

По состоянию на 1.09.2005 года оборудованы автоматические пожарные сигнализации, соответствующие новым требованиям в 9 общеобразовательных учреждениях,  2 учреждениях дополнительного образования,  детском доме, 5 дошкольных учреждениях. За период реализации целевой городской Программы с 2002 года по 2005 год на выполнение противопожарных мероприятий было направлено 6 млн. 988 тысяч рублей, в том числе из городского бюджета - 2 млн. 716 тысяч рублей, из областного бюджета - 4 млн. 272 тысячи рублей. Были выполнены следующие виды работ:

2002 год:

- изготовлены проекты на монтаж пожарной сигнализации (школы № 1, 6, 7, 14, 15, 23, вспомогательная школа – интернат, ДЮСШ, ДЮЦ) – 40,0 тысяч рублей;

- изготовлены схемы электроснабжения (школы № 2,12,14)  - 5,0 тысяч рублей;

- электромонтажные работы по компьютерному классу (школы № 7,9,15,23) – 45,0 тысяч рублей;

- установка недостающих дверей (школа № 12, вспомогательная школа- интернат, детский сад № 21) – 66,7 тысяч рублей;

- огнезащитная обработка чердачного помещения (школа № 10, детский сад № 1,3) – 33,0 тысячи рублей;

- монтаж пожарной сигнализации (детский сад № 3,11,33) – 80,4 тысячи рублей ;

- ремонт пожарной сигнализации (школа № 11) - 6,1 тысяча рублей;

- приобретение пожарного рукава (школа № 3) – 1,9 тысяч рублей;

- заправка химических огнетушителей (школы № 1,5,7,9,10,13,14,15,16, детские сады № 1,3,19,33, ДЮСШ) – 9,5 тысяч рублей;

- приобретение углекислотных (порошковых) огнетушителей (школы № 13,14, детские сады № 1,3,19,32) – 9,6 тысяч рублей;

- восстановление запасных выходов (вспомогательная школа -интернат) - 32,8 тысяч рублей;

- обработка огнезащитным лаком сгораемых поверхностей (детские сады №24,30,32,33) – 16,5 тысяч рублей;

- измерение сопротивления изоляции (школы № 1,7,14,23, вспомогательная школа – интернат VIII вида, детские сады № 15,19,31) – 28,5 тысяч рублей.

2003год:

- огнезащитная обработка чердачного помещения (вспомогательная школа-интернат VIII вида, Детский дом, детские сада № 3,26,28,32) –63,7 тысяч рублей;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации (школы № 1,6,9,14,15,23, школа-интернат VIII вида, ДЮСШ, Детский дом)-952,0 тысячи рублей;

- заправка химических огнетушителей (школы № 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16, детские сады № 1,3,6,19,32,) – 10,7 тысяч рублей;

- измерение сопротивления изоляции во всех образовательных учреждениях –108,4

- тысяч рублей;

- оформление договоров на техническое обслуживание АПС – 10,3 тысяч рублей;

- демонтаж сгораемой отделки с путей эвакуации (школа №5) –25,6 тысяч рублей;

- устройство противопожарных дверей –5,7 тысяч рублей.

2004год:

- демонтаж сгораемой отделки (МОУ «СОШ №10») - 65 тысяч 800 рублей;

- восстановление дверных полотен (вспомогательная школа интернат VIII) – 75 тысяч рублей;

- техническое обслуживание пожарной сигнализации (ДОУ №3, 19, 24, 26, 30, 31, 32, 33, школа – детский сад №21, МОУ №11, 12) – 1 тысяча 800 рублей;

- зарядка огнетушителей (ДОУ №26, 32, МОУ№ 1, 5, 10, 11, 16, ДЮЦ) – 5 тысяч 710 рублей;

- приобретение огнетушителей и пожарных рукавов (ДОУ №19, 32, МОУ №1, 3, 5, 10, 15, 16) – 14 тысяч 386 рублей;

- закрытие кабельных каналов (ДОУ №30, 32, МОУ №5) – 9 тысяч 365 рублей;

- металлические решетки (МОУ №7) – 3 тысячи 920 рублей;

- замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей, защитных заземлений и занулений (все учреждения) – 100 тысяч рублей;

- электросети и электрооборудование выполнены в соответствии ПУЭ (вспомогательная школа интернат VIII вида) – 50 тысяч рублей;

Кроме того, за счет средств областного бюджета (2 млн.700 тысяч рублей) выполнено:

- оштукатуривание металлитических косоуров лестничных маршей, сгораемые перегородки в раздевалках спортзала привести к нормированному пределу огнестойкости – МОУ «СОШ № 3»;

- монтаж автоматической пожарной сигнализации –МОУ «ООШ № 4», МОУ «СОШ № 47», МДОУ «Детский сад № 28»;

- восстановлены дверные проемы, деревянные конструкции раздевалок выполнены из негорючего материала, вестибюль отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками, двери лестничных клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах – МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 9»,  МОУ «Лицей № 13», вспомогательная школа- интернат VIII вида, МДОУ «Детский сад № 31»;

- заменены на путях эвакуации покрытия пола с повышенной пожарной опасностью – МОУ «СОШ № 11», МДОУ «Детский сад № 31»;

- выполнены электросети и электрооборудование в соответствии ПУЭ – МОУ «СОШ № 11» ,  МДОУ «Детский сад № 29», МДОУ «Детский сад № 26» , МДОУ «Детский сад № 18» , МДОУ «Детский сад № 1».

2005год:

- выполнены электросети и электрооборудование в соответствии с ПУЭ (вспомогательная школа интернат VIII вида, МОУ «ООШ № 14») –150 тысяч рублей;

- зарядка огнетушителей;

- выполнены соединения в распредкоробках  по средствам пайки;

- техническое обслуживание автоматической установки  пожарной сигнализации;

- устройство противопожарных дверей;

- измерение сопротивления изоляции проводов кабелей, защитных заземлений и занулений.

В октябре - ноябре 2005 года за счет средств областного бюджета (1 млн. 572 тысячи рублей) будут выполнены:

- проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре (МОУ «СОШ №1» филиал, МОУ «СОШ №3», МОУ «ООШ №5», МОУ «СОШ №7», МОУ «НОШ №8», МОУ «СОШ №10», МОУ «СОШ №12», МОУ ДОД «Юность» (складские помещения));

- электромонтажные работы в МОУ ДОД «Юность».

Однако проведенные мероприятия не обеспечили весь перечень необходимых работ. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей необходимо принятие мер капитального характера:

- установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) –57% образовательных учреждений;

- приведение электрических сетей в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ)– 19%  образовательных учреждений;

- замена всех глухих решеток на распашные –15% образовательных учреждений;

- обеспечение зданий источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения – 7%   образовательных учреждений;

- установка дверных полотен, отделяющих лестничные пролёты от коридоров  –10% образовательных учреждений;

- создание дополнительных эвакуационных выходов, в том числе из первого и второго этажей –10% образовательных учреждений;

- демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации (масляная краска) –60% образовательных учреждений;

- создание внешнего пожарного водоёма на 50 м3  в МОУ «ООШ № 45»;

- капитальный ремонт пожарного водоёма в МОУ «СОШ № 9»;

- электромонтажные работы в соответствии с ПУЭ – 25% образовательных учреждений;

- выполнение дополнительного эвакуационного выхода с 1 этажа с дверной коробкой 1,9 х 1,2 м. со 2 этажа –10% образовательных учреждений;

- приведение высоты дверных проёмов основного эвакуационного выхода в соответствии  нормативам  (не менее 1,9 м. –17% образовательных учреждений).

Наряду с этим существует блок проблем, связанный с необходимостью повышения уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей и формирования навыков поведения в чрезвычайной ситуации всех участников образовательного процесса.

Анализ содержания школьного образования показал, что недостаточно внимания уделяется вопросам пожарной безопасности и поведению учащихся в экстремальной ситуации, в том числе и в случае возникновения пожара.

При анализе внешкольной работы по вопросам пожарной безопасности отмечается недостаточный охват обучающихся различными видами и формами работы:

- участие в работе Дружин юных пожарных (ДЮП);

- посещение противопожарных выставок;

- участие в конкурсах рисунков, викторинах и других мероприятиях.

В связи с вышеизложенным возникла необходимость принятия программных мер.

2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение пожарной безопасности всех типов и видов образовательных учреждений города Троицка, создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов.

Основными задачами Программы являются:

- создание условий (нормативно-правовых, организационных, финансовых), обеспечивающих планомерное проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях города;

- снижение уровня пожароопасности зданий и помещений образовательных учреждений, оснащение образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения;

- повышение уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов,  обучающихся, воспитанников, их родителей;

- формирование навыков поведения в чрезвычайной ситуации участников образовательного процесса.

- Этапы и сроки реализации Программы.

- Этап: январь – декабрь 2006 года.

-  выполнение первоочередных мероприятий по 19 учреждениям, подлежащим  лицензированию в 2006 году;

- создание школьных Программ «Пожарная безопасность образовательных учреждений», разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в каждом образовательном учреждении города;

- организация работы с участниками образовательного процесса;

- информационное обеспечение и пропаганда мер противопожарной безопасности;

- контроль за реализацией программных мер.

- Этап: январь–декабрь 2007 года.

- выполнение первоочередных мероприятий по 16 учреждениям, подлежащих  лицензированию в 2007 году;

- организация работы с участниками образовательного процесса;

- информационное обеспечение и пропаганда мер противопожарной безопасности;

- контроль за реализацией программных мер.

- Этап: январь–декабрь 2008 года.

- выполнение первоочередных мероприятий по 25 учреждениям, подлежащих  лицензированию в 2008 году;

- выполнение практических мероприятий капитального характера по ликвидации нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.

- организация работы с участниками образовательного процесса;

- информационное обеспечение и пропаганда мер противопожарной безопасности;

- контроль за реализацией программных мер.

- Этап: январь–декабрь 2009 года.

- выполнение первоочередных мероприятий по 10 учреждениям, подлежащих  лицензированию в 2009 году;

- выполнение практических мероприятий капитального характера по ликвидации нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.

- организация работы с участниками образовательного процесса;

- информационное обеспечение и пропаганда мер противопожарной безопасности;

- контроль за реализацией программных мер.

- Этап: январь–декабрь 2010 года.

- выполнение первоочередных мероприятий по 20 учреждениям, подлежащих  лицензированию в 2010 году;

- выполнение практических мероприятий капитального характера по ликвидации нарушений правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях города.

- организация работы с участниками образовательного процесса;

- информационное обеспечение и пропаганда мер противопожарной безопасности;

- контроль за реализацией программных мер.

4.Мероприятия по реализации основных направлений Программы

  - Выполнение предписаний госпожнадзора.

| № | Мероприятия | Учреждения | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации. Выполнить систему оповещения людей о пожаре | МОУ «ООШ № 2»; МОУ«Лицей№13» Филиал; МОУ «Лицей№16»; ДЮЦ; Клуб «Орленок»; Клуб «Парус»; МОУ «СОШ № 39» (3 здания); МОУ «СОШ № 40»; МОУ «СОШ № 45»; Дом школьника; Управление образования (2 здания); МОУ «НОШ № 8» (гараж); МОУ «СОШ № 9»; МОУ «СОШ № 11»; МОУ «Лицей№13»; МДОУ № 5; МДОУ № 7; МДОУ № 4; МДОУ № 1; МДОУ № 8; МДОУ № 6; МДОУ № 15; МДОУ № 18 (склад); МДОУ № 21; МДОУ № 29; МДОУ № 30; МДОУ № 19; МДОУ № 24; МДОУ № 26; МДОУ № 31; МДОУ № 32; Вспомогательная школа-интернат (спальный корпус). | 405,0 | 1015,0 | 1205,0 | 730,0 | 220,0 |
| 2. | Восстановить дверные полотна, отделяя коридор от лестничных клеток | МОУ «НОШ № 8»; МОУ «Лицей№13»; Вспомогательная школа-интернат; МОУ «ООШ № 4»; МОУ «СОШ № 6» | - | 60,0 | 180,0 | 200,0 | 35,0 |
| 3. | Огнезащита чердачных помещений | МОУ «СОШ № 1»; МОУ «ООШ № 2»; МОУ «СОШ № 3»; МОУ «ООШ № 5»; МОУ «НОШ № 8»; МОУ «СОШ № 10»; МОУ «СОШ № 12»; МОУ «Лицей№13»; МОУ «ООШ № 14»; МОУ «СОШ № 15»; МОУ«Гимназия №23»; Вспомогательная школа-интернат; ДЮЦ; ДЮСШ; МДОУ № 1; МДОУ № 3; МДОУ № 8; МДОУ № 18; МДОУ № 29; МДОУ № 28; МДОУ № 26; МДОУ № 32; МОУ «СОШ № 39»; МОУ «ООШ № 4»; МОУ «СОШ № 47»; МДОУ №4; Дом школьника; Управление образования; ЦБ управления образования. | 301,0 | 285,0 | 301,0 | 285,0 | 301,0 |
| 4. | Выполнить наружную лестницу с уклоном 45 градусов и шириной ступеней 200мм. | МОУ «ООШ № 4»; МОУ «ООШ № 2»; МДОУ № 1; МДОУ № 26; МДОУ № 28; МДОУ № 33. |  | 10,0 | 25,0 | 70,0 | 40,0 |
| 5. | Выполнить (дополнительно) эвакуационный выход с дверной коробкой 1,9х1,2м | МОУ «ООШ № 5»; МОУ «СОШ № 15»; МОУ «ООШ № 4»; МОУ «СОШ № 39»; МДОУ №4; МДОУ № 28; МДОУ №11; МДОУ № 18; ДЮЦ; ДЮСШ. | 40,0 | 55,0 | 150,0 | 90,0 | 180,0 |
| 6. | Выполнить распашные решетки Устранить перепады высот в отметках пола | МОУ «СОШ № 47»; МОУ «ООШ № 5»; МОУ «СОШ № 6»; МОУ «СОШ № 11»; МОУ«Лицей№16»; МОУ «Гимназия № 23»; ДЮЦ; МДОУ № 8; МДОУ № 18; МДОУ № 26. | 60,0 | 20,0 | 19,0 |  | 10,0 |
|  |  | МОУ «ООШ № 4»; МОУ «ООШ № 40»; МОУ «СОШ № 7»; МДОУ №4. |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена химических огнетушителей на огнетушители порошковые ОП-5 | МОУ «СОШ № 1»; МОУ «ООШ № 2»; МОУ «СОШ № 3»; МОУ «ООШ № 5»; МОУ «СОШ № 6»; МОУ «СОШ № 7»; МОУ «СОШ № 9»; МОУ «СОШ № 10»; МОУ «СОШ № 11»; МОУ «ООШ № 14»; МОУ «СОШ № 15»; Вспомогательная школа-интернат; МДОУ № 18; | _ | 58,0 | _ | _ | 52,0 |
| 8. | Произвести электрозамеры с составлением протоколов | Ежегодно во всех учреждениях | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 |
| 9. | Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации | ДЮЦ; МДОУ № 1; МДОУ № 5; МДОУ № 8; МДОУ № 15; МДОУ № 21; МДОУ № 24; МДОУ № 29; МДОУ № 31; МДОУ № 32; МОУ «ООШ № 4»; МОУ «СОШ № 47»; МОУ «СОШ № 14»; МОУ «СОШ № 1»; МОУ «ООШ № 2»; МОУ «СОШ № 11»; МОУ«Лицей№13»; МОУ «Гимназия № 23». | 85,0 | 55,0 | 125,0 | 85,0 | 35,0 |
|  | Демонтаж обоев в (классных) групповых помещениях | МДОУ № 3; МДОУ № 8; МДОУ № 31. | _ | 100,0 | _ | _ | _ |
|  | Сгораемый материал на путях эвакуации (масляная окраска стен) | Во всех учреждениях | _ | _ | _ | _ | 200,0 |
| 10. | Оборудовать средствами пожаротушения: -рукава -вентили -головки (гайки) -стволы | Непредвиденные учреждения МДОУ № 8; МОУ «СОШ № 47»; МОУ «ООШ № 40»; МОУ «Гимназия № 23». | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Выполнить лестничный марш основного эвакуационного выхода с пределом огнестойкости не менее 45 минут | ДЮЦ; Управление образования; МОУ «ООШ № 2». | _ | 200,0 | _ | _ | 200,0 |
| 12. | Установить противопожарные двери в складских помещениях, электро - щитовых, кладовых, мастерских с пределом огнестойкости не менее 0,6ч | МОУ «СОШ № 1»; МОУ «ООШ № 2»; МОУ «СОШ № 3»; МОУ «ООШ № 4»; МОУ «ООШ № 5»; МОУ «СОШ № 6»; МОУ «СОШ №7»; МОУ «НОШ № 8»; МОУ « СОШ № 9»; МОУ « СОШ № 10»; МОУ «СОШ № 11»; МОУ «СОШ № 12»; МОУ «Лицей№13»; МОУ «СОШ № 14»; МОУ «СОШ № 15»; МОУ «Лицей№16»; МОУ «Гимназия № 23»; МОУ «ООШ № 40»; МОУ «ООШ № 45»; МОУ «СОШ № 47»; МДОУ № 1; МДОУ № 3; МДОУ № 4; МДОУ № 5; МДОУ № 6; МДОУ № 7; МДОУ № 8; МДОУ № 11; МДОУ № 18; МДОУ № 19; МДОУ № 24; МДОУ № 26; МДОУ № 28; МДОУ № 28; МДОУ № 29; МДОУ № 31; МДОУ № 32; МДОУ № 33; МОУ «Начальная школа- детский сад №15»; МОУ «Начальная школа- детский сад №21»; ДЮСШ; Вспомогательная школа-интернат. | 80,0 | 144,0 | 144,0 | 160,0 | 96,0 |
| 13. | Установить специальные навесы для самозакрывания дверей на лестничных клетках с уплотнениями в притворах | Во всех учреждениях | _ | _ | _ | 300,0 | _ |
| 14. | Оштукатурить косоуры лестничной клетки в целях повышения огнестойкости до 45 минут | МОУ «СОШ № 1»; МОУ «ООШ № 4»; МОУ «СОШ № 14»; МОУ «ООШ № 45»; МОУ «СОШ № 15»; МОУ «Лицей№13»; МДОУ № 32; МДОУ № 29; МДОУ № 24; МДОУ № 3. | _ | 15,0 | 12,0 | 15,0 | _ |
| 15. | Перенавесить двери с открыванием по выходу | МОУ «ООШ № 45»; МОУ «НОШ № 8». | _ | _ | 28,0 | _ | _ |
| 16. | Создать внешний пожарный водоем на 3 50м Ремонт существующего пожарного водоема | МОУ «ООШ № 45»; МОУ «СОШ №7». МОУ «СОШ № 9». | _ | 100,0 | 150,0 | _ | _ |
| 17. | Люк на чердак выполнить размером 0,6х 0,8м | МОУ «СОШ № 39». | _ | _ | 12,0 | _ | _ |
| 18. | Выполнить Эл.монтажные работы в соответствии с ПУЭ | МОУ «ООШ № 2»; Вспомогательная школа-интернат; МОУ «СОШ № 3»; МОУ «СОШ № 6»; МОУ «СОШ № 9»; МОУ «ООШ № 40»; МОУ «ООШ № 45»; МОУ «СОШ № 47»; МОУ «СОШ № 39»; МОУ «ООШ № 4»; МДОУ № 7; МДОУ № 8; МДОУ № 18; МДОУ № 26; ДЮЦ. | 450,0 | 135,0 | 390,0 | 300,0 | 130,0 |
| 19. | Перезарядка огнетушителей | Во всех учреждениях | 15,0 | 15,0 | 15,0 | _ | 30,0 |
| 20. | Техническое обслуживания автоматической пожарной сигнализации | Во всех учреждениях, где имеется | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 |
| 21. | Лестничные клетки жилого дома отделить от помещений детского сада противопожарными преградами | МДОУ № 11. | _ | _ | 10,0 | _ | _ |
| 22. | Отделить подвал от части здания противопожарной преградой 1 – го типа с устройством тамбур - шлюза при пожаре | МДОУ № 31. | _ | _ | _ | _ | 20,0 |
|  | ВСЕГО |  | 1626,0 | 2462,0 | 2976,0 | 2480,0 | 1809,0 |

Всего на выполнение предписаний госпожнадзора необходимо (в ценах 2005 года) на период 2006-2010г.г. – 11 млн. 353,0 тысячи рублей.

4.2.Организация работы с участниками образовательного процесса:

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Финансовое обеспечение, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009г. | 2010 |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности каждого образовательного учреждения | III квартал 2005 года | Руководители МОУ и МДОУ | Без дополнительного финансирования |
|  | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по обеспечению пожарной безопасности | По плану 2 раза в год | Управление образования администрации города | Без дополнительного финансирования |
|  | Проведение на базе образовательных учреждений семинарских практических занятий с педагогическими работниками по вопросам обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях | 1 раз в квартал | Управление образования администрации города | Без дополнительного финансирования |
|  | Проведение городского смотра-конкурса «Лучшее образовательное учреждение по обеспечению пожарной безопасности» в рамках городского смотра-конкурса «Школа безопасности» | Ежегодно | ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района, Управление образования администрации города | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
|  | Приобретение и обновление наглядных пособий, учебно-методических материалов на противопожарную тематику для проведения занятий с обучающимися и воспитанниками | До 1 сентября ежегодно | Руководители МОУ и МДОУ | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | Создание дружин юных пожарных с участием обучающихся всех образовательных учреждений города и проведение городских соревнований | Ежегодно | ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района, руководители МОУ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Проведение конкурсов и викторин на противопожарную тематику | Ежеквартально | Руководители МОУ, МДОУ и дополнительного образования; ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Итого: | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| 4.3. Контроль за обеспечением пожарной безопасности |
|  | Проведение оперативных проверок противопожарного состояния образовательных учреждений | В течение 2006 -2010 годов | ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района, управление образования администрации города | Без дополнительного финансирования |
|  | Организация приема образовательных учреждений к новому учебному году и подписание актов готовности | До 1 сентября ежегодно | Управление образования администрации города | Без дополнительного финансирования |
|  | Проведение практической эвакуации детей и педагогов в образовательных учреждениях города | Не менее 2 раз в год в каждом МОУ | ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района, управление образования администрации города | Без дополнительного финансирования |
|  | Проверка качества обучения по основам пожарной безопасности в системе контроля знаний обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | В рамках промежуточной и итоговой аттестации в МОУ | Управление образования администрации города | Без дополнительного финансирования |
| 4.4. Информационное обеспечение и пропаганда |
|  | Оформление и обновление стендов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях | До 1 сентября ежегодно | Руководители МОУ | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|  | Подготовка материалов в СМИ по вопросам пожарной безопасности | В течение 2006 – 2010 г.г. | ОГПН города Троицка и Троицкого муниципального района, управление образования администрации города |  |

| Итого по реализации всех организационных мероприятий Программы: | 110 | 110 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Финансовое обеспечение Программы.

Ориентировочный общий объем финансирования Программы за 2006-2010 составляет 11 млн.903тысячи рублей.

6.Механизмы реализации Программы.

Основными механизмами реализации Программы являются следующие:

- создание школьных Программ «Пожарная безопасность образовательных учреждений»;

- взаимодействие Управления образования администрации города с отделом надзорной деятельности города Троицка и Троицкого муниципального района, координация деятельности всех участников и исполнителей Программы;

- проведение городского смотра-конкурса «Лучшее образовательное учреждение по обеспечению пожарной безопасности»;

- освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы;

- подведение итогов и подготовка предложений по корректировке Программы после окончания каждого этапа.

7.Ожидаемые результаты.

Обеспечение пожарной безопасности всех типов и видов образовательных учреждений города Троицка, создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов:

- ликвидация источников пожаров и возгорания в зданиях и помещениях детских учреждений;

- оборудование образовательных учреждений необходимыми средствами пожаротушения, системами оповещения и автоматической пожарной сигнализацией.

Повышение уровня сознательности и ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей, формирование знаний и навыков поведения участников образовательного процесса в случае пожара.