Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Третий созыв

Одиннадцатое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 19.10.2005.№ 123

г.Троицк

О ходе реализации решения Троицкого

городского Совета депутатов от 19.06.2002

года №37 «О состоянии и мерах по развитию

физкультурно-оздоровительной работы с

населением города» на 2002-2005 годы

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы города по социальным вопросам Архиреевой С.П. о ходе реализации решения Троицкого городского Совета депутатов от 19.06.2002года №37  «О состоянии и мерах по развитию физкультурно-оздоровительной работы с населением города», Собрание депутатов города Троицка отмечает, что план мероприятий по реконструкции спортивных сооружений для улучшения материально-технической базы и условий занятия физической культурой и спортом в городе Троицке на 2002-2005 годы выполнен на 40% (из 25 пунктов плана мероприятий выполнено 10):

- построено 5 спортивных площадок  (школы №7,8,9,10,12);

- отремонтировано 9 школьных спортивных залов;

- приобретено спортивного инвентаря и оборудования за счет средств разных уровней бюджетов на сумму около 1 млн. рублей;

- проведены работы на стадионе Троицкого авиационного технического колледжа;

- осуществлен капитальный ремонт спортивного зала Уральской государственной академии ветеринарной медицины, Троицкого аграрного техникума при Уральской государственной академии ветеринарной медицины, стадиона «Локомотив»;

- восстановлен стадион «Локомотив».

Вместе с тем необходимо отметить отсутствие достаточного финансирования из местного бюджета за указанный период для выполнения плана мероприятий, а также несоответствие запланированных средств реальным затратам ввиду удорожания строительных материалов и производства работ. Причиной сложившегося положения дел явилось отсутствие своевременного принятия мер по корректировке плана мероприятий со стороны комитета по  физической культуре, спорту и туризму  администрации города.

Собрание депутатов города Троицка РЕШАЕТ:

- Информацию заместителя  главы города Архиреева С.П. о ходе реализации решения Троицкого городского Совета депутатов от 19.06.2002года №37 «О состоянии и мерах по развитию  физкультурно-оздоровительной работы с населением города» на 2002-2005 годы принять к сведению (прилагается).

- Отметить неудовлетворительную работу комитета по  физической культуре, спорту и туризму  администрации города по выполнению плана мероприятий, по развитию физкультурно-оздоровительной работы с населением города.

- Рекомендовать администрации города Троицка (Синеок М.И.):

  - разработать в месячный срок Программу дальнейшего развития физкультуры и спорта в городе Троицке до 2010 года с учетом предложений постоянных комиссий Собрания депутатов города Троицка;

  - проработать вопрос по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.

- Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Архирееву С.П.

- Контроль исполнения настоящего  решения поручить постоянной комиссии по социальной политике (Королева В.О).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка	                                   										       		И. А. Разумовский