Приложение

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 16.11.2005г. № 139

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении  бюджета целевого бюджетного

экологического фонда города Троицка  за 9 месяцев 2005 года.

тыс. руб.

|  | План на 2005 год | План на 9 мес. 2005 года | Исполнение | % к плану бюдж. росписи | Отклоне-ния. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверж-ден | уточнен | бюдж. роспись | утверж-ден | уточнен | бюдж. роспись |  |  |  |
| Доходы: 1. Плата за загрязнение окружающей среды | 7625,0 | 7625,0 | 7625,0 | 6220,0 | 6220,0 | 6220,0 | 3928,0 | 63,2% | -2292,0 |
| Итого доходов: | 7625,0 | 7625,0 | 7625,0 | 6220,0 | 6220,0 | 6220,0 | 3928,0 | 63,2% | -2292,0 |
| Расходы: 0601 мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
| 1. Ликвидация неорганизованных свалок | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 2. Очистка берегов рек Уй и Увелька | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - |
| 3. Работа экологического отряда по сбору и удалению твердых отходов | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - | - | - |
| Итого 0601 | 830,0 | - | - | 830,0 | - | - | - | - | - |
| 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
| 4. Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда г. Троицка | 515,0 | - | - | 515,0 | - | - | - | - | - |
| 5. Проведение и участие в эколого- валеологических конференциях и семинарах | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | -15,0 |
| 6. Полив газонов и деревьев | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | -300,0 |
| Итого 0602 | 835,0 | 320,0 | 320,0 | 830,0 | 315,0 | 315,0 | - | - | 315,0 |
| 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
| 7. Проектирование полигона твердых отходов | 500,0 | 15,0 | 15,0 | 500,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | -15,0 |
| 8. Проектирование скотомогильника | 500,0 | 15,0 | 15,0 | 500,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | -15,0 |
| 9. Проектирование и строительство напорного коллектора от п.ГРЭС до очистных сооружений города | 1000,0 | 959,9 | 959,9 | 500,0 | 459,9 | 459,9 | - | - | -459,9 |
| 10. Приобретение технологического оборудования в здание решеток (КНС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Проектирование КНС (ВЧД) и сетей канализации по ул. Дерибаса | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | -500,0 |
| 12. Реконструкция ОСК в т.ч. канализационной насосной станции с напорным коллектором диаметр 600мм | 800,0 | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Квартал малоэтажной застройки юго-западный инженерные сети в т.ч. КНС (ПИР) и начало строительства | 500,0 | - |  | 400,0 | - |  | - | - | - |
| 14. Корректировка проектно-сметной документации реконструкции цеха обезвоживания осадка ила | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | -60,0 |
| 15. Реконструкция КНС с напорно-самотечным коллектором в пос. Гончарка (ПИР) | - | 800,0 | 800,0 | - | 800,0 | 800,0 | - | - | -800,0 |
| 16. Сооружения обеззараживания питьевой воды на насосной станции «Верхняя зона» (ПИР и строительство0 | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | - | -200,0 |
| 17. Кредиторская задолженность по устройству дорожного покрытия и благоустройству ул.Ильина (на участке от ул.Гагарина до ул. Советской) | 516,0 | 516,0 | 516,0 | 516,0 | 516,0 | 516,0 | 515,3 | 99,9% | -0,7 |
| 18.Кредиторская задолженность «Пусконаладочные работы очистных сооружений г.Троицка» | - | 40,1 | 40,1 | - | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 100% | - |
| 19.Реконструкция сетей канализации по ул. Октябрьской | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - |
| 20. Проектирование КНС и сетей канализации в районе малоэтажной застройки 5 микрорайона города | - | 500,0 | 500,0 | - | 400,0 | 400,0 | - | - | -400,0 |
| 21. Приобретение технологического оборудования в здание решеток ОСК | 584,0 | - | - | 584,0 | - | - | - | - | - |
| Итого 0604 | 5960,0 | 4406,0 | 4406,0 | 4560,0 | 3006,0 | 3006,0 | 555,4 | 16,7% | -2450,6 |
| Итого: | 7625,0 | 4726,0 | 4726,0 | 6220,0 | 3321,0 | 3321,0 | 555,4 | 16,7% | -2765,6 |
| 0601 мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
| Источник финансирования расходов бюджетных учреждений города: КЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ликвидация неорганизованных свалок | - | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | - | -500,0 |
| 2.Очистка берегов рек Уй и Увелька | - | 250,0 | 250,0 | - | 250,0 | 250,0 | 212,0 | 84,8% | -38,0 |
| 3.Работа экологического отряда по сбору и удалению твердых отходов | - | 80,0 | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 | - | - | -80,0 |
| Итого 0601(КЖКХ) | - | 830,0 | 830,0 | - | 830,0 | 830,0 | 212,0 | 84,8% | -618,0 |
| 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
| Комитет по капитальному строительству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Проектирование полигона твердых отходов | - | 485,0 | 485,0 | - | 485,0 | 485,0 | 5,6 | 1,1% | -479,4 |
| 5.Проектирование скотомогильника | - | 485,0 | 485,0 | - | 485,0 | 485,0 | 5,8 | 1,2% | -479,2 |
| Итого 0604 ( Комитет по кап. сроительству) | - | 970,0 | 970,0 | - | 970,0 | 970,0 | 11,4 | 2,3% | -958,6 |
| КУМИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Приобретение технологического оборудования в здание решеток ОСК | - | 584,0 | 584,0 | - | 584,0 | 584,0 | 273,5 | 46,8% | -310,5 |
| 7.Приобретение техники для сбора и транспортировки твердых отходов | - | 710,9 | 710,9 | - | 710,9 | 710,9 | 535,0 | 75,3% | -175,9 |
| Итого 0604 ( КУМИ) | - | 1294,9 | 1294,9 | - | 1294,9 | 1294,9 | 808,5 | 62,4% | -86,4 |
| Итого 0604 | - | 2264,9 | 2264,9 | - | 2264,9 | 2264,9 | 819,9 | 63,3% | -1445,0 |
| Итого как источник финансирования | - | 3094,9 | 3094,9 | - | 3094,9 | 3094,9 | 1031,9 | 33,3% | -2063,0 |
| Всего по целевому бюджетному экологическому фонду города | 7625,0 | 7820,9 | 7820,9 | 6220,0 | 6415,9 | 6415,9 | 1587,3 | 24,7% | -4828,6 |
| Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2005 года на счете финансового управления администрации города | - | - | - | - | - | - | 195,9 | - | - |
| Поступило | - | - | - | - | - | - | 3928,0 | - | - |
| Израсходовано: | - | - | - | - | - | - | 1587,3 | - | - |
| Остаток на 01.10.2005 года | - | - | - | - | - | - | 2536,6 | - | - |
| В том числе неиспользованный остаток 2004 года по состоянию на 01.10.2005 года | - | - | - | - | - | - | 175,9 | - | - |

Начальник управления отчетности -

главный бухгалтер администрации города						Т.Н.Рукавишникова