Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Третий созыв

Девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.08.2005г.№ 82

г.Троицк

Об исполнении бюджета целевого бюджетного

экологического фонда города Троицка

за I полугодие 2005 года

Заслушав информацию об исполнении бюджета целевого бюджетного экологического фонда города Троицка за I полугодие 2005 года, Собрание депутатов города Троицка отмечает недостаточное выполнение доходной части и низкое освоение денежных средств целевого бюджетного экологического фонда города Троицка за I полугодие 2005 года.

Учитывая необходимость своевременного выполнения Плана природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки в городе Троицке,

Собрание депутатов города Троицка Решает:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета целевого бюджетного экологического фонда города Троицка за 1 полугодие 2005 года по доходам в сумме 3161,0 тысяч рублей, по расходам в сумме 515,3 тысяч рублей.

2. Рекомендовать администрации города Троицка  (Синеок М.И.) принять исчерпывающие меры по исполнению бюджета целевого бюджетного экологического фонда города Троицка.

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по финансово – бюджетной и экономической политике Собрания депутатов города Троицка (Кощегулова Б. К.).

Председатель Собрания депутатов

города Троицка							И. А. Разумовский

Приложение

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 24.08.2005г. № 82

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении  бюджета целевого бюджетного

экологического фонда города Троицка  за 1 полугодие 2005 год.

тыс. руб.

|  | План на 2005г |  |  | План на 1 пол. 2005 г. |  |  | Исполнение | % к плану бюдж. росписи | Отклон. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверж-ден | уточнен | бюдж. роспись | утверж-ден | уточнен | бюдж. роспись |  |  |  |
| Доходы: 1. Плата за загрязнение окружающей среды | 7625 | - | 7625 | 3877 | - | 3877 | 3161 | 81,5% | -716 |
| Итого доходов: | 7625 | - | 7625 | 3877 | - | 3877 | 3161 | 81,5% | -716 |
| Расходы: 0601 мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ликвидация неорганизованных свалок | 500 | - | 500 | 250 | - | 250 | - | - | -250 |
| 2. Очистка берегов рек Уй и Увелька | 250 | - | 250 | 100 | - | 100 | - | - | -100 |
| 3. Работа экологического отряда по сбору и удалению твердых отходов | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда г. Троицка | 515 | - | 515 | 257 | - | - | - | - | - |
| 5. Проведение и участие в эколого- валеологических конференциях и семинарах | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | -10 |
| 6. Полив газонов и деревьев | 300 | - | 300 | 150 | - | 150 | - | - | -150 |
| 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проектирование полигона твердых отходов | 500 | - | 500 | 250 | - | 250 | - | - | -250 |
| 8. Проектирование скотомогильника | 500 | - | 500 | 300 | - | 300 | - | - | -300 |
| 9. Проектирование и строительство напорного коллектора от п.ГРЭС до очистных сооружений города | 1000 | - | 1000 | 400 | - | 416,9 | - | - | -416,9 |
| 10. Приобретение технологического оборудования в здание решеток (КНС) | 584 | - | 134 | 584 | - | 134 | - | - | -134 |
| 11. Проектирование КНС (ВЧД) и сетей канализации по ул. Дерибаса | 500 | - | 500 | 200 | - | 200 | - | - | -200 |
| 12. Реконструкция ОСК в т.ч. канализационной насосной станции с напорным коллектором диаметр 600мм | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Квартал малоэтажной застройки юго-западный инженерные сети в т.ч. КНС (ПИР) и начало строительства | 500 | - | 200 | 300 | - | 200 | - | - | -200 |
| 14. Корректировка проектно-сметной документации реконструкции цеха обезвоживания осадка ила | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | - | - | -60 |
| 15. Реконструкция КНС с напорно-самотечным коллектором в пос. Гончарка (ПИР) | - | - | 800 | - | - | 500 | - | - | -500 |
| 16. Сооружения обеззараживания питьевой воды на насосной станции «Верхняя зона» (ПИР и строительство0 | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | -200 |
| 17. Кредиторская задолженность по устройству дорожного покрытия и благоустройству ул.Ильина (на участке от ул.Гагарина до ул. Советской) | 516 | - | 516 | 516 | - | 516 | 515,3 | 99,9 | -0,7 |
| 18.Кредиторская задолженность «Пусконаладочные работы очистных сооружений г.Троицка» | - | - | - | - | - | 40,1 | - | - | -40,1 |
| 19.Реконструкция сетей канализации по ул. Октябрьской | 1000 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 20. Проектирование КНС и сетей канализации в районе малоэтажной застройки 5 микрорайона города | - | - | 300 | - | - | 100 | - | - | -100 |
| 21. Приобретение технологического оборудования в здание решеток ОСК | - | - | 450 | - | - | 450 | - | - | -450 |
| Итого: | 7625 | - | 7625 | 3877 | - | 3877 | 515,3 | 13,3% | -3361,7 |
| Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2005 г. на счете финансового управления администрации города | - | - | - | - | - | - | 195,9 | - | - |
| Поступило | - | - | - | - | - | - | 3161 | - | - |
| Израсходовано: | - | - | - | - | - | - | 515,3 | - | - |
| Остаток на 01.07.2005 г. | - | - | - | - | - | - | 2841,6 | - | - |
| В том числе неиспользованный остаток 2004 года по состоянию на 01.07.05 г. | - | - | - | - | - | - | 195,9 | - | - |

Начальник отдела учета и отчетности –

главный бухгалтер администрации города					Т.Н.Рукавишникова