План мероприятий

по выполнению наказов избирателей главе города Троицка,

принятых к исполнению в 2007 году

| № п/п | Содержание наказа | Кем дан наказ | Кому дан наказ | Предполагаемый исполнитель | Предварительные финансовые и материальные затраты | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение ремонта клуба поселка Мясокомбинат | Избиратели поселка Мясокомбинат | Синеоку М.И. | Управление по культуре и делам молодежи администрации города | 500,0 тыс. рублей | III квартал 2007 года | ПСД-разработка в 2006 году |
| 2 | Провести реконструкцию дворового освещения в районах многоэтажных застроек города | Предвыборные встречи с избирателями 16 квартала, поселка ГРЭС | Синеоку М.И. | Департамент ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города | 590,0 тыс. рублей | III квартал 2007 года |  |
| 3 | Мероприятия по организации новых рабочих мест для жителей города | Избиратели на предвыборных встречах | Синеоку М.И. | Заместитель главы города Абдрашитов Р.Р., службы города | Инвестиционные средства | постоянно | Начало строительства новых заводов |
| 4 | Газификация поселка Мясокомбинат | Избиратели поселка Мясокомбинат | Синеоку М.И. | Управление по капитальному строительству и архитектуре администрации города | 7млн. 700 тыс. рублей - средства областного бюджета; 792 тыс. рублей – средства городского бюджета | I квартал 2007 года | перевод котельной на газ |
| 5 | Мероприятия по улучшению экологической обстановки в городе: (перевод котельных МОУ «СОШ №7», МОУ «ООШ №5» , МДОУ «Детский сад №24» на газ) | Избиратели на предвыборных встречах города | Синеоку М.И. | Управление по капитальному строительству и архитектуре администрации города | 2 млн. 100 тыс. рублей | III квартал 2007 года | проектно-изыскательские работы |
| 6 | Продолжение строительства здания по ул. Володарского, 31 под отделение «Скорой медицинской помощи» | Коллектив ММЛПУ «Центральная районная больница г. Троицка и Троицкого района» | Синеоку М.И. | Управление по капитальному строительству и архитектуре администрации города | 8 млн. рублей - средства областного бюджета; 400 тыс. рублей - средства городского бюджета | II-III квартал 2007 года |  |
| 7 | Продолжение строительства пристроя к зданию МОУ «Лицей №13» (работающего в экспериментальном режиме естественно-научного лицея) | Избиратели на собрании в МОУ «Лицей №13» | Синеоку М.И. | Управление по капитальному строительству и архитектуре администрации города | Средства областного бюджета, 485 тыс. рублей - средства городского бюджета | II-III квартал 2007 года |  |
| 8 | Начать проведение благоустройства ул. Октябрьской | Избиратели на предвыборных встречах города | Синеоку М.И. | Управление по капитальному строительству и архитектуре администрации города | 116 млн. рублей - средства областного бюджета | в течение 2007 года |  |

Глава города Троицка 										М.И. Синеок

# Text boxes

# Приложение

# к решению Собрания

# депутатов города Троицка

от 25.10.2006 г. №168