Приложение

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 21.03.2007 г. № 41

# Городская целевая программа

«Пожарная безопасность муниципальных

учреждений культуры города Троицка

на 2007-2009 годы»

г. Троицк

ПАСПОРТ

городской целевой программы «Пожарная безопасность

муниципальных учреждений культуры города Троицка

на 2007-2009 годы»

| Наименование Программы | - | Городская целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Троицка на 2007-2009 годы» |
| --- | --- | --- |
| Основание принятия Программы | - - | Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-ления в РФ»; Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | Постановление главы города № 23 от 19.01.2007 года |
| Основные разработчики Программы | - | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» |
| Руководитель Программы | - | Начальник управления по культуре и делам молодежи администрации города Троицка |
| Цели и задачи Программы | - - | Цель: обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры города Троицка. Задачи: создание условий, обеспечивающих проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры; осуществление планомерного и поэтапного финансирования и комплектования учреждений культуры первичными средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой оповещения; повышение уровня сознательности и ответственности к вопросам противопожарной безопасности. |
| Индикативные показатели | - | Финансированием Программы предусмотрено 118 мероприятий, при экономии денежных средств будет выполнено дополнительно 12 мероприятий. |
| Срок и этапы реализации Программы | - - - | 1 этап – июнь-декабрь 2007 года 2 этап – январь- декабрь 2008 года 3 этап – январь-декабрь 2009 года |
| Перечень программных мероприятий | - - - - - - - - - - - - - | Ремонт электропроводки, приведение электрических сетей в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок; локальный ремонт освещения; замена глухих решеток на распашные; установка противопожарных дверей; выполнение самозакрывающихся дверей на площадках лестничных клеток с уплотнением в притворах; двери эвакуационных выходов выполнить открывающимися по направлению выхода из здания; демонтаж сгораемой отделки стен на путях эвакуации; обеспечить учреждения культуры автоматической пожарной сигнализацией; перезарядка, замена, приобретение огнетушителей; приобретение пожарных рукавов, замена полугайки пожарных кранов типа «Рот» на «Богдан»; обработка огнезащитным раствором конструкций чердачного помещения, конструкций сцены зрительного зала; замер сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников; заключение договоров на обслуживание пожарной сигнализации; приобретение наглядных пособий, учебно-методических материалов, планов эвакуации. |
| Объем и источник финансирования | - | Бюджет города 2790,944 тыс. рублей: 2007 год – 1249,744 тыс. рублей; 2008 год - 848,7 тыс. рублей; 2009 год – 692,5 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | - - | Создание безопасных условий для жизни и здоровья горожан, посещающих муниципальные учреждения культуры города, оборудование учреждений необходимыми средствами пожаротушения, системами оповещения и АПС. Повышение уровня сознательности и ответственности к вопросам противопожарной безопасности руководителей муниципальных учреждений культуры, пользователей библиотек, учащихся, педагогов, посетителей. |

- Обоснование необходимости принятия Программы

В городе Троицке 23 муниципальных учреждений культуры, которые занимают 27 зданий. Большинство из них находится в приспособленных помещениях, многие дореволюционной постройки.

Все учреждения обеспечены средствами пожаротушения, имеются огнетушители, пожарные гидранты, укомплектованные пожарными рукавами, обозначены пути эвакуации при пожаре, регулярно проводится противопожарный инструктаж. Чердачные помещения обрабатываются специальным раствором. Оборудованы пожарные выходы. Во многих учреждениях  установлены распашные решетки на окнах.

В 2006 году закончена работа по городской целевой программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Троицка» на 2005-2006 годы. Итогами ее стали:

- ремонт и монтаж пожарной сигнализации в клубе поселка Мясокомбинат, Центральной городской библиотеке, Центральной детской библиотеке;

- приобретение первичных средств пожаротушения: огнетушителей, пожарных рукавов в МОУ ДОД «ДШИ № 1», МОУ ДОД «ДМШ № 3», в клуб поселка Мясокомбинат, музеи, библиотеки;

- произведена огнезащитная обработка чердачных помещений МОУ ДОД «ДШИ № 2», МОУ ДОД «ДМШ № 3», музея, клуба поселка Мясокомбинат, библиотеки № 1;

- установлены противопожарные металлические двери в отделе книгохранения, библиотеках № 3, №5;

- произведена замена глухих решеток на распашные в библиотеке № 3.

Общий объем финансирования по Программе составлял 315,0 тыс. рублей.

Несмотря на положительные моменты работы Программы, в ней есть  недоработки:

- во многих учреждениях культуры системы пожарной сигнализации устарели или вышли из строя;

- у имеющихся огнетушителей закончился или заканчивается срок годности, их нужно перезарядить или заменить на новые;

- в 6 учреждениях нужно произвести ремонт электрических сетей;

- в 10 – заменить глухие решетки на распашные;

- почти во всех учреждениях культуры в помещениях для хранения фондов необходимо заменить деревянные двери на металлические  пожаростойкие.

Раз в два года рекомендуется обрабатывать чердачные помещения, деревянные конструкции  и убранство сцен специальным огнезащитным раствором и проводить замер сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников. Все системы автоматической пожарной сигнализации нуждаются в обслуживании специалистов, для этого нужно заключать договора на техническое обслуживание.

Анализируя проделанную работу по городской целевой программе и результаты плановых и внеплановых проверок отдела надзорной деятельности города Троицка и Троицкого округа руководство МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» пришло к выводу, что работа по обеспечению пожарной безопасности должна быть продолжена.

Для реализации плана мероприятий по противопожарной безопасности, разработанного МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» требуется выделение финансовых средств.

- Основные цели и задачи Программы

- Основной целью Программы является обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья горожан и гостей города, посещающих муниципальные учреждения культуры, учащихся и педагогов детских школ искусств.

- Основными задачами Программы являются:

- создание условий (нормативно-правовых, организационных, финансовых), обеспечивающих проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры;

- осуществление планомерного и поэтапного финансирования и комплектования муниципальных учреждений культуры первичными средствами пожаротушения, АПС, системой оповещения;

- повышение уровня сознательности и ответственности к вопросам противопожарной безопасности руководителей муниципальных учреждений культуры.

- Этапы и сроки реализации Программы

1 этап -  июль  – декабрь 2007 года:

- выполнение практических мероприятий капитального характера по ликвидации нарушений правил пожарной безопасности в учреждениях культуры;

- обеспечение необходимыми средствами пожаротушения;

- установка АПС.

2 этап  - январь – декабрь 2008 года:

- установка АПС;

- выполнение  практических мероприятий по ликвидации нарушений правил пожарной безопасности в учреждениях культуры.

3 этап – январь – декабрь 2009 года:

- установка АПС;

- выполнение практических мероприятий по обеспечению должной эксплуатации АПС и использованию первичных средств противопожарной защиты

- Мероприятия по реализации основных направлений Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007год | 2008год | 2009год |
| 4.1. Проведение противопожарных мероприятий |
| 1. | Ремонт электропроводки, приведение электрических сетей в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок: СКО «Центр досуга» МОУ ДОД «ДШИ № 1» Клуб поселка Мясокомбинат МУК «Кинотеатр «Комсомолец» МУ «ДК им. Луначарского» Библиотека № 4 Библиотека № 7 | 2007год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 6 ,5 25 ,0 10 ,0 25 ,0 30 ,0 3 ,0 25,0 |  |  |
| 2. | Замена глухих решеток на распашные: МОУ ДОД «ДШИ № 2» МУК «Кинотеатр «Комсомолец» МУ «ДК им. Луначарского» ЦГБ (ул. Гагарина,18) Библиотека № 4 Библиотека № 5 Библиотека №8 Библиотека № 9 | 2007год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 9 ,0 27 ,0 30 ,0 9 ,0 9 ,0 4 ,5 14, 1 5 ,0 |  |  |
| 3. | Установка противопожарных дверей: МОУ ДОД «ДШИ № 1» МОУ ДОД «ДМШ № 3» СКО «Центр досуга» МУК «Кинотеатр «Комсомолец» Библиотека № 4 Библиотека № 9 (5 дверей) | 2007год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15 ,0 75 ,0 |  |  |
| 4. | Выполнение самозакрывающихся дверей на площадках лестничных клеток с уплотнением в притворах: МОУ ДОД «ДШИ № 1» МОУ ДОД «ДМШ № 3» Клуб поселка Мясокомбинат (решетка) | 2007-2008 годы | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 25 ,0 10 ,0 | 100 ,0 |  |
| 5. | Локальный ремонт освещения: МОУ ДОД «ДШИ № 1» МУК «Кинотеатр «Комсомолец» МУ «ДК им. Луначарского» Библиотека № 7 | 2007-2008 годы | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 80 ,0 | 100 ,0 100 ,0 100 ,0 |  |
| 6. | Выполнить двери эвакуационных выходов открывающимися по направлению выхода из здания: МОУ ДОД «ДМШ № 3» СКО «Центр досуга» Клуб поселка Мясокомбинат (костюмерная, раздевалка) Библиотека № 3 | 2007 год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 10 ,0 10 ,0 10 ,0 10 ,0 |  |  |
| 7. | Демонтаж сгораемой отделки стен на путях эвакуации: СКО «Центр досуга» Клуб поселка Мясокомбинат МУК «Кинотеатр «Комсомолец» Библиотека № 3 | 2007 год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 20 ,0 20 ,0 20 ,0 10 ,0 |  |  |
| 8. | Восстановить работоспособность вентиляции согласно норм ППБ: СКО «Центр досуга» | 2007 год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководитель СКО «Центр досуга» | 3 ,5 |  |  |
| 9. | Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией, замена имеющихся установок пожарной сигнализации в связи с истечением сроков эксплуатации пожарных извещателей и приемно-контрольных приборов согласно НПБ 110-03. Оборудование объектов культуры системами оповещения людей о пожаре: Краеведческий музей МУК «Кинотеатр «Комсомолец» МУ «ДК им. Луначарского» МУК «ДК «Энергетик» ЦГБ (ул. Гагарина,18) Библиотека № 1 Библиотека № 4 Библиотека № 5 Библиотека № 7 Библиотека № 8 Библиотека № 9 Библиотека № 11 (ул. Лаврентьева,2) МОУ ДОД «ДШИ № 1» МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2007-2009 годы | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 20 ,0 50 ,0 50 ,0 70 ,0 70 ,0 6 ,0 80 ,0 | 100 ,0 80 ,0 80 ,0 | 90 ,0 90 ,0 90 ,0 90 ,0 |
| 10. | Перезарядка, замена, приобретение огнетушителей: МОУ ДОД «ДШИ № 1» (перезарядка) МОУ ДОД «ДШИ № 2» МОУ ДОД «ДМШ № 3» (перезарядка) Клуб поселка Мясокомбинат ЦДБ ЦГБ (ул. Гагарина, 18) (6шт) Библиотека №1 (5шт.) Библиотека № 3 (4 шт.) Библиотека № 4 (4 шт.) Библиотека № 5 (3 шт.) Библиотека № 6 (4 шт.) Библиотека № 7 (6 шт.) Библиотека № 8 (10 шт.) Библиотека № 9 (10 шт.) Библиотека №11 (7 шт.) - Краеведческий музей (27 шт) | 2007-2008 годы . | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 10 ,0 5 ,0 2 ,0 1 ,6 6 ,0 | 3 ,0 2 ,5 2 ,0 2 ,0 1 ,5 2 ,0 3 ,0 5 ,0 5 ,0 3 ,5 |  |
| 11. | Приобретение пожарных рукавов, замена полугайки пожарных кранов типа «Рот» на «Богдан»: СКО «Центр досуга» МУ «ДК им. Луначарского» МУК «ДК «Энергетик» Библиотека №4 Библиотека № 7 Библиотека № 8 Библиотека № 9 Библиотека № 11 | 2007 год | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 1 ,5 3 ,0 3 ,0 1 ,0 1 ,5 1 ,5 1 ,5 1 ,5 |  |  |
| 12. | Обработка конструкций чердачного помещения огнезащитным составом: МОУ ДОД «ДШИ № 2» МОУ ДОД «ДМШ № 3» СКО «Центр досуга» МУК «ДК «Энергетик» МУ «ДК им. Луначарского» Клуб поселка Мясокомбинат МУК «Кинотеатр «Комсомолец» Краеведческий музей Библиотека № 1 Библиотека № 4 Библиотека № 7 | 2007 – 2009 годы (1 раз в 2 года) | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 10 ,0 8 ,0 10 ,0 15 ,0 15 ,0 10 ,0 8 ,0 5 ,0 8 ,0 | 15 ,0 8 ,0 | 12 ,0 10 ,0 12 ,0 17 ,0 17 ,0 12 ,0 10 ,0 7 ,0 10 ,0 |
| 13. | Обработка конструкций сцены зрительного зала: СКО «Центр досуга» МУ «ДК им. Луначарского» МУК «ДК «Энергетик» Клуб поселка Мясокомбинат МУК «Кинотеатр «Комсомолец» МОУ ДОД «ДШИ № 1» МОУ ДОД «ДШИ № 2» | 2007 – 2009 годы (1 раз в 2 года) | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 3 ,0 3 ,0 5 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 |  | 3 ,5 3 ,5 6 ,0 3 ,5 3 ,5 3 ,5 3 ,5 |
| 14. | Замер сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников: МОУ ДОД «ДШИ № 1» МОУ ДОД «ДШИ № 2» МОУ ДОД « ДМШ № 3» Краеведческий музей СКО «Центр досуга» ПК и О им. Томина Клуб поселка Мясокомбинат МУ «ДК им. Луначарского» МУК «ДК «Энергетик» МУК «Кинотеатр «Комсомолец» ЦДБ Библиотека № 1 Библиотека № 7 Библиотека № 11 | 2007 – 2009 годы (1 раз в 2 года) | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 2 ,5 3 ,0 3 ,0 2 ,5 2 ,0 1 ,5 1 ,5 1 ,5 | 2 ,7 | 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 3 ,0 4 ,0 4 ,0 3 ,0 2 ,5 2 ,0 2 ,0 2 ,0 |
| 15. | Обслуживание пожарной сигнализации: МОУ ДОД «ДШИ № 1» МОУ ДОД «ДШИ № 2» МОУ ДОД «ДМШ № 3» Краеведческий музей МУК «ДК «Энергетик» МУ «ДК им. Луначарского» МУК «Кинотеатр «Комсомолец» ЦДБ | ежегодно | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; руководители учреждений культуры | 12 ,0 12 ,0 12 ,0 12 ,0 12 ,0 12 ,0 12 ,0 12,0 | 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15 ,0 15,0 | 18 ,0 18 ,0 18 ,0 18 ,0 18 ,0 18 ,0 18 ,0 18,0 |
| Организация работы с руководителями учреждений культуры, учащимися ДШИ, читателями муниципальных библиотек, посетителями муниципальных учреждений культуры |
| 1. | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности каждого муниципального учреждения культуры | январь 2007года | Руководители учреждений | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями учреждений культуры по обеспечению противопожарной безопасности учреждений | по отдельному плану | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования |
| 3. | Приобретение наглядных пособий, учебно-методических материалов для проведения занятий с учащимися и посетителями. Приобретение планов эвакуации. | ежегодно к 1 сентября | Руководители учреждений | 13 ,0 | 13 ,5 | 14 ,0 |
| 4. | Проведение практической эвакуации в учреждениях культуры. Проведение практической эвакуации в ДШИ. | 1 раз в год 1 раз в полугодие | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка»; ОНД города Троицка и Троицкого района | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования |
|  | ИТОГО по Программе |  |  | 1249,7 | 848,7 | 692,5 |

- Финансовое обеспечение Программы

#### Ориентировочно общий объем финансирования программы составляет  2790,9  тыс. рублей.

Ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы могут уточняться по результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы. Мероприятия, предусматривающие выполнение противопожарных мероприятий по следующим учреждениям:

##### Раздел 4.1.

- пункт 1 	-  ПК и О им. Томина, краеведческий музей;

- пункт 2 	- ПК и О им. Томина, МУК «ДК «Энергетик», краеведческий музей,  библиотека  №1;

- пункт 3 	- ПК и О им. Томина, краеведческий музей;

- пункт 5  	- краеведческий музей (подсобное, фондовое помещение, гараж);

- пункт 6 	- МОУ ДОД «ДШИ №1»,  МОУ ДОД «ДШИ № 2»,  краеведческий музей.

будут проводиться в течение 2007-2009 годов в пределах дополнительно полученных доходов городского бюджета и других источников финансирования.

- Механизмы реализации Программы

- Взаимодействие МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» с отделом надзорной деятельности города Троицка и Троицкого района по выполнению мероприятий Программы, координация деятельности всех участников и исполнителей Программы;

- подведение итогов и подготовка предложений по корректировке Программы после окончания каждого этапа.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение пожарной безопасности всех муниципальных учреждений культуры города Троицка, создание безопасных условий для жизни горожан и гостей города, посещающих учреждения культуры:

- оборудование муниципальных учреждений культуры необходимыми средствами пожаротушения, системами оповещения и АПС;

- повышение уровня сознательности и ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей муниципальных учреждений культуры.