План мероприятий, направленных на завершение реконструкции здания поликлиники по ул.Володарского, 31 под детскую поликлинику муниципального медицинского лечебно-профилактического учреждения «Центральная  районная  больница  города  Троицка  и Троицкого района»

| № п/п | Наименование мероприятий, направленных на завершение реконструкции здания | Сметная стоимость работ в текущих ценах (рублей) | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение положительного заключения по рабочему проекту ОГУ «Государственная экспертиза по Челябинской области» | 91 000,00 | Июнь 2007 года |  |
| 2. | Проведение конкурса |  | Июль 2007 года |  |
| 3. | Реконструкция (строительно-монтажные работы): |  | Окончание 2 декабря 2007 года | При выделении денежных средств |
|  | Наименование строительно-монтажных работ |  |  |  |
| 3.1. | Отопление | 323 151,00 | II квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.2. | Пожарно-питьевой водопровод и горячее водоснабжение | 93 270,00 | II квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.3. | Внешние сети канализации | 778,00 | II квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.4. | Внешние сети теплоснабжения | 9 200,00 | II квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.5. | Вентиляция | 439 832,00 | II-III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.6. | Электроосвещение | 1 229 913,00 | II-III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.7. | Оконные блоки, в том числе: 1. Установка подоконной доски 2. Оконных блоков из ПВХ профилей 21,96 м2. 3. Замена скобяных изделий 4. Замена остекления | 6 539 016,00 (с п.3.7 по п.3.15) | II-III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.8. | Установка дверных блоков, в том числе: 1. Филенчатые 2. Металлические противопожарные 3. Из алюминиевых сплавов |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.9. | Подпольные каналы, в том числе: 1. Устройство плит перекрытия 2. Обрамление плит металлоконструкциями 3. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя 4. Кирпичная кладка |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.10. | Полы, в том числе: 1. Устройство цементной стяжки. 2. Мозаичные, с установкой стеклянных жилок 3. Линолеумные 4. Устройство подстилающих слоев: бетонных 5. Из плитки керамической неглазурованной 6. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами . 7. Устройство подстилающих слоев: щебеночных 8.Железнение цементных покрытий 9. Устройство плинтусов |  | II-III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.11. | Внутренняя отделка, в том числе: 1. Штукатурка стен и откосов. 2. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, откосов, потолков 3. Облицовка керамической глазурованной плиткой 4. Шпатлевка стен, откосов, потолков 5 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых плит 6. Штукатурка по сетке балок, с устройством каркаса 7. Обшивка металлоконструкций балок листами ГВЛ в 2 слоя 8. Облицовка стен по металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми плитами, утепление стен минплитой, с установкой пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.12. | Пристрой тамбура к зданию, в том числе следующие работы: 1. Земляные работы 2. Монтаж сборных бетонных блоков 3. Кирпичная кладка 4. Устройство перекрытия 5. Кровельные работы |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.13. | Пандус и крыльцо главного входа, в том числе: 1. Земляные работы 2. Устройство ленточного железобетонного фундамента 3. Кирпичная кладка 4. Ограждение |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.14. | Спуск в подвал, в том числе: 1. Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой 2. Устройство ленточных железобетонных фундаментов. 3. Кирпичная кладка. 4. Замена железобетонной площадки, ступеней 5. Разборка кровельного покрытия 6. Устройство кровельного покрытия 7. Перегородки неармированные толщиной в ½, кирпичные 8. Монтаж сб. ж/б перемычек 9. Монтаж опорных стоек из труб |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.15. | Кровля в том числе: 1. Устройство обделок на фасадах из оцинкованной стали. 2. Устройство выравнивающих стяжек 3. Кирпичная кладка наружных стен (карниз) 4. Ограждение стальными перилами. 5. Устройство слуховых окон. 6. Монтаж лестниц пожарных с ограждением. |  | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.16. | Бытовая канализация | 318 940,00 | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.17. | Пожарная сигнализация | 207 970,00 | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.18. | Внешние сети электроснабжения | 634 374,00 | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.19. | Озеленение | 122 478,00 | III квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.20. | Внешние сети телефонизации и радиофикации | 48 478,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.21. | Благоустройство территории | 2 304 171,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.22. | Вертикальная планировка | 80 355,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.23. | Реставрация и восстановление кирпичной кладки наружных стен. | 421 705,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.24. | Внутренняя телефонизация и радиофикация | 146 915,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.25. | Ограждение территории | 233 014,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
| 3.26. | Малые формы | 19 968,00 | III-IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
|  | Итого п.1, с п.3.1 по п.3.26.: | 13 264 528,00 |  | При выделении денежных средств |
| 3.27. | Оборудование | 7 344 992,00 | IV квартал 2007 года | При выделении денежных средств |
|  | Всего п.1, с п.3.1 по п.3.27.: | 20 609 520,00 |  | При выделении денежных средств |

# Text boxes

Приложение 1

к решению Собрания депутатов

города Троицка

от 23.05.2007г. № 73