4.Мероприятия по реализации основных направлений Программы

4.1. Выполнения предписаний госпожнадзора

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Финансовые затраты, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007год | 2008год | 2009год | 2010год |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Монтаж автоматической пожарной сигнализации. Выполнить систему оповещение людей о пожаре в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 556,002 | 1205,0 | 730,0 | 220,0 |
| 2. | Восстановить дверные полотна, отделяя коридор от лестничных клеток в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 154,871 | 180,0 | 200,0 | 35,0 |
| 3. | Огнезащита чердачных помещений в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 117,271 |  |  |  |
| 4. | Выполнить наружную лестницу с уклоном 45 град. и шириной ступеней 200мм. в учреждениях образования | 2008-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 25,0 | 70,0 | 40,0 |
| 5. | Выполнить дополнительный эвакуационный выход с дверной коробкой 1,9х1,2м в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 81,605 | 150,0 | 90,0 | 180,0 |
| 6. | Выполнить распашные решетки в учреждениях образования | 2007, 2008, 2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 33,246 | 19,0 | - | 10,0 |
|  | Устранить перепады высот в отметках пола в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена химических огнетушителей на огнетушители порошковые (ОП-5), углекислотные | 2010 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | - | - | 58,0 |
| 8. | Произвести электрозамеры с составлением протоколов в учреждениях образования | 2008-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 160,0 | 165,0 | 170,0 |
| 9. | Демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 117,732 | 125,0 | 85,0 | 35,0 |
|  | Демонтаж обоев в (классных) групповых помещениях в учреждениях образования |  | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | - | - | - |
|  | Сгораемый материал на путях эвакуации (масляная окраска стен) в учреждениях образования | 2010 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | - | - | 200,0 |
| 10. | Оборудовать средствами пожаротушения в учреждениях образования: -рукава -вентили -головки (гайки) -стволы | 2008-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11. | Выполнить лестничный марш основного эвакуационного выхода с пределом огнестойкости не менее 45 минут в учреждениях образования | 2010 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | - | - | 200,0 |
| 12. | Установить противопожарные двери в складских помещениях, электрощитовых, кладовых, мастерских с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 873,178 | 144,0 | 160,0 | 96,0 |
| 13. | Установить специальные навесы для самозакрывания дверей на лестничных клетках с уплотнением в притворах в учреждениях образования | 2009 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | - | 300,0 | - |
| 14. | Оштукатурить косоуры лестничной клетки в целях повышения огнестойкости до 45 минут в учреждениях образования | 2007-2009 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 39,952 | 24,0 | 15,0 | - |
| 15. | Перенавесить двери с открыванием по выходу в учреждениях образования | 2008 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 28,0 | - | - |
| 16. | Создать внешний пожарный водоем на 50м3 Ремонт сушествующего пожарного водоема в учреждениях образования | 2007-2008 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 398,398 | 150 | - | - |
| 17.. | Выполнить Эл.монтажные работы в соответствии с ПУЭ в учреждениях образования | 2007-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | 89,745 | 390,0 | 300,0 | 130,0 |
| 18. | Перезарядка огнетушителей в учреждениях образования | 2008, 2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 15,0 | - | 30,0 |
| 19. | Техническое обслуживания автоматической пожарной сигнализации в учреждениях образования | 2008-2010 годы | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 50,0 | 70,0 | 100,0 |
| 20. | Лестничные клетки жилого дома отделить от помещений детского сада противопожарными преградами в учреждениях образования | 2008 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | 10,0 | - | - |
| 21. | Отделить подвал от части здания противопожарной преградой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза при пожаре в учреждениях образования | 2010 год | Руководитель МУ «Комитет по образованию администрации города Троицка», руководители образовательных учреждений | - | - | - | 20,0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 2462,000 | 2976,0 | 2480,0 | 1809,0 |

Всего на выполнение предписаний госпожнадзора необходимо (в ценах 2005 года) и период 2006-2010 годы – 11млн.353,0 тысячи рублей.

# Text boxes

Приложение

к решению Собрания депутатов

города Троицка

от 29.08.2007 г. № 120