Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Третий созыв

Пятьдесят первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.06.2008г. №  143

г.Троицк

О внесении изменений в городскую целевую программу «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы»

В связи с необходимостью финансирования расходных обязательств муниципального образования «город Троицк», возникших в  ходе исполнения городского  бюджета на 2008 год,

Собрание депутатов города Троицка  Решает:

- Внести  в городскую целевую программу «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы»,  принятую решением Собрания депутатов города Троицка №168 от 17.10 2007 года, следующие изменения:

  - в паспорте Программы сумму «320,00 млн.рублей»   заменить суммой «65,23 млн.рублей»;

  - раздел «Система программных мероприятий» изложить в  новой редакции:

Система программных мероприятий

| № п/п | Вид работ | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км/кв.м | млн.руб | км/кв.м | млн.руб | км/кв.м | млн.руб |
| I. Текущий ямочный ремонт |
| 1 | Автомобильные дороги города Троицка | 18000 кв.м | 8,0 | 18000 кв.м | 8,0 | 18000 кв.м | 8,0 |
| II. Капитальный ремонт автодорог |
| 2 | ул.Гагарина | - | - | 1,0 км | 2,41 | 1,0км | 3,1 |
| 3 | ул.Крахмалева | - | - | 1,0 км | 2,41 | 1,0км | 3,1 |
| 4 | ул.Климова | - | - | - | - | 1,0км | 3,1 |
| 5 | ул.Краснопартизанская | - | - | - | - | 1,0км | 3,1 |
| 6 | ул.Крестьянская | - | - | - | - | 0,5км | 1,6 |
| 7 | ул. Чапаева | - | - | 1,0 км | 2,41 | - | - |
| 8 | ул.Ленина | 10000 кв.м | 2,0 | - | - | - | - |
| III. Строительство автодорог |
| 9 | Благоустройство ул.Октябрьской в г.Троицке ( в т.ч. ПИР | - | 1,0 | - | 2,0 | - | 3,0 |
| 10 | Реконструкция ул.Советская ( в т.ч.ПИР) | - | 1,0 | - | 2,0 | - | 3,0 |
|  | ВСЕГО: км/кв.м | 28000 кв.м |  | 3 км/ 18 000 кв.м |  | 4,5 км/ 18 000 кв.м |  |
|  | ВСЕГО млн.руб. |  | 12,0 |  | 19,23 |  | 28 |

Индикативные (контрольные) показатели

| Вид работ | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий (ямочный) ремонт | 18 000,0 кв.м | 18 000,0 кв.м | 18 000,0 кв.м |
| Капитальный ремонт автодорог | 10 000 кв.м | 3 км | 4,5 км |
| Строительство автодорог | - | - | - |

Ресурсы обеспечения

| Привлекаемые средства | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской бюджет | 12,0 млн. руб | 19,23 млн. руб | 28 млн. руб |
| Областной бюджет | - | 1млн. руб | 1млн. руб |
| Федеральный бюджет | - | 1млн. руб | 1млн. руб |
| Частные инвестиции | - | 1млн. руб | 1млн. руб |
| ИТОГО | 12,0 млн.руб. | 22,23 млн.руб. | 31 млн.руб. |

2. 	Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянным комиссиям по финансово-бюджетной и экономической политике (Кощегулова Б.К.) и по промышленности, предпринимательству и городскому хозяйству (Бондаренко В.Н.)

Председатель Собрания

# депутатов города Троицка                                                             И.А. Разумовский

# Text boxes

«

».