Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Третий созыв

Пятьдесят второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.08.2008г. № 162

г.Троицк

О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Троицка на 2007-2009 годы»

В целях наиболее эффективного использования денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий городской целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Троицка на 2007-2009 годы»,

Собрание депутатов города Троицка РЕШАЕТ:

- Внести в городскую целевую программу «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Троицка на 2007-2009 годы», принятую решением Собрания депутатов города Троицка № 41 от 21.03.2007 года, следующие изменения:

- раздел 4 «Мероприятия по реализации основных направлений Программы» изложить в новой редакции:

«		4. Мероприятия по реализации основных направлений Программы

| № п/п | ### Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения | Исполнитель | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |  |
| 4.1. Проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт электропроводки, приведение электрических сетей в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 38,82093 | 30,19317 |  |  |
| 2. | Замена глухих решеток на распашные |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 55,241 | 41,502 |  |  |
| 3. | Установка противопожарных дверей |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 48,426 | 25,831 |  |  |
| 4. | Выполнение самозакрывающихся дверей на площадках лестничных клеток с уплотнением в притворах |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| 5. | Локальный ремонт освещения |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 26,59263 | 165,46663 |  |  |
| 6. | Выполнить двери эвакуационных выходов открывающимися по направлению выхода из здания |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| 7. | Демонтаж сгораемой отделки стен на путях эвакуации |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений |  |  |  |  |
| 8. | Восстановить работоспособность вентиляции согласно норм ППБ |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководитель СКО «Центр досуга» | 4,380 |  |  |  |
| 9. | Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией, замена имеющихся установок пожарной сигнализации в связи с истечением сроков эксплуатации пожарных извещателей и приемно-контрольных приборов согласно НПБ 110-03. Оборудование объектов культуры системами оповещения людей о пожаре. |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 270,310 | 246,547 |  | 360,0 |
| 10. | Перезарядка, замена, приобретение огнетушителей |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 22,635 | 16,018 |  |  |
| 11. | Приобретение пожарных рукавов, замена полугайки пожарных кранов типа «Рот» на «Богдан» |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 2,964 |  |  |  |
| 12. | Обработка конструкций чердачного помещения огнезащитным составом |  | 1 раз в 2 года | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 85,613 | 56,381 |  | 136,5 |
| 13. | Обработка конструкций сцены зрительного зала |  | 1 раз в 2 года | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 8,024 |  |  | 27,0 |
| 14. | Замер сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников |  | 1 раз в 2 года | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 3,310 | 25,684 |  | 37,0 |
| 15. | Заключение договоров на обслуживание пожарной сигнализации |  | ежегодно | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 9,63244 | 44,592 |  | 144,0 |
| 16. | Замена лестничных маршей пожарных выходов из зданий, согласно норм пожарной безопасности |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 59,893 | 90,937 |  |  |
| 17. | Огнезащитная обработка металлонесущих конструкций лестницы |  |  | Руководитель МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», руководители подведомственных учреждений | 22,258 | 103,9732 |  |  |
| 4.2.Организация работы с руководителями учреждений культуры, учащимися ДШИ, читателями муниципальных библиотек, посетителями муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности каждого муниципального учреждения культуры | январь 2007 года | Руководители учреждений | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования |  | без дополни-тельного финанси-рования |
| 2. |  | Проведение совещаний с руководителями учреждений культуры по обеспечению противопожарной безопасности учреждений | по отдельному плану | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка» | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования |  | без дополни-тельного финанси-рования |
| 3. |  | Приобретение наглядных пособий, учебно-методических материалов для проведения занятий с учащимися и посетителями. Приобретение планов эвакуации | к 1 сентября ежегодно | Руководители учреждений | 1,9 | 1,575 |  | 14,0 |
| 4. |  | Проведение практической эвакуации в учреждениях культуры. Проведение практической эвакуации в ДШИ | 1 раз в год 1 раз в полугодие | МУ «Комитет по культуре и делам молодежи администрации города Троицка», ОНД города Троицка и Троицкого района | без дополни-тельного финанси-рования | без дополни-тельного финанси-рования |  | без дополни-тельного финанси-рования ». |
|  |  | ###### ИТОГО по Программе |  |  | 660,0 | 848,7 |  | 692,5 |

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Троицка от 16.04.2008 года № 94 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Троицка на 2007-2009 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по финансово-   бюджетной и экономической политике (Кощегулова Б. К.) и по социальной политике (Корец С. А.)

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                                                                    И. А. Разумовский