Собрание  депутатов  города  Троицка

Челябинской  области

Третий созыв

Шестьдесят первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.03.2009 г. №43

г.Троицк

О внесении изменений в городскую целевую программу «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы

В связи с необходимостью финансирования расходных обязательств муниципального образования «город Троицк», возникших в  ходе исполнения городского  бюджета на 2009 год,

Собрание депутатов города Троицка  Решает:

- Внести  в городскую целевую программу «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы»,  принятую решением Собрания депутатов города Троицка №168 от 17.10 2007 года, следующие изменения:

  - в паспорте программы сумму «57 606,7 тыс. рублей»   заменить суммой «49 145,783 тыс. рублей»;

  - раздел «Система программных мероприятий» изложить в  новой редакции:

«                                   Система программных мероприятий

| № п/п | Вид работ | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км/кв.м | тыс. рублей | кв.м | тыс.рублей | кв.м | тыс. рублей |
| I. Текущий ямочный ремонт |
| 1 | Автомобильные дороги города Троицка | 18000 кв.м | 8 515,6 | 9000 кв.м | 4079,083 | 18000 кв.м | 8000,0 |
| II. Капитальный ремонт автодорог |
| 2 | ул.Гагарина | - | - | 4000 кв.м | 1205,0 | 8000 кв.м | 3100,0 |
| 3 | ул.Крахмалева | - | - | 4000 кв.м | 1205,0 | 8000 кв.м | 3100,0 |
| 4 | ул.Климова | - | - | - | - | 8000 кв.м | 3100,0 |
| 5 | ул.Краснопартизанская | - | - | - | - | 8000 кв.м | 3100,0 |
| 6 | ул.Крестьянская | - | - | - | - | 4000 кв.м | 1600,0 |
| 7 | ул. Чапаева | - | - | 432 кв.м | 130,0 | - | - |
| 8 | ул.Ленина | 10000 кв.м | 2011,1 | - | - | - | - |
| III. Строительство автодорог |
| 9 | Благоустройство ул.Октябрьской в г.Троицке ( в т.ч. ПИР) | - | 1001,134 | - | 1000,0 | - | 3000,0 |
| 10 | Реконструкция ул.Советская ( в т.ч.ПИР) | - | 998,866 | - | 1000,0 | - | 3000,0 |
|  | ВСЕГО: км/кв.м | 28000 кв.м |  | 17432кв.м |  | 54 000 кв.м |  |
|  | ВСЕГО млн.рублей |  | 12526,7 |  | 8619,083 |  | 28000,0 |

Индикативные (контрольные) показатели

| Вид работ | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий (ямочный) ремонт | 18 000,0 кв.м | 9000кв.м | 18 000,0 кв.м |
| Капитальный ремонт автодорог | 10 000 кв.м | 8432кв.м | 36 000 кв.м |
| Строительство автодорог | - | - | - |

Ресурсы обеспечения

| Привлекаемые средства | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Городской бюджет | 12526,7 тыс. рублей | 8619,083тыс. рублей | 28000,0 тыс. рублей |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Частные инвестиции | - | - | - |
| ИТОГО | 12526,7 тыс. рублей | 8619,083 тыс. рублей | 28000,0 тыс. рублей |

Всего: 49145,783 тыс. рублей.».

- Признать утратившими силу решения Собрания депутатов города Троицка:

- от 27.08.2008 года № 177  «О внесении изменений в городскую целевую программу «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы»;

- от 17.12.2008 года № 279 «О внесении изменений в городскую целевую программу «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2008-2010 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по финансово-бюджетной и экономической политике (Кощегулова Б.К.) и по промышленности, предпринимательству и городскому хозяйству (Бондаренко В.Н.)

Председатель Собрания

# депутатов города Троицка                                                             И.А. Разумовский