Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Третий созыв

Шестьдесят четвёртое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2009г. № 114

г. Троицк

О внесении изменений в городскую целевую программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Троицкого городского округа          на 2009-2011годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменением статуса общежитий на статус жилых домов,

Собрание депутатов города Троицка Решает:

- Внести в городскую целевую программу «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Троицкого городского округа на 2009 – 2011 годы», принятую решением Собрания депутатов города Троицка № 224 от 15.10.2008 года, следующие изменения:

  - в названии городской целевой Программы слова «2009 – 2011 годы» заменить словами «2009 – 2010 годы»;

  - паспорт городской целевой Программы изложить в новой редакции:

«Паспорт

городской целевой программы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Троицкого городского округа на 2009-2010годы»

| Наименование Программы | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Троицкого городского округа на 2009-2010годы» (далее -Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение главы администрации города Троицка от 08.09.2008 года №811 «О разработке городской целевой прог-раммы «Капитальный ремонт муници-пального жилищного фонда Троицкого городского округа на 2009-2011 годы» |
| Цели Программы | Проведение работ по устранению неисп-равностей изношенных конструктивных элементов общего имущества в муници-пальном жилом доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характе-ристик общего имущества в муниципаль-ном доме |
| Основные задачи Программы | - обеспечение необходимого объёма финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения; - уменьшение недофинансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа; - обеспечение эффективного использо-вания бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта; - увеличение срока службы муниципаль-ных жилых домов и их конструктивных элементов; - повышение надёжности и развитие инженерных систем муниципального жилищного фонда |
| Срок реализации Программы | 2009-2010 годы |
| Исполнители Программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства транспорта и связи администрации города Троицка; - Управляющие организации; - Обслуживающие жилищные и подряд-ные организации |
| Объём и источники финансирования Программы | Объём финансирования Программы на 2009-2010 годы – 3865,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета –3865,00 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2009 году – 1865,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета –1865,00 тыс. рублей. Объём финансирования Программы в 2010 году – 2000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 2000,00 тыс. рублей. |
| Управление Программой | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства транспорта и связи администрации города Троицка |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижения уровня общего износа основ-ных фондов муниципального жилищного сектора; - повышение качества и надёжности жилищно-коммунальных услуг |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за выполнение Прог-раммы в рамках реализации в целом городской целевой программы осуществ-ляет администрация Троицкого городс-кого округа. Мониторинг выполнения Программы, текущее управление и оперативный конт-роль реализации Программы обеспечи-вает Управление ЖКХ, экологии, благо-устройства транспорта и связи админист-рации города Троицка. »; |

- в таблице раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» 2011 год исключить;

- в разделе 4 «Сроки реализации Программы» слова «2009 – 2011 годов» заменить словами «2009 – 2010 годов»;

- приложение 1 «Перечень муниципальных жилых домов и общежитий города Троицка, требующих капитального ремонта на 2009 – 2-11 годы» изложить в новой редакции (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по промышленности, предпринимательству и городскому хозяйству (Бондаренко В.Н.).

Председатель Собрания

депутатов города Троицк                                                 И.А. Разумовский