Информация  по вопросу:

«Об информации по газификации в городе Троицке»

на Собрание депутатов города Троицка

(третье   заседание 19.05.2010 г.)

В 2007 году институтом «Челябинскгражданпроект» разработана и утверждена « Генеральная схема газоснабжения города Троицка». Схема газоснабжения города разработана на расчётный срок развития города (2025г.).

По генеральной схеме город разбит на районы:

- Центральный

- Южный

- Северо-Западный

- Северо-Восточный

- Юго-Восточный (  ГРЭС)

В схеме газоснабжения города решены следующие основные вопросы:

- Обоснованы направления использования газа, определены потребности в газе,

- Даны предложения по развитию эксплуатации газового хозяйства;

- Разработана схема распределения природного газа и выполнены гидравлические расчёты для определения пропускной способности систем газоснабжения на нормальный режим её работы.

Всего по городу Троицку подлежат газификации 24 358 квартир и домов, из них газифицировано 7 837.

Уровень газификации города составляет 32%.

При этом, процент охваченных домов разводящими газораспределительными сетями по районам города составляет от 0 до 100%.

На 19.05.2010г. начаты, но незавершенны строительством следующие объекты газификации города:

- Газоснабжение жилых домов пос.Гончарка (III очередь), (остаток сметной стоимости – 35 446,39 тыс.руб.);

- Газоснабжение жилой застройки поселка Станционный, 3-я очередь, (остаток сметной стоимости – 4 392,45 тыс.руб);

- Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части города Троицка, 3-я очередь, (остаток сметной стоимости – 1 334,662 тыс.руб.);

- Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части г.Троицка, 4-я очередь, (остаток сметной стоимости – 24 616,75 тыс.руб.);

- Разводящие сети газоснабжения квартала индивидуальной застройки ТСЖ «Юго-Западный», (остаток сметной стоимости – 1 797,467 тыс.руб);

- Газоснабжение многоэтажной застройки, район ТАТК, (остаток сметной стоимости – 730,0 тыс.руб);

- Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный в районе, ограниченном ул.Гагарина, ул.30 лет ВЛКСМ, ул.Малышева, ул.Сибирская, (остаток сметной стоимости – 2 420,24 тыс.руб);

- Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный в районе, ограниченном ул.Фрунзе, Т.Меньшениной, Красноармейская, Пионерская, (остаток сметной стоимости – 2 348,95 тыс.руб);

- Газификация поселка Золотая Сопка, поселка Южный (подводящий газопровод).

Кроме того, имеются разработанные проекты газификации города, по которым строительство не начато:

- Газопровод низкого давления частного сектора п.Станционный (33 военный городок), (сметная стоимость строительства – 715,38 тыс.рублей);

-  Газопровод для перевода многоэтажной застройки п.Мясокомбинат со сжиженного газа на природный и газоснабжение частных жилых домов, (сметная стоимость 16 200,56 тыс.руб.);

- Газоснабжение жилых домов пос.Новая Нарезка, (сметная стоимость 43 674,64 тыс.руб.);

- Газоснабжение многоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейская, Дубинина, Советская, Сибирская (внутридомовые разводящие сети ж.д. по ул.Красногвардейская, 157,161,151а), (остаток сметной стоимости – 800,12 тыс.руб).

На государственной экспертизе находится проект перевода жилых домов со сжиженного газа на природный газ в поселке ГРЭС, в т.ч. подводящий газопровод.

Газификация города осуществляется  в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России». Постановлением администрации города от 31.12.2009 года № 2423 утверждена долгосрочная целевая программа «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в городе Троицке на 2010-2011 годы».

На реализацию раздела «Газификация» на 2010-2011 предусмотрено выделение средств городского бюджета в сумме 1900 тыс. рублей,  том числе на 2010г. - 1900 тыс.рублей, на 2011г. – 0 рублей.

Подпрограммой предусматривается газификация 505 домов и квартир, в том числе 205 – в 2010г. и 300 – в 2011г.

По ранее заключенным муниципальным контрактам в 2009г. на проектные работы в МУ «Комитет по капитальному строительству» по состоянию на 19.05.2010г. сформировалась кредиторская задолженность в сумме 1 832,53 тыс.рублей, в том числе по проектам:

1. «Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка».

- стоимость ПИР – 2 298,136 тыс.руб.

-  выплачен аванс - 280,00 тыс.руб.

- лимит выделенных средств на 2010 г. -  343,0 тыс. руб.

- остаток недостающих средств (2298,136 -280,0 - 343,00) = 1 675,136 тыс.руб.

2.  «Газоснабжение многоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейская, Дубинина, Советская, Сибирская» (внутридомовые разводящие сети ж.д. ул.Красногвардейская,157; 161; 151а)

- стоимость ПИР – 99,65 тыс. руб.,

- выплачен аванс – 69, 756 тыс. руб.

- остаток недостающих средств (99,65- 69,756) =  29, 894 тыс. руб.

3. «Участок кольцевого распределительного газопровода высокого давления центральной части города Троицк, 3-я очередь» (корректировка проекта)

- стоимость проектных работ - 255,00 тыс. руб.

- выплачен аванс – 127,5 тыс. руб.

- лимит выделенных средств на 2010 г.  - 0 тыс. руб.

- остаток недостающих средств (255,0 – 127,5) =  127,5 тыс. руб.

В июне 2010г. будет получено положительное заключение по проекту «Перевод со сжиженного газа на природный газ  в пос.ГРЭС  ( отрицательное заключение № 208/1Г-104Г/09) (ж.д.  квартал 1,2,3 ,5,8,9.10,11,30; Монтажников,8; Культуры, 1,3; Строителей 1,3,5; Чайковского,10,12)»

- стоимость проектных работ 2 073,669 тыс.руб.

- выплачен аванс – 271,377 тыс. руб.

- лимит выделенных средств на 2010 г.  - 343 ,0  тыс. руб.

- остаток недостающих средств (2073,699 – 271,377 – 343,0) = 1 459,292 тыс. руб.

Таким образом, сумма недостающих средств, необходимых на оплату выполненных проектных работ составляет -  3 291, 822 тыс. руб.

Проанализировав существующее состояние по газификации города, в том числе: наличие проектов, наличие и процент готовности разводящих газовых сетей, активность населения в подключении к разводящим газовым сетям, и с целью эффективного использования бюджетных средств, предлагается приоритетными направлениями газификации города на 2010 год считать следующие объекты:

1. СМР. «Участок кольцевого распределительного газопровода центральной части города Троицка,3-я очередь»

- стоимость работ - 1 334,662 тыс. руб.

- дает возможность перспективного подключения разводящих газопроводов пос. Новая Нарезка, СОШ № 5, многоэтажной жилой застройки в районе «Пивзавода», многоэтажной жилой застройки в районе ТАТК).

- СМР. Газоснабжение многоэтажной застройки в районе ПАТП по ул. Красногвардейская, 151А, 157, 161.

- стоимость работ – 800,12 тыс. руб.

- позволит перевести на газ -  90 квартир.

- ПИР. Газоснабжение многоэтажной застройки в районе ПАТП по ул. Красногвардейская,  153, 154; Чурикова, 2, 4; Сибирская, 3,4,5,7.

- стоимость работ –  260,00 тыс. руб.

- СМР. Газоснабжение многоэтажной застройки в районе ПАТП по ул. Красногвардейская,  153, 154; Чурикова, 2,4; Сибирская, 3,4,5,7.

- стоимость работ –  900,00 тыс. руб.

- позволит перевести на газ - 88 квартир.

- СМР. Газоснабжение жилых домов в районе ограниченном ул. Гагарина, 30 лет ВЛКСМ, Малышева.

- стоимость работ – 900,00 тыс. руб.

- позволит перевести на газ - 420 квартир.

- СМР. Газоснабжение многоэтажных домов в районе ТАТК, ул. Гагарина, 3, 3А, 3Б, 5, 7, 9.

- стоимость работ -730,00 тыс.  руб.

- позволит перевести на газ - 382 квартиры.

- ПИР. Газоснабжение жилого дома по ул. Подгорная, 2А

- стоимость работ – 315,00 тыс. руб.

8. СМР. Газоснабжение жилого дома по ул. Подгорная, 2А

- стоимость работ – 800,00 тыс. руб.

- позволит перевести на газ 32 квартиры.

На реализацию вышеперечисленных объектов необходимо предусмотреть средства в сумме -  6 039, 782 тыс. руб.

Пуск в эксплуатацию вышеуказанных объектов  позволит подключить к природному газу  1012 квартир.

Итого  для оплаты выполненных проектных работ и реализации вышеперечисленных объектов (в т.ч. ПИР и СМР), необходимо выделить дополнительно из средств городского бюджета – 8 616,604 тыс. руб.

Реализацию проектов:

- Газоснабжение жилых домов посёлка Новая Нарезка

(Сметная стоимость 43 674,64 тыс.руб. /1200 домов)

-  Газопровод для перевода многоэтажной застройки п.Мясокомбинат со сжиженного газа на природный газ и газоснабжение частных домов(Сметная стоимость 16 200,56 тыс.руб./ 511 квартир/домов)

предполагается осуществить путем привлечения средств областного бюджета на условиях софинансирования.

В связи с чем, направлено обращение на имя министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о выделении средств областного бюджета на строительство данных газопроводов.

Для реализации программы газификации распоряжением главы города создан и осуществляет работу постоянно действующий штаб.

За период с 01.01.2010г. по 19.05.2010г. по городу газифицировано 26 частных домовладений. Это районы Станционный и Гончарка.

Переведено на пользование природным газом – 58 квартир, в том числе дома по ул.Климова, 54,56, ул.Фрунзе, 65.

Выполнение плана газификации домов и квартир на 19.05.2010г. составляет 41%.

Таким образом, для развития газификации города считаем необходимым принятие следующих первоочередных мер:

1. Предусмотреть дополнительно в бюджете города на реализацию долгосрочной целевой программы «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в городе Троицке на 2010-2011 годы» по разделу «Газификация» в 2010г. средства в сумме 8 616,604 тыс. руб. , в том числе:

-  на оплату выполненных проектных работ -  3 291, 822 тыс. руб.

- на реализацию приоритетных направлений газификации, указанных выше в данной информации - 6 039, 782 тыс. руб.

2. Организовать работу по привлечению средств областного бюджета в строительство объектов газификации города.

- Разработать основные направления по газификации города на период 2010 – 2014 года.

- Организовать работу по увеличению количества домов, подключаемых к разводящим газопроводам на существующих разводящих сетях путем:

- строительства подводящих газопроводов от разводящего газопровода до частных домовладений за счет бюджетных средств;

- выплат единовременного социального пособия в сумме 25 тыс.рублей из средств областного бюджета на подключение к газораспределительным сетям и проведение внутренних работ по газификации домовладений категориям лиц, имеющим право на получение данных пособий.

5. Развитие разводящих газовых сетей и газификация частных домовладений путем привлечения частных инвестиций.