Информация о ходе исполнения  долгосрочной целевой программы капитального строительства муниципального образования «город Троицк» на 2010-2011 годы

В 2010 году  реализация  программы капитального строительства муниципального образования « город  Троицк» на 2010-2011 годы ведётся в рамках долгосрочной целевой программы, утверждённой постановлением администрации города Троицка от 26.11.2010 года № 2129.

В ходе исполнения программы, в нее внесены ряд изменений в результате чего увеличено ресурсное обеспечение программы с 9 млн. 674,5рублей  до 16  млн.942,1 тыс.рублей.

На сегодняшний день программа представлена следующими разделами:

| Образование | 2683,60665 |
| --- | --- |
| Культура | 7,984 |
| Здравоохранение, физическая культура, спорт | 14250,0 |
| Благоустройство | 0,50169 |

На 10.09.2010года исполнение программы составляет

2млн. 156,46 тыс. рублей,  что составляет 12,7 % от плана, в том числе по разделам:

- Образование - 2млн.049,09 тыс. рублей. Денежные средства освоены по объекту     « Детский сад в 5 мкр. (ПИР и строительство)- оплата этапа проектных работ Разработку проекта ведёт ООО « Сфера». Проект находится на рассмотрении в отделе архитектуры, в срок до 22.09.2010 г. будет направлен на рассмотрение в Главгосэкспертизу освоение по объекту составляет 76% от плана. Остаток неосвоенных средств предусмотрен на оплату Гоэкспертизы и будет освоен до конца 2010 года. Кроме того оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы по объекту «Детский сад №17» в сумме 1,61 тыс. рублей.

- Культура – 7,984 тыс. рублей оплата  кредиторской задолженности за выполненные работы  2009 года. Освоение 100%.

- Здравоохранение  - 98,887 тыс. рублей по объекту «Реконструкция нежилого помещения по ул. Карташова,44 под женскую консультацию».  По данному объекту проведён аукцион, заключен муниципальный контракт на сумму   7497,5 тыс. рублей с ООО «СК «Рассвет-Агро». Экономия от проведения аукциона составляет 2 млн.843,9тыс. рублей. Средства по объекту будут освоены до конца 2010 года.

- Благоустройство – 0,5 тыс. рублей – оплата  за выполненные работы в 2009 году по объекту «Христианское кладбище».

Администрацией города будут предприняты все необходимые  меры для освоения денежных средств по Программе до конца текущего года в полном объёме.