Информация  «О выполнении работ по капитальному ремонту городских дорог в 2010 году и перспективах  капитального ремонта городских дорог

на 2011 год»

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Троицке составляет 277 км.

С целью улучшения качества состояния дорог, администрацией города Троицка от 31.12.2009 года № 2425 была принята  долгосрочная  целевая программа «Строительство, капитальный, средний и текущий ремонт автодорог в городе Троицке на 2010-2012 годы». В рамках реализации программы в ней предусмотрены мероприятия по проектированию, строительству, капитальному и текущему ремонту дорог в городе.

В 2007-2010 году была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт наиболее аварийных участков городской транспортной сети, что позволит в перспективе качественно улучшить состояние городских дорог

Первоначально на данную программу было предусмотрено 2 млн. рублей, средства были запланированы на текущий (ямочный ремонт).

Начиная с апреля 2010 года, в программу четырежды были внесены изменения. На сегодняшний день программой предусмотрены денежные средства на 2010 год  в сумме 57млн. 106 тыс.  рублей, из них 21 млн. 692 тыс.  рублей - средства бюджета города, 35 млн. 414тыс. рублей- средства  областного бюджета, по разделам:

- текущий(ямочный ремонт- 4млн. 957тыс.  рублей

- капитальный ремонт  автодорог- 25 млн.982тыс. рублей

- строительство автодорог – 26 млн.167тыс. рублей

На 01.01.2011 года  выполнены работы на общую сумму  57млн.063тыс. рублей, что составляет  99,92% от плана:

- по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц города на сумму 4 млн.957 тыс. рублей 100%;

- по капитальному ремонту дорог – 25 млн.944 тыс. рублей – 99,9%

- по строительству дорог – 26 млн.161 тыс. рублей – 99,97%.

Кроме ямочного ремонта дорог и капитального ремонта отдельных участков дорог, выполняемых за счет средств городского бюджета, выполнены работы по следующим объектам:

- Капитальный ремонт автодороги по ул.Красноармейская:

- стоимость работ – 7млн.735 тыс.рублей;

- источник финансирования – городской бюджет;

- сметная документация имеет положительное заключение Госэкспертизы,

- протяженность ремонтируемого участка 1 км.

- Капитальный ремонт автодороги по ул. Крахмалева:

- стоимость работ –15 млн.464тыс. рублей;

- источник финансирования – городской и областной бюджет;

- протяженность отремонтированного  участка 1,5 км.

- Реконструкция ул.Советская:

- стоимость работ по 2 и 3 этапу–  66 млн.349 тыс.рублей;

- программой предусмотрено на 2010 год – 26 млн.155тыс. рублей

- источник финансирования:

- городской бюджет – 5 млн.779 тыс. рублей ;

- областной бюджет – 20 млн.382 тыс.рублей;,

- протяженность всей улицы- 4,2 км., 2-3 этапа - 2,55 км; реконструированного участка -  1,19 км.

В 2010 году  проведена  работа по составлению дефектных ведомостей и проектно-сметной документации на участки автодорог, подлежащих первоочередному ремонту с последующим направлением в Госэкспертизу. Одной из самых важных а транспортной схеме города является дорога от ул Сибирской до ул. Путевая . Протяженность всех участков составляет 3,65 км.

На все участки дорог выполнена сметная документация и сдана на проверку в Управление Госэкспертизы Челябинской области.  На следующие участки дорог, такие как:

- ул.Горького ( от ул.Советской до старого моста )

- ул.Шоссейная ( от моста до ул .Р . Люксембург)

- ул. Насонкина ( от ул.  Р.Люксембург  до ул. Гоголя)

- ул. Путевая ( от ул. Гоголя до ж/д вокзала)

получены положительные заключения  экспертизы на общую сумму 16млн 160 тыс. рублей.

На участки по ул. Сибирская, ул. Р. Люксембург и ул. Гоголя снимаются замечания экспертизы.

Кроме того выполнена проектно-сметная документация на строительство тротуаров по ул. Т. Меньшениной ( с подъездами к школе №5» и д/с №19, к школе №11  и школе №40 на общую сумму  17млн. 406 тыс. рублей.

Разработана сметная документация на капитальный ремонт ул. Разина

( предварительная стоимость работ 21 млн. рублей, протяженность дороги 1,74 км). Документация  сдана в экспертизу в декабре  2010 года.

Ведётся подготовка сметной документации на капитальный ремонт дороги на Золотую Сопку и пос. ГРЭС.

Имеется документация на реконструкцию и капитальный ремонт дорог, получившая  положительное  заключение Госэкспертизы:  «Благоустройство ул. Октябрьская», Капитальный ремонт ул. Гагарина», «Реконструкция ул.Советская», «Отвод поверхностных вод с пос. Жиркомбинат»  на общую сумму 258 млн.190 тыс. рублей.

На 2011 год  в бюджете города предусмотрены денежные средства в размере 52 млн.600 тыс. рублей, из них:

- 2 млн. 75 тыс. на текущий (ямочный ремонт);

- 4 млн. 502 тыс. на кап. ремонт ул. Горького;

- 4 млн. 289 тыс. руб. на капитальный ремонт ул. Шоссейная;

- 41 млн. 734 тыс. рублей на завершение реконструкции ул. Советской

Уже размещены заявки на проведение аукционов по выполнению  работ по ул. Горького, Шоссейной и ул. Советской  в управлении материальных ресурсов г. Челябинска. Заявка будет размещена на сайте ЧелГУМР 28.12.2010 г. Аукционы будут проведены  с 27.01.11 по 01.02.11 г.

Заместитель главы - начальник управления

по капитальному строительству и архитектуре                                   С.П. Леднев