Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Четвёртый созыв

Двадцать первое  заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.08.2011г. № 127

г.Троицк

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства и объектов социальной сферы города

Троицка к отопительному сезону 2011-2012 годов

Заслушав информацию заместителя главы города - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Ф.В..Сахарова о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города Троицка к отопительному сезону 2011-2012 годов,

Собрание депутатов города Троицка РЕШАЕТ:

Информацию заместителя главы города - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Ф.В..Сахарова  о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы города Троицка к отопительному сезону 2011-2012 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка				          		                   В.В. Наренков

Информация

о подготовке объектов жилья и социальной сферы города Троицка

к отопительному сезону 2011-2012 годов

В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области  от 28 марта 2011г № 108 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2011-2012годов», согласно Постановлению администрации города Троицка от 21 апреля 2011 года № 793 «О создании штаба по  подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2011-2012 годов» создан городской штаб по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду.

Ежемесячно проводятся заседания штаба по подготовке к отопительному сезону с приглашением руководителей энергоснабжающих организаций,   социальной сферы, управляющих организаций, обслуживающих жилой фонд.

В 2011 году силами ЗАО «Троицкие энергетические  системы» проведена реконструкция 8-ми скользящих опор с заменой участков трубопроводов и восстановлением изоляции. Дополнительно проведена замена участков изоляции и покровного слоя на трубопроводе, диаметром 700 мм., общей протяженностью 210 м.

В целях ухода от неэффективной котельной ОАО «Молокозавод» до начала отопительного периода 2011-2012 годов в эксплуатацию будет введена модульная котельная, для теплоснабжения жилого дома № 2а по      ул. Подгорная.

Для подготовки к отопительному сезону жилищно-эксплуатационными предприятиями выполнены ремонтные работы согласно плана мероприятий

| Обслуживающая организация | % выполнения |
| --- | --- |
| ИП Крученков В.В. | 100 |
| ООО «Соверен-Сервис» | 100 |
| ООО «Троицксантехсервис» | 100 |
| ООО «ЖЭУ» | 100 |
| ООО «ЖКХ п. Гончарка» | 100 |
| ООО «Теплоэнерго» | 100 |
| ЗАО «Троицкие энергетические системы» | 100 |
| Всего | 100 |

Согласно Плану мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону ведутся работы по ремонту:

- За счет средств теплоснабжающих  предприятий;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1,3 км.

- текущий ремонт сетей теплоснабжения – 8,7 км.;

- ремонт котлов в котельных - 24 шт.;

- замена и ремонт запорной арматуры – 131шт.;

- промывка, опрессовка сетей теплоснабжения.

## Объекты социальной сферы за счет средств бюджетов:

ОГУЗ «Областная противотуберкулезная больница» на сумму 3млн 249 тыс. рублей, в том числе:

- Замена запорной арматуры( задвижки, вентили) -  120 шт.

- установка насосов в котельной – 2 шт.;

- ремонт тельфера -1шт.;

- замена электрокабеля – 70м.;

- капитальный ремонт теплотрассы – 100м.;

Управление социальной защиты населения -1 млн.182  тыс. руб., в том числе:

- замена окон;

- утепление дверей – 18шт;

- ремонт тепловых пунктов – 1шт;

- остекление оконных блоков – 70 кв.м.;

Управление культуры – 5 млн. 949тыс рублей, в том числе:

-ремонт фасада, козырька подвального помещения в центральной  городской библиотеке;

- поверка манометров, установка электрического насоса, ремонт теплового пункта, ремонт запорной арматуры в центральной детской библиотеке;

- ревизия запорной арматуры, поверка манометров, утепление дверных и  оконных проемов, ремонт теплоизоляции в объектах культуры администрации города Троицка.

Управление образования – 3956 тыс. рублей из средств городского бюджета, 1000 тыс. рублей за счет областного бюджета в том числе:

- ремонт запорной арматуры;

- утепление дверных и оконных проемов;

- проведение энергоаудита в МОУ ООШ№ 5, МДОУ № 28;

- поверка теплосчетчиков;

- изоляция сетей теплоснабжения.

Установка приборов регулирования

ММЛПУ «Центральная районная больница», в том числе:

- поверка манометров и контрольно-измерительных приборов;

- ревизия запорной арматуры;

- ремонт и утепление окон, входных групп.

Управление ЖКХ, Э,Б,Т и С администрации города Троицка, в том числе:

- капитальный ремонт теплотрассы «ГРЭС-город» - 3,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

В целях ухода от неэффективных котельных - реконструкция 2 котельных  с заменой котлов на более эффективные (п. Золотая Сопка и п. Племстанция) и строительство 4 модульных котельных (в районе ООО «Агротехсервис», ОАО «Молокозавод», «Детский сад № 5», «Школа № 5»).

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства

МУП «Водоканал» г. Троицка – 1,5 млн. рублей, в том числе:

- ремонт котельных, подготовка сетей водопровода и канализации - промывка, текущий ремонт;

- утепление зданий;

- замена насоса 1Д800-63;

- ремонт электрооборудования;

Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения ДУ от 150 до 500мм – 10 шт.;

МУП «Банно-прачечный комбинат»

-утепление бойлерных секций – 12шт;

- утепление оконных проемов;

- ревизия и ремонт запорной арматуры.

Управляющие организации:

Многоквартирные дома:

- текущий ремонт кровель- 1720 кв. м.;

- смена розливов отопления ДУ от 57 до 89мм – 912 м;

-замена вентилей и задвижек ДУ от 20 до 80мм – 4636шт;

- ремонт бойлеров – 15 шт.;

- ремонт внутренних сетей теплоснабжения – 4683м;

- ремонт фасада( заделка межпанельных швов) – 195 п. м.;

- ремонт внутренних сетей водопровода – 1597м

- ремонт внутренних сетей канализации – 70м.

Итого на подготовку к отопительному периоду 2011-2012годов предусмотрено 121 млн. 442 тыс. рублей:

- за счет средств предприятий и организаций 96 млн. 405 тыс. рублей

МУП « ЭТС» - 3260,0 тыс. рублей

МУП «Водоканал» г. Троицка – 1500 тыс. рублей.

ИП Крученков В.В. – 559,7 тыс. рублей.

ООО «ЖЭУ» - 3032,699 тыс. рублей.

ООО « Троицксантехсервис» - 1318,2 тыс. рублей.

ООО «ЖКХ п. Гончарка» - 150,37 тыс. рублей.

ООО «Соверен-Сервис» - 1098, 6 тыс. рублей.

ЗАО «ТЭС» - 2895,5 тыс. рублей.

ОАО «ЧОКЭ» - 58900 тыс. рублей.

Средства инвесторов на строительство и реконструкцию неэффективных котельных – 23690 тыс. рублей.

в том числе на приобретение топлива 31 млн. 450 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета города 17 млн. 795 тыс. рублей

Управление культуры – 5949,6 тыс. рублей

Управление образования администрации г. Троицка – 3956 тыс. рублей

Управление ЖКХ – 7889,4

в том числе на приобретение топлива 389,8 тыс. рублей;

- за счет бюджета области – 6242 тыс. рублей

ГУЗ « Областная противотуберкулезная больница» - 3249,95 тыс. рублей

Управление социальной защиты населения администрации г. Троицка – 1182,8 тыс. рублей

Управление образования администрации г. Троицка – 1000,0 тыс. рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка – 810 тыс. рублей, в том числе на приобретение топлива 3 млн. 150 тыс. рублей.

По состоянию на 12 августа 2011 подготовлено:

тепловые сети 78,4 км. (59%), ветхие тепловые сети 0,81 км. (15,2%), тепловые насосные пункты 1 (100%),  центральные тепловые станции 11 (84,6%), водозаборы  1 (100%), очистные сооружения водопровода 1 (100%), очистные сооружения канализации 1 (50%), водопроводные сети 101,4 км. (52,6), канализационные станции 3 (28%), канализационные сети – 57 км.(37%), электрические сети – 679 км. (100%), газопроводы – 17,28 км. (100%).

Планируемые капитальные ремонты объектов теплоснабжения

В рамках реализации программы «Доступное и комфортное жильё гражданам России», подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» до начала отопительного периода будут выполнены работы по капитальному ремонту:

- Капитальный ремонт котла в котельной пос. Золотая Сопка  на  сумму 329 871 руб.;

- Реконструкция ТП № 212 поселка Гончарка – 570 000 руб.;

- Строительство теплотрассы ДУ89 к зданию МДОУ «Детский сад «№10» «Сказка» в п. Пятилетка – 75 369 руб.;

- Капитальный ремонт теплотрассы к жилому дому № 27 по                   ул. Крахмалева – 390 000 руб.

В срок до 01.09.2011 года будет завершено выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду (приложение). В срок до 01.09.2011 года в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области будет представлен паспорт готовности Троицкого городского округа к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов.