Информация

о работе администрации города Троицка по организации

освещения улиц города

Управлением ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города определен ряд задач, направленных на развитие уличного освещения города:

- повышение надежности и качества работы объектов уличного освещения;

- повышение экономической эффективности по уличному освещению;

- установка шкафов управления и регулирования с приборами учета во всех пунктах питания сетей уличного освещения;

- реконструкция и модернизация всей сети уличного освещения.

На сегодняшний день протяженность сетей уличного освещения составляет 63 км. 918 метров. Установлено всего светильников 1795 шт., из них:

- светильников марки ЖКУ-01-250 Вт с лампой ДНАТ- 250 Вт – 1679 шт;

- РКУ 0101-250Вт, с лампой ДРЛ -250Вт – 68 шт,

- светодиодных светильников на 250 Вт – 48 шт.

В 2011 году на содержание уличного освещения было израсходовано 2 911 441 рублей. Подрядной организацией МРСК Урала были выполнены работы по  установке 48  светодиодных светильников  на улицах Сосновская, Гоголя, Путевая.

ООО «Милекс – Энерго – Сеть» выполнены работы по замене 312 светильников с РКУ-250 на ЖКУ-250 с лампой ДНАТ-250Вт.

Оплата за потребленную электроэнергию уличным освещением в 2011 году составила 13 059 674 рубля.

В 2012 году на содержание уличного освещения  израсходовано 3 135 277 рублей. По результатам проведенных аукционов были заключены муниципальные контракты и выполнены следующие работы:

ООО «Стройсервис» выполнил работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения следующих улиц:

- ул.Сосновская – ул.Подгорная - заменено 86 светильников, протянуто 325 метров   СИП 4х16;

- ул.Автодромная – молокозаводской мост -  заменено 43 опоры, 43 светильника, протянуто 1500 м.  СИП;

- ул.Крестьянская - заменено 24 светильника, протянуто 1100 м.  СИП;

- ул.Крахмалева - заменено  44 светильника, протянуто2100 м.  СИП;

- ул. Интернациональная - заменено 44 опоры, 44 светильника, протянуто 1500 м.  СИП 4х16, СИП 4х35 – 1600 метров;

- ул.Чурикова – заменено 10 опор, 13 светильников, протянуто 800 м.  СИП;

- ул.Фрунзе – заменено 27 светильников, протянуто 1500 м.  СИП.

ООО «ГРЭВИС» выполнило работы по освещению Больничного проезда. Установлено 3 опоры, 5 светильников и протянуто 300 метров СИП.

ООО «Милекс – Энерго – Сеть» выполнены работы по замене 370 светильников  с РКУ-250 на ЖКУ-250 с лампой ДНАТ-250Вт. Установлены 12 приборов учета электроэнергии.

Оплата за потребленную электроэнергию уличным освещением в 2012 году составила 11 937 313 рублей.

В 2013 году на содержание уличного освещения выделено 3 847 757  рублей. Проведен аукцион, по результатам которого  заключен муниципальный контракт с ООО «Милекс-Энерго-Сеть».

В 1 квартале 2013 года за счет технического обслуживания были выполнены работы по замене светильников РКУ-250 на ЖКУ -250 с лампой Днат-250вТ:

- на ул.Летягина - 26шт,

- ул.30 лет ВЛКСМ - 35шт,

- ул.Володарского - 19шт ,

- ул.Фрунзе -5шт ,

- ул.Сибирская – ул.Пролетарская 40 шт,

- ул. М.Горького - 8 шт,

- п Пятилетка – 37 шт.

- п.ГРЭС проход от ул.Культуры до школы №6 и магазина «Фея» в  10 квартале - 6 шт.,

- ул. Пионерская от ул.Фрунзе до ул.Набережная -19  шт.

До конца 2013 года за счет технического обслуживания и текущего ремонта планируется произвести замену светильников РКУ-250 на ЖКУ-250-с лампой днаТ-250 по ул.Пионерская, ул.Набережная. Замена провода А-25 на Сип 4*16 по ул.им. В.И. Чапаева.

С 01 апреля 2013 года введен режим экономии в п.ГРЭС ,т.е. отключение с 01-30 часов до 05-00 часов утра по одной фазе на всех 9 ТП ,ожидаемое снижение потребление электроэнергии на 30%.

В 2013-14г.г. планируется:

-  провести замену провода А-25 на провод Сип-4-16 на линии уличного освещения по ул. Т. Меньшениной  -2700п.м. стоимостью -94000 рублей

- продолжить линию  уличного освещения по ул.Пионерской (от ул.Красногвардейской до ул.Советской), протяженностью 1,2км. Стоимость работ составит  140 тыс. руб.;

- продолжить линию уличного освещения ул.Ильина протяженностью 1,2км (от ул.Красногвардейской до ул.Советской). Стоимость работ составит 140тыс.руб.

При проведении данных видов работ произойдет выравнивание фаз по току и напряжению, устранится  «перекос» фаз, что скажется на электроснабжении жителей и экономически эффект ожидается  в виде снижения  денежных затрат на оплату за потребленную энергию на 30 %.

План на 2013- 2014 годы предусматривает,  при выделении денежных средств из бюджета города, провести капитальный ремонт линий уличного освещения в п.ГРЭС  по ул.Медведева, ул.Монтажников, ул.Строителей на сумму 750 000 т. руб.

В настоящее время разработана и находится на согласовании  городская целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт и содержание наружного освещения города Троицка на 2013-2014 годы».