**Информация**

**по газификации города Троицка в 2013 году**

На объекты газификации впервые за 5 лет предусмотрено в бюджете города 28,6 млн. руб. (В 2011г. – 11,7 млн. рублей, в 2012г. – 17,2 млн. рублей). Освоено по состоянию на 01.12.2013 г. 18,9 млн. рублей (66,1% от плана).

Закончены работы по:

1) газоснабжению района г. Троицка, ограниченного улицами Инженерная, Пушкина, Некрасова, Леваневского;

2) газоснабжению частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Летягина, Советская, Дубинина, Ленина;

3) газоснабжению жилых домов п. Кирсараи – 1 этап – ул. Уральская до ул. Блюхера;

4) по газоснабжению жилых домов поселка Новая Нарезка – 1 этап – ул. Кольцевая.

5) по газопроводу для перевода многоэтажной застройки п.Мясокомбинат со сжиженного на природный газ и газоснабжение частных домов» - 1 этап – газоснабжение ул. Пархоменко и перевод со сжиженного на природный газ жилого дома № 2 по ул. им. Л.Н.Толстого;

6) по газоснабжению жилых домов в поселке Кирсараи - 2 этап – улица Уральская, от ул.им. В.К. Блюхера до ул.им. Ф. Энгельса; ул.им. Ф. Энгельса от ул. Уральской до ул. им. Я.В. Аппельбаума.

Подготовлен пакет документов для объявления аукциона на разработку проектно-сметной документации следующихобъектов:

* Газоснабжение многоэтажной застройки п. Станционный (МКД №№ 16, 16а, 16б, 18 по ул. Путевая, № 39 по ул. Кирова);
* Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторная;
* Модульная газовая котельная и подводящие инженерные сети по ул. им. Сони Кривой в районе жилого дома № 34Б.

Надо отметить, что в 2013 году строительство газопроводов велось в основном по проектам, разработанными самими жителями. Проектно-сметная документация разрабатывается за счет граждан, строительно-монтажные работы проводятся за счет средств городского бюджета.

На 10.12.2013 года в г. Троицке подключено 218 домов (квартиры). По областной подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» запланирован индикативный показатель «Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу» - 120 домов (квартир). Таким образом, областной индикативный показатель выполнен на 182%.

Уровень газификации природным газом составляет 37,77%.

В 2013 году построено 7,7 км газовых сетей.

В 2013 году велись работы по переводу неэффективных котельных на газ.

На эти цели из бюджета города было выделено 2,5 млн. рублей. Планируется перевести на газ 7 котельных в разных районах города:

- в районе школы № 45 пос. Золотая Сопка;

- по ул. Деповская в районе жилого дома № 1Д;

- по ул. Новая пос. Пятилетка;

- по ул. Путевая в районе жилого дома № 18а;

- по ул. С.М.Кирова в районе школы № 4;

- по ул. Т.Д. Дерибаса в районе жилого дома № 38;

- по ул. им. А.П.Чехова в районе жилого дома № 10.

По всем котельным получены архитектурно-планировочные задания, ведутся кадастровые работы.

За счет бюджета города при наличии финансирования планируется строительствоподводящих инженерных сетей. Строительство котельных – за счет инвесторов. Инвестор на сегодняшний день не определен.

На 2014 год по муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Троицке» в бюджете города запланировано на объекты газификации 9 млн. рублей:

- на газоснабжение квартала, ограниченного улицами им. В.И. Ленина, Красногвардейская, им. С.И. Денисова, им. П.П. Бородина – 7,5 млн. рублей;

- на газоснабжение частных жилых домов поселка Слободка – 1,5 млн. рублей (по многочисленным обращениям граждан).

1 ноября 2013 года направлена заявка в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на строительство 20 объектов газификации на общую сумму **288,4 млн. рублей**:

- «Газоснабжение жилых домов поселка Новая Нарезка» - 62 млн. рублей;

- «Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный газ пос. ГРЭС, в том числе подводящий газопровод» - 69 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Труда – им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева– Элеваторная» - 16 млн. рублей;

- «Газопровод для перевода многоэтажной застройки поселка Мясокомбинат со сжиженного газа на природный газ и газоснабжение частных жилых домов» - 16 млн. рублей;

- «Газоснабжение частных жилых домов в п. Слободка» - 11 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи» - 7 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилой малоэтажной застройки и частных домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской» - 11 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов, 3-я очередь поселка Гончарка» - 43 млн. рублей;

- «Перевод жилых домов со сжиженного на природный газ в районе, ограниченном улицами Фрунзе, Т. Меньшениной, Красноармейская, Пионерская» - 4 млн. рублей;

- «Перевод жилых домов со сжиженного газа на природный в районе Гагарина, 30 лет ВЛКСМ, Малышева, Пролетарская» - 4 млн. рублей;

- «Газопровод жилой застройки п. Станционный, 3-я очередь» - 6 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилой малоэтажной застройки и частных домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Сибирской - 1,4 млн. рублей.

8 проектов разработаны за счет средств граждан. Сумма строительно-монтажных работ составляет **38,4 млн. рублей**: а именно:

- «Газоснабжение квартала жилой застройки п. Амур. Газопровод низкого давления» - 7,2 млн. рублей;

- «Газоснабжение квартала, ограниченного улицами: им. В.И. Ленина, Красногвардейская, им. С.И. Денисова, им. П.П. Бородина» - 7,5 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов по ул. им. И.Д. Селивановской, в пределах кварталов от ул. Красногвардейской до ул. им. В.И. Ленинаг.» - 4,0 млн. рублей;

- «Газификация квартала, ограниченного улицами: Делегатская, им. В.В. Маяковского, 8 Марта, Станционная, Краснопартизанская п.Кирсараи» - 1,6 млн. рублей;

- «Газоснабжение частных жилых домов по ул. Веденеева, ул. Волочаевская, пр. Складской №2 в п. Гончарка» - 4,6 млн. рублей;

- «Газопровод района, ограниченного улицами им. С.Н. Халтурина, им. Орлова, им. С.Д. Павлова, им. Г.Я. Седова, им. В.И. Чапаева» - 3,0 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов, расположенных на территории, ограниченной улицами им. Карла Маркса, им. С.М. Цвиллинга, им. В.И. Чапаева, им. П.Ф. Крахмалева» - 4,5 млн. рублей;

- «Газоснабжение жилых домов, расположенных на территории, ограниченной улицами им. А.Г. Мотова, А.П. Чехова, им. В.Г. Белинского, им. Н.А. Некрасова» - 6,0 млн. рублей.

16 января 2014 года назначены публичные слушания по проектам планировки и межевания следующих объектов:

- «Газоснабжение частных жилых домов по ул. Веденеева, ул. Волочаевская, пр. Складской №2 в п. Гончарка»;

- «Газоснабжение жилых домов, расположенных на территории, ограниченной улицами им. А.Г. Мотова, А.П. Чехова, им. В.Г. Белинского, им. Н.А. Некрасова»;

- «Газоснабжение жилых домов по ул. им. И.Д. Селивановской, в пределах кварталов от ул. Красногвардейской до ул. им. В.И.Ленина».