Управление жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта и связи

администрации г. Троицка

Информация

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов

Подготовка объектов энергетики,  ЖКХ, социальной  сферы города Троицка к отопительному периоду 2014-2015гг., согласно постановлению Губернатора Челябинской области 17 марта 2014 года №266 «О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2014-2015 годов»., осуществляется в соответствии с постановлением  Администрации города Троицка от 08.04.2014г. № 533.Постановлением определены мероприятия по подготовке к зиме и срок готовности объектов  энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города  – 01.09.2014. Утверждено распоряжение о создании комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2014-2015 гг. от 10.04.2014г. № 207-р.

Заседания рабочей группы по подготовке к отопительному сезону 2014-2015г.г. проводятся еженедельно, с рассмотрением вопросов по всем категориям жизнедеятельности города в отопительный период. Основным вопросом для рассмотрения является обеспечение подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения.

Троицким филиалом ОАО «ЧОКЭ» ТЭТС и ЗАО «ТЭС» по окончании отопительного периода проведены  гидроиспытания тепловых сетей.

По результатам опрессовки  выявлены дефекты, которые устраняются в процессе проведения текущего ремонта тепловых сетей, ревизирования и текущего ремонта запорной арматуры.

Все организации, эксплуатирующие источники теплоснабжения, водоснабжения, инженерные сети, ведут ремонтно-профилактические работы на основании утвержденных план - графиков.

Согласно утвержденному графику отключена подача горячей воды в  центральную часть города с 21 мая по 20 июля. Выполнение работ по заполнению городских сетей, с проведением гидроиспытаний и постановкой на циркуляцию запланировано провести с 20.07.2014г. по 18.08.2014г. Подача горячего водоснабжения запланирована с 18.08.2014г.

На многоквартирные дома пос. Жиркомбинат  планируется подача горячей воды с 25.06. 2014г.

Горячее водоснабжение многоквартирных домов  пос. Энергетик  будет ненормативного качества с 01.07 по 01.08. 2014г. на время проведения ремонтных работ участка теплосети «ГРЭС – город».

Подготовка жилищного фонда

При подготовке к предстоящему отопительному сезону управляющими компаниями будут выполнены ремонтные работы по ремонту внутридомовых инженерных систем, по замене ремонту и ревизии запорной арматуры на инженерных сетях. В настоящее время ведутся работы по гидравлическим испытаниям и промывке систем отопления жилого фонда. Все работы по подготовке  внутридомовых инженерных сетей жилфонда завершатся до 01 августа 2014г.

Работы по утеплению чердачных перекрытий и подвалов, тамбуров, входных дверей, окон и фасадов завершатся до 01 сентября 2014г.

О подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов слово предоставляется заместителю главы города по социальным вопросам Елене Геннадьевне Василяускене.

И.о. начальника Управления по ЖКХ,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                              В.С. Королёв

Информация о подготовке к работе в ОЗП 2014/2015г.г.

учреждений социальной сферы

На территории города функционирует 64 муниципальных  учреждений социальной сферы, а именно:

-42 учреждений образования (17 школ, 21 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования);

-16 учреждений культуры (1 централизованная библиотечная система, состоящая из 11 библиотек,3 Домов культуры, музей, 1 кинотеатр, 3 музыкальных школы,4 учреждения спорта);
-3 учреждения социальной защиты;
-3 учреждения здравоохранения (ЦРБ-14 стационарных отделений, 6 поликлинических, 5 диагностических, скорая помощь, станция переливания крови, один врачебно-физкультурный диспансер, центр медицинской профилактики).

Всего социальная сфера проводит мероприятия по подготовке к работе в отопительный период  107  зданий.	.

Объём запланированных  мероприятий большой и  целях  успешной  подготовки учреждений социальной сферы к работе в отопительный период определены приоритетные направления:

1.подготовка систем жизнеобеспечения учреждений (кровля, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация);

2. проведение мероприятий  по повышению энергетической эффективности;

3. аттестация ответственных за электро.теплохозяйствою

Управления в соответствии с утвержденным планом, по состоянию на 17.06.2014 г, выполнены следующие мероприятия:

- в 43 учреждениях из 64 выполнены гидравлические испытания трубопроводов. В остальных учреждениях работы будут проведены до конца июня;

-  в 44 учреждениях проведены измерение сопротивление изоляции проводов, кабелей,  в остальных учреждениях  в соответствие с планом  до конца июля;

- проведена  механическая очистка бойлеров  во всех учреждениях, где они имеются.

- во всех учреждениях проведена ревизия запорной арматуры.

Обучение ответственных за электро и теплохозяйство будет проходить планового, к 15 августа все ответственные будут аттестованы.

Перечень мероприятий  по повышению энергетической эффективности включает в себя:

  - поверка 60 узлов учета тепловой энергии, узлов учета ГВС, ХВС   электросчетчиков  738 тыс. рублей;

  - замена  73 аварийных  окон   на общую сумму 1 млн.155 тыс. рублей;

  - утепление 304 окон;

  - замена 46 дверных проёма;

  - на проведение кровельных работ направлено 6 млн. 994 тыс. рублей (школа №6 реконструкция мягкой кровли на двускатную, ремонт мягкой кровли библиотек и учреждений спорта) .

  - на ремонты систем тепло и электроснабжения выделено 720 тыс.рублей.

Все работы планируем завершить до 15 августа

В завершение хочу отметить что, несмотря ограниченное финансирование и большой износ коммунальных сетей учреждения социально сферы ответственно подходят  к подготовки учреждений к работе в отопительный период и принимают все необходимые меры по недопущению аварийных ситуаций.

Заместитель главы города

по социальным вопросам                                                                  Е.Г. Василяускене