Информация

начальника    Управления    жилищно-коммунального   хозяйства,   экологии, благоустройства,     транспорта    и   связи   администрации   города   Троицка Ремезова Г.Ф. по вопросу: о  подготовке  объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 годов

Подготовка объектов энергетики, ЖКХ, социальной сферы города Троицка к отопительному периоду 2015-2016 годов, согласно постановлению Губернатора Челябинской области 23 марта 2014 года № 68 «О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2015-2016 годов», осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Троицка от 06.04.2015 г. № 720. Постановлением определены мероприятия по подготовке к зиме и срок готовности объектов энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города – 01.09.2015 г. Утверждено распоряжение о создании комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016 годов от 06.04.2015 г. № 164-р.

К новому отопительному сезону необходимо подготовить 18 котельных, из них 14 муниципальных и 4 ведомственных и 133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта. Заседания рабочей группы по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов проводятся еженедельно, с рассмотрением вопросов по всем категориям жизнедеятельности города в отопительный период.

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по окончанию 01.05.2015г. отопительного периода в соответствии с Постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 30.04.2015 г. № 866 «О завершении отопительного периода 2014-2015 годов в городе Троицке» проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

По результатам испытаний выявленные дефекты устраняются в процессе проведения текущего ремонта тепловых сетей, ревизии и текущего ремонта запорной арматуры.

Все организации, эксплуатирующие источники теплоснабжения, водоснабжения, инженерные сети, ведут ремонтно-профилактические работы на основании утвержденных план – графиков, в которые включены работы по ремонту и замене ветхих магистральных и квартальных сетей, восстановлению теплоизоляции, а также необходимого комплекса мероприятий по подготовке оборудования котельных.

Подготовка жилищного фонда

При подготовке к предстоящему отопительному сезону управляющими компаниями будут в срок до 15.06.2015 г. проводиться работы по гидравлическим испытаниям и промывке систем отопления жилого фонда. Включены ремонтные работы внутридомовых инженерных систем, по замене ремонту и ревизии запорной арматуры на инженерных сетях, ремонту подъездов, кровель, цоколя, отмостки, козырьков над подъездами и балконных плит.

Работы по утеплению чердачных перекрытий и подвалов, тамбуров, входных дверей, окон и фасадов завершатся до 01 сентября 2015 г.

О подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону            2015-2016 годов слово предоставляется заместителю главы города по социальным вопросам Елене Геннадьевне Василяускене.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                             Г.Ф. Ремезов