Уважаемый Владимир Юрьевич!

Уважаемый Александр Георгиевич!

Уважаемые депутаты!

представляем Вашему вниманию доклад на тему:

«О подготовки социальной сферы к работе
 в отопительный период 2016-2017 года»

На территории города функционирует **53** муниципальных учреждения социальной сферы, а именно:

-36 учреждений образования(17 школ, 15 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования);

-6 учреждений спорта;

-8 учреждений культуры (2 школы искусств, 1 музыкальные школы, 3 дома культуры, 1 централизованная библиотечная система, 1 музей);

-3 учреждения социальной защиты.

На подготовку учреждений к работе в осенне -зимний период в 2016 году было направлено 7 791 213 рублей, в том числе в:

* учреждения системы образования – 6 895 077,42 рублей,
* учреждения Управления по спорту – 180 576,00 рублей,
* учреждения Управления культуры – 345 030,62 рублей,
* учреждения Управления социальной защиты населения – 370 530,00 рублей.

Готовность учреждений социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2016-2017 годов началась с апреля 2016г. с разработки планов организационно-технических мероприятий,

определения приоритетных направлений, таких как:

1.подготовка систем жизнеобеспечения учреждений (кровля, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, канализация);

2. проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности;

3. аттестация ответственных за электро и теплохозяйство.

Традиционно в июне, июле во всех учреждениях проведены профилактические работы по подготовке к отопительному периоду на общую сумму 759 893,00 рублей, была проведена ревизия запорной арматуры, гидравлические испытания трубопроводов, измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей. В учреждениях, где имеются бойлеры, проведена работа по их очистки.

 Кроме того, в двух образовательных учреждениях, где имеются котельные (МБОУ «СОШ № 3», МБОУ ДОД «ДДТ») проведены очистка котлов, ревизия, а так же побелка помещений. По котельной МБОУ ДОД «ДДТ» проведено обследование трубы, с предоставлением отчётных документов. Предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского Управления Ростехнадзора по котельным отсутствуют.

 В рамках проведения энергосберегающих мероприятий:

- проведена поверка приборов учета ТЭР в 30 учреждениях– 195 254 рублей;

- частичный ремонт кровель в 3 учреждениях образования на сумму 964 937 рублей (шк47,дс10,15);

-осуществлён ремонт санитарных узлов в 3 учреждениях образования на общую сумму 2 181 927 рублей (шк.6,9,39);

-заменены 192 деревянных оконных блока на блоки из ПВХ в 17 учреждениях образование, культуры и спорта на общую сумму 3 270 786,42 рублей;

-заменены двери в 7 учреждениях образования, культуры – 418 716,00 рублей.

Проведено ежегодное обучение ответственных лиц за теплохозяйство, прошли переаттестацию ответственные за электрохозяйство.

Подводя итог проделанной работе можно констатировать, что плановые мероприятия проведены и по состоянию 15 августа все учреждения социальной сферы получили акты готовности к работе в отопительный период.

Заместитель Главы города
по социальным вопросам Е.Г.Василяускене