Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Семнадцатое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.11.2016г. № 177

г. Троицк

Об информации о работе администрации города Троицка по переселению граждан из аварийного жилого фонда в городе Троицке

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Германа В.И. о работе администрации города Троицка по переселению граждан из аварийного жилого фонда в городе Троицке, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Германа В.И. о работе администрации города Троицка по переселению граждан из аварийного жилого фонда в городе Троицке принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания 
депутатов города Троицка						        В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка                    Германа В.И. по вопросу: «О работе администрации города Троицка по переселению  граждан  из  ветхо-аварийного  жилого  фонда  в  городе  Троицке

На сегодняшний день в реестре жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилых домов, включая многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в городе Троицке значится - 40 многоквартирных жилых домов. Фактически не расселенным является 31 многоквартирный жилой дом, общей площадью 11 519,9 кв.м., в которых проживают                 389 семей.

В многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. им. В.И. Ленина, д. 2А, построенный в  рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Челябинской области, с 2010 по 2016 г.г.   переселено 105 семей, из 11 ветхо-аварийных жилых домов, общей площадью 4 675,976 кв.м.

Строительство и переселение граждан в вышеуказанный дом производилось в несколько этапов:

2010 год - переселены 20 семей из 2 ветхо-аварийных жилых домов, общей площадью 1004 кв.м.;

2012 год - переселены 26 семей из 3 ветхо-аварийных жилых домов, общей площадью 1171,076 кв.м;.

2015-2016 год - переселены 59 семей из 6 ветхо-аварийных жилых  домов,  общей площадью   2 500,9 кв.м.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,  в срок до 01.09.2017г. необходимо расселить многоквартирные дома, включенные в реестр домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012г.

В соответствии с данным Указом Президента, на территории города Троицка должны быть переселены  15  ветхо-аварийных жилых домов, общей площадью 4 983,2 кв.м., количество семей подлежащих переселению - 125.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации и  реализации подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» государственной программы Челябинской области «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013г. № 349-П                  «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» муниципальному образованию «город Троицк» выделены средства в сумме 51 030 950 рублей - 1 этап переселения.

02.07.2016 года заключен муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) жилого(ых)                  дома(ов) в рамках подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке» на сумму 50 417 244,8 рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом, планируется приобретение 45 квартир общей площадью 1725,2 кв.м. в двухсекционном пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Челябинская область, ул. им. А.Е. Карташова № 51а.

В вышеуказанный дом планируется переселения жителей                             7 аварийных домов, в которых проживают 48 семей, расселяемая площадь составит 1652,9 кв.м.

Общий объем финансирования поступивший  на 2 этап переселения составляет 105 847 784 рублей из которых:

в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 24.08.2016г. № 457-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.04.2016г. № 180-П» муниципальному образованию «город Троицк» в целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания  дополнительно выделены средства в сумме 41 438 130 рублей;

в соответствии с  постановлением Правительства Челябинской области от 31.10.2016г. № 596-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 679-П» муниципальному образованию «город Троицк» в целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания дополнительно выделены средства в сумме 64 409 654 рубля.

В настоящее время размещена аукционная документация на приобретение в муниципальную собственность 72 жилых помещений (квартир), общей площадью 3566,3 кв.м. путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) жилого(ых) дома(ов) на  105 847 784 рублей, с целью   расселения 8 многоквартирных домов, также подпадающие под действие Указа Президента  № 600  от 07.05.2016г.

После реализации  мероприятий по  расселению граждан из ветхо-аварийного жилого фонда, признанного таковым до 01.01.2012г., в реестре жилых  домов,  признанных аварийными  и  подлежащими   сносу, останется 16  многоквартирных  жилых  домов  в  которых    расположены 264 квартиры площадью 6 536,7 кв.м.                                                                  Администрацией города Троицка Челябинской области будет продолжена работа по привлечению средств областного бюджета для расселения  данного аварийного жилого фонда.

Начальник  Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка						     В.И. Герман