Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.04.2017г. № 63

г. Троицк

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Троицке Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ                      «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от                       8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Троицке Челябинской области» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						        В.Ю. Чухнин

# Информация

о ходе реализации муниципальных программ «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Троицке Челябинской области»

В I квартале 2015 года администрацией города Троицка, утверждена программа по повышению уровня безопасности дорожного движения на территории Троицкого городского округа:

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Троицке Челябинской области», период действия программы: 2015 г. – 2019 г. (Постановление от 30.04.2015 г. № 874), финансирование в размере: 189 999 (сто восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе на мероприятия:

| 1.2. | Изготовление специаль-ных информационных стендов, содержащих ма-териалы по безопасности дорожного движения (Баннеры) | 159,999 | III кв. 2015г. III кв. 2016г. | Бюджет города Троицка | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1. | Городское соревнование юных инспекторов дви-жения «Безопасное ко-лесо 2013 - 2015» | 30,0 | Май 2015г. Май 2016г. | Бюджет города Троицка | УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Троицка, выделенное финансирование составило: 6861,80311 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета города – 2256,12112 тыс. рублей, за счёт областного бюджета – 4605,68199 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

| 3.1. | Восстановление и замена повреждённых знаков дорожного движения, пешеходных барьерных ограждений на террито-рии Троицкого городс-кого округа | 99,95942 | III-IV кв. 2016 г. | Бюджет города | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Внедрение и содержание технических средств организации и регулиро-вания дорожного дви-жения на территории Троицкого городского округа | 1 626,1617 | III-IV кв. 2016-2019гг. | Бюджет города | УЖКХ |
|  |  | 2 103,390 | III-IV кв. 2016г. | Областной бюджет |  |
| 3.8. | Нанесение продольной дорожной разметки и дорожной разметки пе-шеходных переходов на территории Троицкого городского округа | 609,503 | III-IV кв. 2016г. | Областной бюджет | УЖКХ |
| 3.9. | Ремонт светофорных объектов, расположен-ных на территории Троицкого городского округа | 1 892,78899 | III-IV кв. 2016г. | Областной бюджет | УЖКХ |
| 3.10. | Ремонт дорожных барьер-ных ограждений на мос-тах и путепроводах горо-да Троицка | 500,00 | III-IV кв. 2016г. | Бюджет города | УЖКХ |
| 4.1. | Городское соревнование юных инспекторов дви-жения «Безопасное колесо» | 30,0 | Май 2015г. Май 2016 г. | Бюджет города | УО |
|  | ИТОГО: | 6 861,80311 |  |  |  |
|  | в том числе бюджет города | 2 256,12112 |  |  |  |
|  | в том числе бюджет области | 4 605,68199 |  |  |  |

В рамках данных мероприятий:

- Восстановлено и заменено  170  знаков дорожного движения;

- Нанесено 150 км продольной дорожной разметки и 4400 м2 дорожной разметки пешеходных переходов в весенний и осенний период;

- Произведены работы по ремонту и переоборудованию 7 светофорных объектов, расположенных не территории города Троицка;

- Выполнены работы по ремонту и восстановлению 218 метров дорожных барьерных ограждений на «старом» и «новом» мостах через реку Увелька.

- Проведение городского соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2016».

На период с 01.01.2017г. по 01.04.2017г. на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города Троицка Челябинской области, выделенное финансирование составило:

2696,05тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета города – 2696,05 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

| 2.1. | Энергоснабжение светофоров | 350,0 | III-IVкв. 2017 г. | Бюджет города | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Восстановление и замена повреждённых знаков дорожного движения, пешеходных барьерных ограждений на территории Троицкого городского округа | 500,0 | II кв. 2017г. | Бюджет города | УЖКХ |
| 3.7. | Внедрение и содержание технических средств организации и регули-рования дорожного дви-жения на территории Троицкого городского округа | 1 846,05 | III-IV кв. 2017г. | Бюджет города | УЖКХ |
|  | ИТОГО: | 2696,05 |  |  |  |
|  | в том числе бюджет города | 2696,05 |  |  |  |
|  | в том числе бюджет области | 0,0 |  |  |  |

В I квартале 2015 года администрацией города Троицка, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Троицкого городского округа, по итогам проведённых торгов заключены следующие контракты:

- Договор № 8 от 23.01.2017 года на выполнение работ по  внедрению и содержанию технических средств организации и регулированию дорожного движения на территории города Троицка, период действия с 23 января 2017 года по 28 февраля 2017 года, на сумму: 99 741 (девяносто девять семьсот сорок один) рубль 00 копеек;

- 07 апреля 2017 года проведен электронный аукцион на выполнение работ по внедрению и содержанию технических средств организации и регулированию дорожного движения на территории города Троицка, в настоящее время ведется работа по заключению муниципального контракта на сумму 460 тысяч рублей с подрядной организацией;

- 07 апреля 2017 года проведен электронный аукцион на выполнение работ по установке знаков дорожного движения на территории города Троицка, в настоящее время ведется работа по заключению муниципального контракта на сумму 427,5 тысяч рублей с подрядной организацией.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка						       А.А. Зубик