Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.04.2017г. № 64

г. Троицк

О ходе реализации муниципальной программы «Организация безопасного движения пешеходов в городе Троицке Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ                   «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от                                8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. о ходе реализации муниципальной программы «Организация безопасного движения пешеходов в городе Троицке Челябинской области» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						        В.Ю. Чухнин

# Информация

о ходе реализации муниципальных программ «Организация безопасного движения пешеходов в городе Троицке Челябинской области»

В I квартале 2015 года администрацией города Троицка, утверждена программа по повышению уровня безопасности движения пешеходов на территории Троицкого городского округа:

1) Муниципальная программа «Организация безопасного движения пешеходов в городе Троицке Челябинской области», период действия программы: 2015 г. – 2016 г. (Постановление от 30.04.2015 г. № 873), финансирование в размере: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе на мероприятия:

| 1.3 | Устройство допол-нительного освеще-ния на пешеходных переходах | 80,0 | III кв. 2015г. | Бюджет города Троицка | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года на выполнение мероприятий по организации безопасного движения пешеходов в городе Троицке, выделенное финансирование составило: 1156,9995 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета города – 1156,9995 тыс. рублей, , в том числе на мероприятия:

| 1.3 | Устройство допол-нительного освеще-ния на пешеходных переходах | 357,86950 | III-IVкв. 2016г. | Бюджет города Троицка | УЖКХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Устройство пеше-ходных переходов | 799,13 | III-IVкв. 2016г. | Бюджет города Троицка | УЖКХ |
|  | ИТОГО: | 1 156,99950 |  |  |  |
|  | в том числе бюджет города | 1 156,99950 |  |  |  |
|  | в том числе бюджет области | 0,0 |  |  |  |

В рамках данных мероприятий:

- Произведено обустройство 5 пешеходных переходов, на территории города Троицка, в соответствие с новыми национальными стандартами:

- устройство двух искусственных неровностей;

- устройство пешеходных барьерных ограждений, по 50 метров, в правую и левую стороны от пешеходного перехода;

- установка знаков дорожного движения, на желтом фоне 1.23 «Дети», на подъездах к пешеходному переходу;

- установка знаков дорожного движения на желтом фоне 5.19.1 (2) «Пешеходный переход»;

- нанесение дорожной разметки, жёлто – белого цвета, 1.14.1. «Пешеходный переход»;

- нанесение дорожной разметки, жёлто – белого цвета, дублирующей знаки дорожного движения, 1.23 «Дети».

- Установлено дополнительное освещение на 28 пешеходных переходах.

Начальник Управления жилищно-

Коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка						       А.А. Зубик