Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать пятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.05.2017г. № 80

г. Троицк

О ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2016 года

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2016 года, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Зубика А.А. о ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» по итогам 2016 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.Ю. Чухнин

Информация

о ходе реализации Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Троицка  на  2016-2030  годы»  по  итогам  2016  года

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Троицка на 2016-2030 годы» (далее - Программа) была утверждена решением Собрания депутатов города Троицка № 72 от 28.04.2016 года.

Программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года              № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации                         от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», генеральным планом города Троицка, утвержденным решением Собрания депутатов города Троицка от 21.11.2007 года № 200, схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электро-энергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

1. Электроснабжение

Перечень мероприятий по развитию электроснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей | Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2016 год |  |
| 1.1 | Мероприятия по энергосбережению (замена осветительных приборов, установка приборов учета) для повышения энергосбережения и учета электроэнергии уличного освещения города | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства транспорта и связи администрации города Троицка | 13,322 | Выполнено |
| 1.2 | Проектирование и строительство ПС по ул. Рябиновая мощностью 630 кВА и подводящих сетей электроснабжения 0,4 кВ | МУП «ЭТС» | 4,4 | Не выполнено |
| 1.3 | Подводящие сети электроснабжения к новой газовой котельной мощность 120 мВт, расположенной в южном промышленном районе города в районе автодороги Троицк-Золотая Сопка | ПО ТЭС «МРСК Урала» - «Челябэнерго» | 9,0 | Не выполнено |
| 1.4 | Техническое перевооружение оборудования ТП -2, ТП-3,ТП-4, ТП-5, ТП-7, ТП-8, ТП-11, ТП-12, ТП-15, ТП-7, ТП-24, ТП-25, ТП-30, ТП-33, ТП-37, ТП-40, ТП-44, ТП-46, ТП-47, ТП-48, ТП-49, ТП-50, ТП-51, ТП-52, ТП-53, ТП-54, ТП-56, ТП-57, ТП-60, ТП-66, ТП-68, ТП-70, ТП-71, ТП-74 | ООО «АЭС Инвест» | 7,6 | Не выполнено |

2. Газоснабжение

Перечень мероприятий по развитию газоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. рублей | Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.0 | 2016 год |  |
| 1.1 | «Участок кольцевого распредели-тельного газопровода высокого давления центральной части города Троицка,4-я очередь» | Управление по капитальному строительству | 14,0 | Не выполнено |
| 1.2 | Газоснабжение многоэтажной застройки п. Станционный (МКД №№16,16а,16б,18 по ул.Путевая, №39 по ул.Кирова) | Управление по капитальному строительству | 4,935 | Выполнено |
| 1.3 | Газоснабжение жилых домов, расположенных на территории ограниченной улицами Мотова, Чехова, Белинского, Некрасова п.Станционный | Управление по капитальному строительству | 9,984 | 2017г. 9000 т.р. |
| 1.4 | Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Ленина, Дубинина, Октябрьская, Малышевых | Управление по капитальному строительству | 11,487 | Не выполнено |
| 1.5 | Газопровод для перевода многоэтажной застройки п.Мясокомбинат со сжиженного на природный газ и газоснабжение частных домов | Управление по капитальному строительству | 14,066 | Выполнено за средства жителей |
| 1.6 | Газификация поселка микрорайона №3 п.Токарёвка (газопровод высокого и низкого давления) | Управление по капитальному строительству | 7,8 | Не выполнено |
| 1.7 | Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в районе, ограниченном улицами Гоголя – Еремеева, Пассажирская- Путевая п.Станционный | Управление по капитальному строительству | 11,533 | Не выполнено |
| 1.8 | Газоснабжение жилых домов улицы Краснопар-тизанская и Энгельса п.Кирсараи | Управление по капитальному строительству | 6,273 | Не выполнено |
| 1.9 | Газоснабжение жилых домов в районе ограниченном улицами Чапаева, Сони Кривой, Крахмалева, Халтурина | Управление по капитальному строительству | 17,706 | Не выполнено |
| 1.10 | Газоснабжение многоэтажной застройки центральной части г.Троицка в районе, ограниченном улицами Красногвардейская, Дубинина, Советская, Сибирская. Внутридомовые разводящие сети газоснабжения многоэтажных домов | Управление по капитальному строительству | 0,559 | Не выполнено |
| 1.11 | Газоснабжение жилых домов в п.Кирсараи (4 этап) | Управление по капитальному строительству | 3,0 | Не выполнено |
| 1.12 | Газоснабжение жилой застройки и частных домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской в городе Троицке (2 этап) | Управление по капитальному строительству | 7,063 | Не выполнено |
| 1.13 | Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами Труда-Куйбышева, им Чапаева-Элеваторная | Управление по капитальному строительству | 11,569 | Не выполнено |
| 1.14 | Газоснабжение жилой застройки п. Станционный | Управление по капитальному строительству | 4,85 | Не выполнено |
| 1.15 | Подводящие сети газоснабжения к новой газовой котельной мощность 120 МВт, расположенной в южном промышленном районе города в районе автодороги Троицк-Золотая Сопка | ТГС филиала АО «Газпром Газораспределение Челябинск» | 25,0 | Не выполнено |

3. Теплоснабжение

Перечень мероприятий по развитию теплоснабжения.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей | Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2016 год |  |
| 1.1 | Строительство новой газовой котельной мощностью 120 МВт, расположенной в южном промышленном районе города в районе авто-дороги Троицк-Золотая Сопка | Инвестор | 750 | Не выполнено После консец.согл. 2017г. |
| 1.2 | Реконструкция существующих и прокладка новых сетей теплоснабжения от проекти-руемой котельной | ЗАО «ТЭК» | 1,1 | Выполнено |
| 1.3 | Замена тепловых сетей Ду=250 мм от ТК-1о до 4о, протяженностью 600м в двухтрубном исполнении | ЗАО «ТЭК» | 11,0 | Не выполнено |
| 1.4 | Ремонт тепловой сети на ж/д №1в,1г по ул. Деповская от котельной«Железнодорожная» | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,5 | Выполнено |
| 1.5 | Ремонт и модернизация сетей центральной части города (1 этап) | Инвестор | 48,052 | Работы выполнены все, за исключением работ по замене запорной арматуры в тепловой камере ТК-19с-1 (улица Советская - улица Климова район Чайханы)- исполнитель ЗАО «ТЭК»; |
| 1.6 | Строительство новой газовой котельной по ул.им.Сони Кривой в районе дома №34б | Инвестор | 8,8 | Перенос 2017г. |
| 1.7 | Модернизация существующей газовой котельной «Железнодо-рожная» | Инвестор «УКС» | 15,0 | Выполнено 2015-2016г. |
| 1.8 | Ремонт тепловой сети ГВС от ТК1 до ТК2 котельная №5 (детский сад Белочка) | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,2 | Выполнено |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п.Станцион-ный | МУП «ЭТС» | 12,0 | Не выполнено |

4. Водоснабжение и водоотведение

Перечень мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты, млн. рублей | Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2016 год |  |
| 1.1 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений водозабора, производительностью 25000 м.куб/сут. в г.Троицке» | Управление по капитальному строительству | 3,0 | Не выполнено |
| 1.2 | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения центральной части города Троицка | Инвестор | 26,3 | - |
|  | Строительство подводящих сетей водоснаб-жения и водоотведения к новой газовой котельной мощность 120 МВт, расположенной в южном промышленном, в районе города в районе автодороги Троицк-Золотая Сопка | Управление по капитальному строительству | 1,0 | Не выполнено Концес.согл. 2017г. |
| 1.3 | Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к новой газовой котельной по ул.Сони Кривой в районе дома №34б | Управление по капитальному строительству | 0,8 | Выполнено |
| 1.4 | Строительство новой КНС и сетей канализации в районе малоэтажной застройки микрорайона №5 | Управление по капитальному строительству | 8,8 | Не выполнено |
| 1.5 | Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к перспективной многоэтажной жилой застройки в микрорайоне №№4,5 | Управление по капитальному строительству | 2,5 | Не выполнено |
| 1.6 | Капитальный ремонт коллектора бытовой канализации проложенного по улицам Октябрьская, Пионерская, Красногвардейская (2-этап) | Управление по капитальному строительству | 17,0 | Выполнено |

5. Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО

Перечень мероприятий по развитию утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Затраты млн. рублей | Отметка о выполнении или невыполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2016 год |  |
| 1.1 | Приобретение мусоросборных контейне-ров (1 этап) | Управляющие компании города Троицка | 0,3 | Выполнено |
| 1.2 | Устройство ограждения территорий контейнерных площадок города Троицка (1-этап) | Управляющие компании города Троицка | 0,35 | Выполнено |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок расположенных на территории города Троицка (1 этап) | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города | 1,0 | Выполнено |

Выполнение указанных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку в городе Троицке. Ликвидировать на территории города несанкционированные свалки, обеспечить жилой сектор достаточным количеством контейнеров для сбора ТБО.

Начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка					                  А.А.Зубик