Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцать первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.11.2017г. № 186

г. Троицк

Об информации о выполнении мероприятий по формированию современной городской среды подпрограммы «Благоустройство города Троицка Челябинской области» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке»

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о выполнении мероприятий по формированию современной городской среды подпрограммы «Благоустройство города Троицка Челябинской области» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о выполнении мероприятий по формированию современной городской среды подпрограммы «Благоустройство города Троицка Челябинской области» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						                 В.Ю. Чухнин

Информация

# начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. по вопросу: «О выполнении мероприятий по формированию современной городской среды подпрограммы «Благоустройство города  Троицка Челябинской области» муниципальной программы «Доступное

# и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке»

# Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

# Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории города Троицка путем качественного повышения уровня благоустройства территории  замедлит отток населения из города, увеличит привлекательность проживания в городе, обеспечит  устойчивое социально-экономическое развитие города, повысит туристическую привлекательность, будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций.

# С целью повышения уровня благоустройства города Троицка, в 2017 году разработана и утверждена подпрограмма «Благоустройство города Троицка Челябинской области» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке».

# Перечень мероприятий подпрограммы сформированы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.  № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 г.     № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет финансирования из средств федерального и областного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составил 50 994,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 35 602,132 тыс. рублей;

областного бюджета – 15 371,908 тыс. рублей;

бюджета города – 20,0 тыс. рублей.

Из общего объема:

- финансирование мероприятий по формированию современной городской среды 23 517,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 16 445,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 7 071,9 тыс. рублей;

- финансирование мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 27 476,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 19 156,532 тыс. рублей;

областного бюджета – 8 300,008 тыс. рублей;

бюджета города – 20,0 тыс. рублей.

Распределение объема средств, полученных в 2017 году в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов по формированию современной городской среды осуществляется следующим образом:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

# одна третья объема средств подлежит направлению на финансирование иных мероприятий по благоустройству, в том числе общественных территорий.

# В 2017 году на заседание комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой территории Троицкого городского округа в муниципальную программу формирования городской среды поступили заявки жителей 67 домов. Для удобства рассмотрения заявки были сформированы 14 обращений, со схемами проведения работ по благоустройству дворовых территории и протоколами собрания жильцов. Все заявки содержали минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование дворовых проездов, установка скамеек, урн, светодиодных светильников над подъездами).

# Для проведения электронного аукциона заявки были сформированы в три лота. По результатам проведенных торгов были определены подрядные организации на исполнение работ по благоустройству дворовых территории по адресам:

# 2-й микрорайон, 5, микрорайон, ул. Гагарина, ул. Денисова,                     ул. Советская,(5 дворовых территорий, 30 домов) выполняемых подрядной организацией ООО «ОблДорСтрой»;

# Ул. Сибирская, ул. Советская, ул. Карташова, ул. Красноармейская,                        ул. Пионерская, ул. Ловчикова, ул. Фрунзе,(4 дворовые территории, 28 домов)  выполняемых подрядной организацией ООО «БиК»;

# Ул. Интернациональная, ул. Дерибаса, 10 квартал, (4 дворовые территории, 10 домов) выполняемых подрядной организацией ООО «ОблДорСтрой».

Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, согласно смет, составила 15 125 993 рубля.

Сумма, оставшаяся после размещения трех лотов, составила 552 182 рубля.

По результатам проведенных аукционов экономия составила 1 744 874 рубля 26 копеек.

Таким образом, общая экономия составила 2 297 056 рублей 26 копеек.

В целях перераспределения экономии, рассмотрены предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой территории Троицкого городского округа в муниципальную программу формирования городской среды (4 дворовые территории) по следующим адресам:

5 микрорайон д. №1;

5 микрорайон д. № 2;

10 квартал, дома № 3, 9, 11;

2 микрорайон, дом № 6;

# микрорайон Жиркомбинат, дом № 19.

# В настоящий момент работы по вышеуказанным муниципальным контрактам завершены. Оплата произведена в полном объеме.

# Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

# администрации города Троицка					        А.В. Могильников