Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцать первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.11.2017г. № 189

г. Троицк

Об информации о благоустройстве площади Свято-Троицкого Собора и прилегающей к ней территории

Заслушав информацию заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. о благоустройстве площади Свято-Троицкого Собора и прилегающей к ней территории, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. о благоустройстве площади Свято-Троицкого Собора и прилегающей к ней территории принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. по вопросу: «О    благоустройстве    площади    Свято-Троицкого    Собора   и   прилегающей

к ней территории»

Уважаемые депутаты!

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке», подпрограммы «Благоустройство города Троицка Челябинской области» по объекту: «Благоустройство площади Свято-Троицкого Собора и прилегающей к ней территории в г. Троицке Челябинской области» был проведен электронный аукцион.

Начальная максимальная цена контракта составляла 2 433 000,00 рублей. НМЦК была рассчитана путем вычисления средней цены за 1 объект из коммерческих предложений.

По итогам электронного аукциона 02.06.2017 г Управлением по капитальному строительству был заключен муниципальный контракт                      № 0169300008217000073-0324107-03 с ООО «АРХИГРАД» на сумму 875 670 рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству данного объекта.

Экономия средств бюджета Троицкого городского округа составила               1 557 330,00 рублей.

Объектом проектирования является территория площади Свято-Троицкого Собора, подлежащая благоустройству.

Проектом благоустройства площади Свято-Троицкого Собора и прилегающей к ней территории предусматриваются следующие мероприятия:

- Благоустройство сквера перед Свято-Троицким собором с выделением пешеходной части, расположение автостоянок на территории проектирования, облагораживание тротуарной части вдоль улицы Красногвардейская;

- Установка малых архитектурных форм в общей стилистике, а именно:

- установка ограждения территории со стороны реки Уй с расположением открытой наружной лестницы с опорными стенками по центральной аллее;

- расположение площадки и Памятного знака «Защитникам рубежей Отечества» в виде стелы с двуглавым орлом, защитного ограждения на площадке, точечного архитектурно-художественного освещения Памятного знака;

- установка Фонарных столбов Тр-24 на всей территории, установка торшеров, светодиодных точечных светильников направленного света и уличных урн по всей территории;

- скамеек со спинкой «Лоза 2м» на центральной алее и лавочек на аллее вдоль набережной;

- установка уличных урн «Кованная с планкой»;

- расположение смотровой площадки на металлическом каркасе в одном уровне с аллеей;

В настоящее время проект направлен в государственную экспертизу.

Проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Благоустройство площади Свято-Троицкого Собора и прилегающей к ней территории в                          г. Троицке Челябинской области» планируется на 2018 год. Сметная стоимость составляет 1 878,425 тыс. руб.

Заместитель главы города

по городскому хозяйству							   В.Л. Халезин