Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Тридцать восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.04.2018г. № 67

г. Троицк

Об информации о работе администрации города Троицка по организации дорожной деятельности в части ремонта и содержания дорог на территории города Троицка

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о работе администрации города Троицка по организации дорожной деятельности в части ремонта и содержания дорог на территории города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о работе администрации города Троицка по организации дорожной деятельности в части ремонта и содержания дорог на территории города Троицка принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка					          	             В.Ю. Чухнин

Информация

о работе администрации города Троицка по организации дорожной деятельности в части ремонта и содержания дорог на территории города Троицка

Уважаемый Александр Георгиевич!

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Уважаемые депутаты!

С целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города и содержания сетей автомобильных дорог, постановлением Администрации города Троицка челябинской области  № 124 от 29.01.2018 г. утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения, содержание и ремонт автомобильных дорог на территории города Троицка».

Финансирование данной муниципальной программы в части ремонта и содержания дорог на территории города Троицка в 2018 году составило более 40 000 тыс. рублей. Из них: за счет средств областного бюджета - 5 800 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – более 34 000 тыс. рублей.

В рамках данного финансирования в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

1) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений в зимний период с подрядчиком ООО «ТрансСтройКом», на общую сумму 7 400 тыс. рублей;

2) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в летний период с подрядчиком ООО «Благоустройство», на общую сумму 2 150 тыс. рублей;

3) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию ливневых канализаций на территории города Троицка с подрядчиком ООО «Благоустройство», на общую сумму 970 тыс. рублей;

4) размещено извещение о проведение электронного аукциона  на выполнение работ по исправлению профиля грунтовых дорог на территории города Троицка, на общую сумму 3 000 тыс. рублей. Дата проведения электронного аукциона – 26.04.2018 года:

5) размещено извещение о проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка, на общую сумму 5 200 тыс. рублей. Дата проведения электронного аукциона – 19.04.2018 года;

6) подготовлена аукционная документация на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия сплошным выравниванием с заменой бордюрного камня и выемкой грунта из газонов по улице им. С.И. Денисова, на участке от ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. им. В.И. Ленина и ремонт асфальтобетонного покрытия сплошным выравниванием участка автодороги, расположенной на «новом» мосту. Извещение о проведении электронного планируется к размещению 16.04.2018 года.

7) подготовлена сметная документация на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия сплошным выравниванием с заменой бордюрного камня и выемкой грунта из газонов на территории города Троицка в рамках софинансирования за счет средств областного бюджета в 2018 году по следующим автомобильным дорогам:

- 30 Лет ВЛКСМ от ул. им. В.И. Ленина до ул. Октябрьская;

- ул. 30 Лет ВЛКСМ от ул. Октябрьская до ул. Красногвардейская;

- ул. им. С. Разина от ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. Советская;

- ул. Красноармейская от ул. Советская до ул. им. В.И. Ленина.

В настоящий момент сметная документация находится на проверке в министерстве дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Челябинской области. Планируемый срок размещения информации о закупке в единой информационной системе – апрель 2018 года.

8) ведется работа по подготовке сметной документации на выполнение работ по организации дорожной деятельности в части ремонта и содержания дорог на территории города Троицка по наказам избирателей. Из них 100 тыс. рублей на исправление профиля грунтовых дорог, и 200 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых проездов в городе Троицке.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка					    А.В. Могильников