Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Сорок четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.09.2018г. № 138

г. Троицк

Об информации о выполнении ка-питального ремонта автодороги по ул. им. В.И. Чапаева

Заслушав информацию заместителя начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Шпигуна О.И. о выполнении капитального ремонта автодороги по ул. им. В.И. Чапаева, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию заместителя начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Шпигуна О.И. о выполнении капитального ремонта автодороги по ул. им. В.И. Чапаева принять к сведению (прилагается).

Заместитель председателя

Собрания депутатов города Троицка				       В.Н. Бондаренко

Информация по вопросу:

«О выполнении капитального ремонта автодороги по ул. им. В.И. Чапаева»

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог в городе Троицке», утвержденной постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 27.02.2018 г. № 332, в 2018 году Управлением по капитальному строительству Администрации города Троицка был объявлен аукцион на проведение  работ  по  объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. им. В.И. Чапаева (от                   ул. С. Кривой (ПК14+90) до ул. Сосновского (ПК18+44)». На строительство данного объекта из бюджета города Троицка  в 2018 году выделены денежные средства в размере 14,3 млн. руб. По результатам электронного аукциона 15.05.2018 г. заключен муниципальный контракт №0169300008218000049-0324107-01 с ООО «Уралстройком» на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту. Заказчиком является Управление по капитальному строительству Администрации города Троицка.  Цена Контракта составила 13,9 руб. Экономия средств городского бюджета составила 0,4 млн. руб.

Проектной документацией предусмотрен капитальный ремонт проезжей части автодороги по ул. им. В.И. Чапаева на участке от ул. С. Кривой до ул. Сосновского. Протяженность участка данной автодороги, подлежащего капитальному ремонту, составила  354,0 м, ширина проезжей части  – 9,0 м, площадь участка – 3105,0 м2. Площадь тротуаров с двух сторон на участке составила 1610,0 м2, площадь съездов – 536,0 м2.

В ходе капитального ремонта указанного участка автодороги по                        ул. им. В.И. Чапаева в г. Троицке проведены следующие виды работ:

- срезка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 0,06 м;

- устройство выравнивающего слоя толщиной 0,05 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа I марки Б;

- установка бортовых камней по типу БР.100.30.18 – 737 шт., по типу  БР.100.20.8 – 1206 шт.;

- устройство пешеходных тротуаров с двух сторон от проезжей части с асфальтобетонным покрытием;

- выполнена искусственная дорожная неровность для ограничения скорости движения автотранспорта на перекрестке улиц Чапаева и Крестьянская в г. Троицке;

- произведена подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом;

- на обустроенных газонах произведен посев газонной травы на площади       450 м2.;

- произведена очистка железобетонных лотков ливневой канализации от ила и грязи протяженностью  240 п/м;

- установлены дорожные знаки: 5.19.1-5.19.2 - «Пешеходный переход» в количестве 32 шт. (знаки особых предписаний), знак 3.24 – «Ограничение максимальной скорости» (предупреждающий знак) – 1 шт., знак 1.17 «Искусственная неровность» (знаки особых предписаний) – 1 шт., знак 5.20 «Искусственная неровность» (предупреждающий знак) – 2 шт., знак 2.1 «Главная дорога»  (знак приоритета) - 3 шт., знак  6.9.1. – «Предварительный указатель направлений» (информационный знак) – 2 шт.;

- на проезжей части нанесена дорожная разметка краской со световозвращающимися элементами;

- установлено и окрашено металлическое пешеходное ограждение протяженностью 215 п/м.

В настоящее время строительно-монтажные работы по строительству автодороги ул. им. В.И. Чапаева подрядной организацией «Уралстройком» (директор Григорян С.В.) окончены. Контракт исполнен.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                         Ю.К. Богданов