Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Сорок седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.11.2018г. № 170

г. Троицк

Об информации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы в Троицком городском округе

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы в Троицком городском округе, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

- Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы в Троицком городском округе принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать администрации города Троицка (Виноградов А.Г.) создать рабочую группу по корректировке региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы в Троицком городском округе.

- Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству, промышленности и предпринимательству (Печерица А.И.).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

«О реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества  в  многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы

в Троицком городском округе»

В 2018 году в г.Троицке, согласно региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы(далее – Программа), выполняется капитальный ремонт 18 многоквартирных домов, на сумму более 55 млн. рублей.  Также в 2018 году реализуются оставшиеся виды работ 2017 года, а именно ремонт лифтового оборудования в количестве 6 лифтов. В настоящий момент проведен ремонт 4 лифтов по адресу квартал №10 д.28, которые находятся в рабочем режиме. Работа по оставшимся 2 лифтам (квартал №10 д.35) будет проведена в 2019 году.

В 2018 году проводится комплексный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, крыши, фундамента и подвальных помещений.

Среди домов, попавших в региональную программу, в 2018 году проводится капитальный ремонт на следующих объектах (см.табл. №1). С 2018 года на  2019 год перенесены ремонтные работы систем теплоснабжения  по следующим адресам:

1) ул.Строителей д.6,8;

2)ул.Гагарина д.35;

3)ул.Автодромная д.1;

4)ул.Гагарина д.60.

Сроки выполнения работ

-теплоснабжение до 20 сентября;

- ремонт фасада, фундамента до 15 октября;

- оставшиеся виды работ до 15 декабря.

На 2019 год согласно Программе запланированы следующие объекты на общую сумму 50 млн.руб (см.табл№2).

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид выполняемых работы | % выполнения | Избирательный округ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Автодромная, д.1 | Электроснабжение | 100 | №15 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 100 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 50 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 0 |  |
|  |  | Водоотведение | 10 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
| 2 | ул. Деповская, д.39 | Электроснабжение | Отказ жителей от всех видов работ | №18 |
|  |  | Ремонт фундамента |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  |
|  |  | Ремонт фасада |  |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений |  |  |
| 3 | ул. Климова, д.42 | Электроснабжение | 5 | №7 |
|  |  | Водоотведение | 0 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 5 |  |
| 4 | ул. Климова, д.46 | Электроснабжение | 5 | №7 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 100 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 100 |  |
| 5 | ул. Климова, д.50 | Электроснабжение | 20 | №7 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 50 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 50 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 100 |  |
|  |  | Водоотведение | 40 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 20 |  |
| 6 | ул. Климова, д.52 | Электроснабжение | 50 | №7 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 100 |  |
|  |  | Водоотведение | 100 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 20 |  |
| 7 | ул. Братьев Малышевых, д. 45 | Электроснабжение | 100 | №7 |
|  |  | Водоотведение | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 100 |  |
| 8 | ул. Мичурина, д.8 | Электроснабжение | 100 | №16 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 10 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 70 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 0 (акт о приостановлении) |  |
|  |  | Водоотведение | 70 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
| 9 | ул. Селивановская, д. 49 | Водоотведение | Отказ жителей | №10 |
| 10 | ул. Фрунзе, д. 21 | Электроснабжение | 100 | №6 |
|  |  | Ремонт крыши | 90 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
| 11 | ул. Фрунзе, д. 2б | Электроснабжение | 100 | №6 |
|  |  | Ремонт крыши | 90 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
| 12 | ул. Фрунзе, д. 30 | Электроснабжение | 100 | №6,№7 |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 30 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 0 |  |
| 13 | ул. Фрунзе, д. 32 | Электроснабжение | 100 | №6,№7 |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 0 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 0 |  |
|  |  | Водоотведение | 100 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 0 |  |
| 14 | ул. Гагарина, д. 15 | Ремонт фасада | 100 | №6 |
|  |  | Ремонт крыши | 0 |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
| 15 | ул. Гагарина, д. 35 | Горячее водоснабжение | 100 | №7 |
|  |  | Холодное водоснабжение | 100 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 0 (акт о приостановлении) |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 0 |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
| 16 | ул. Гагарина, д. 60 | Электроснабжение | 100 | №6 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 90 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 0 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 0 (акт о приостановлении) |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0 |  |
| 17 | ул. Строителей, д.6 | Электроснабжение | 100 | №23 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 100 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 0 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 0 |  |
|  |  | Водоотведение | 0 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 0 |  |
| 18 | ул. Строителей д.8 | Электроснабжение | 100 | №23 |
|  |  | Ремонт фундамента | 100 |  |
|  |  | Ремонт крыши | 100 |  |
|  |  | Холодное водоснабжение | 0 |  |
|  |  | Теплоснабжение | 0 |  |
|  |  | Ремонт фасада | 100 |  |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0 |  |
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 0 |  |

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид запланированных работы | Избирательный округ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Военный городок 2-й , д.20 | Электроснабжение | №3 |
| 2 | Военный городок 2-й ,д.56 | Электроснабжение | №3 |
|  |  | Ремонт крыши |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
| 3 | ул. Автодромная д.5 | Электроснабжение | №15 |
|  |  | Водоотведение |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |
| 4 | ул. Деповская, д.47 | Электроснабжение | №18 |
|  |  | Ремонт крыши |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
| 5 | ул. Фрунзе д.21 | Холодное водоснабжение | №6 |
|  |  | Теплоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
| 6 | ул. Фрунзе д.26 | Ремонт крыши | №6,№7 |
| 7 | ул. Фрунзе д.2б | Холодное водоснабжение | №6 |
|  |  | Теплоснабжение |  |
| 8 | ул. Фрунзе д.34 | Электроснабжение | №7 |
|  |  | Горячее водоснабжение |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |
| 9 | Ул.Степана Разина д.23 | Ремонт крыши | №9 |
| 10 | ул.Гагарина д.15 | Электроснабжение | №6 |
|  |  | Горячее водоснабжение |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
| 11 | ул. Красноармейская д.26 | Ремонт фасада | №10 |
|  |  | Ремонт фундамента |  |
| 12 | ул. Красногвардейская д.65 | Электроснабжение | №10 |
|  |  | Водоотведение |  |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |
|  |  | Горячее водоснабжение |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |
| 13 | ул. Октябрьская д.55 | Электроснабжение | №10 |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |
| 14 | ул. Советская д.52 | Электроснабжение | №9 |
|  |  | Холодное водоснабжение |  |
|  |  | Водоотведение |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка											   А.В. Могильников

# Text boxes

Таблица №1

Таблица №2

Таблица №2