Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Пятьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.06.2019г. № 78

г. Троицк

Об информации о ходе реализации муници-пальной программы «Благоустройство города Троицка»

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство города Троицка» Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство города Троицка» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. «О ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство города Троицка»

Постановлением Администрации города Троицка от 16.01.2019г. № 29 утверждена муниципальная программа «Благоустройство города Троицка».

Постановлением Администрации города Троицка от 12.04.2019г. № 478 внесены изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Троицка».

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году – 70 014 466,16 рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 401 200,00 рублей;

- бюджета города –  69 613 266,16 рублей.

В рамках реализации данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- Озеленение города Троицка:

Финансирование мероприятий по озеленению города Троицка в 2019 году составило 4 500 000 рублей, из них 3 000 000 рублей было направлено на проведение работ по обрезке деревьев на территории города Троицка и 1500 000 рублей на озеленение города Троицка.

После проведения электронных аукционов были заключены следующие муниципальные контракты:

1). Заключен муниципальный контракт на сумму  639 644 рублей на выполнение работ по обрезке деревьев на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «АС-Техника». В рамках данного контракта обрезано 468 деревьев лиственных пород на территории поселка ГРЭС и произведена расчистка 2000 м2 кустарника. В настоящее время Управлением ЖКХ,ЭБТиС ведется претензионная работа с подрядной организацией по поводу нарушений условий контракта подрядчиком, а именно не в полной мере произведение вывоза порубочных остатков. Порубочные остатки в настоящие момент вывезены силами Администрации города Троицка.

2). Заключен муниципальный контракт на сумму 746 000 рублей с подрядной организацией ИП Жамгарян Г.А. на выполнение работ по обрезке деревьев на территории города Троицка. В рамках данного контракта произведена обрезка 268 деревьев на территории города Троицка и произведена валка одного аварийного дерева. В настоящий момент работы по данному контракту выполнены в полном объеме.

На экономию, образовавшуюся после проведения электронных аукционов, заключены следующие муниципальные контракты:

3). Заключен муниципальный контракт на сумму  152 400 рублей на выполнение работ по обрезке деревьев на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «АС-Техника». В рамках данного контракта планируется произвести обрезку 67 деревьев на территории города.

4). Заключен муниципальный контракт на сумму  570 624 рубля на выполнение работ по обрезке деревьев на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «АС-Техника». В рамках данного контракта планируется произвести обрезку 192 деревьев на территории п. ГРЭС, а также произвести расчистку 3561 м2 от кустарников и произвести валку 20 засохших и аварийных деревьев.

Экономия, образовавшаяся после проведения указанных аукционов в сумме более 700 тыс. рублей будет так же направлена на проведение работ по обрезке деревьев и расчистке площадей от кустарников на территории поселка ГРЭС.

5).  Заключен муниципальный контракт на сумму 1 492 500 рублей на выполнение работ по озеленению города Троицка с подрядной организацией ООО «Энергосервис». В рамках данного контракта высажено 8 цветников на территории города с общим количеством цветочных культур 13 000 шт. (Петуния,  Сальвия,  Тагетис); засеяно 3 500 м2 газонов травой; высажены 2 плакучие березы в сквере участников ВОВ, высажено 70 шт. кустарника «Кизильник».

6).  Заключен муниципальный контракт на сумму 367 500 рублей на выполнение работ по озеленению города Троицка с подрядной организацией ООО «Энергосервис». В рамках данного контракта высажено 3 ивы, 10 яблонь Недзвецкого в сквере Памяти участникам ВОВ, 11 пирамидальных тополей вдоль сквера Памяти участников ВОВ (ул. им. Ю.А. Гагарина от ул. им. А.М. Климова до ул. им. братьев Малышевых) и 20 берез в сквере Свято-Троицкого собора.

2. Содержание скверов и площадей на территории города Троицка:

Финансирование мероприятий по содержанию скверов и площадей на территории города Троицка в 2019 году составило 1 400 200 рублей.

После проведения электронных аукционов были заключены следующие муниципальные контракты:

1). Заключен муниципальный контракт на сумму 868 000 рублей на выполнение работ по содержанию скверов и площадей на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «Энергосервис».

2). В настоящее время идет подготовка документации для размещения в ЕИС на выполнение работ по содержанию скверов  и площадей на территории города Троицка, на сумму 532 200 рублей.

3. Отлов безнадзорных животных на территории города Троицка:

Финансирование мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории города Троицка в 2019 года составило из местного бюджета 598 800 рублей, из областного бюджета 401 200 рублей.

После проведения электронных аукционов были заключены следующие муниципальные контракты:

1). Заключен муниципальный контракт на сумму 598 800 рублей на выполнение работ по отлову безнадзорных животных на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «Виза». В рамках данного контракта отловлено 300 шт. (голов) безнадзорных животных. В настоящий момент работы по данному контракту выполнены в полном объеме.

2). Заключен муниципальный контракт на сумму 401 200 рублей на выполнение работ по отлову безнадзорных животных на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «Виза». В рамках данного контракта отловлено 115 шт. (голов) безнадзорных животных. В настоящий момент работы по данному контракту выполнены в полном объеме.

4. Благоустройство прибрежной полосы в районе Уйского собора в городе Троицке:

Финансирование мероприятий по благоустройству прибрежной полосы в районе Уйского собора в городе Троицке в 2019 году составила 3 799 200 рублей.

1). Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТрансСтройКом». В рамках данного контракта планируется произвести работы по вертикальной планировки площадки, установка малых архитектурных форм и лестниц.

5. Оборудование детских игровых площадок на территории города Троицка:

Финансирование мероприятий по оборудованию детских и игровых площадок на территории города Троицка в 2019 году составила 701 300 рублей.

1). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию детских игровых площадок на территории города Троицка с подрядной организацией ООО «Алмаз». В рамках данного контракта планируется установить малые архитектурные формы в 11 избирательных округов.

6. Благоустройство зоны отдыха на перекрестке улиц им. Ю.А. Гагарина – ул. им. С.И. Денисова (рисунки на домах):

Финансирование в 2019 году составила 4 000 000 рублей.

В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, ориентировочная дата размещения в ЕИС в июнь- июль месяц.

7. Благоустройство территории, расположенной в пос. Энергетик (Березовая роща):

Финансирование в 2019 году составила 4 500 000 рублей.

В настоящее время ведется подготовка документации для размещения в ЕИС, размещение в июне месяце.

8. Мероприятия по благоустройству сквера Памяти участников ВОВ (Малые формы):

Финансирование в 2019 году составила 2 000 000 рублей.

В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, ориентировочняа дата размещения в ЕИС июнь- июль месяц.

9. Мероприятия по благоустройству сквера Памяти участников ВОВ (Пергола):

Финансирование в 2019 году составила 1 200 000 рублей.

В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, ориентировочняа дата размещения в ЕИС июнь- июль месяц.

10. Замена плафонов в сквере памяти участников ВОВ в городе Троицке

Финансирование составила 38 000 рублей.

В настоящее время работы выполнены в полном объеме.

11. Ремонт стелы на въезде в город Троицк:

Финансирование в 2019 году составила 23 400 рублей.

В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту стелы на въезде в город Троицк с подрядной организацией ООО «Энергосервис».

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка	                                             А.В. Могильников