Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Пятьдесят восьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.06.2019г. № 82

г. Троицк

Об информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. по вопросу: «О подготовке объектов жилищно-коммунального    хозяйства   и   социальной   сферы   к   отопительному   сезону

2019-2020 годов»

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 12.04.2019 г. № 464 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2019-2020 годов» (далее по тексту - Постановление).

Постановлением определены мероприятия по подготовке к отопительному периоду и срок готовности объектов энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города –               1 сентября 2019 года.

Согласно Постановлению по окончанию отопительного периода 2018-2019 годов рекомендовано произвести промывку всех систем теплопотребления потребителей гидропневматическим способом, с соблюдением условий проведения данного мероприятия. Также объектами жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы разработаны и утверждены планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов.

На основании планов ООО «Перспектива» совместно с ЗАО «ТЭК» и филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС совместно с МУП «Электротепловые сети» проведены гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей центральной части города, пос. Энергетик и других районов. По результатам испытаний проводятся ремонтно-восстановительные работы выявленных неисправностей.

Также в настоящее время ООО «Перспектива» проводит капитальный ремонт участков трубопровода dy=700 мм по ул. Красноармейская, ремонтные работы планируется завершить в срок до19 июня 2019 года.

При подготовке к предстоящему отопительному сезону управляющими организациями выполняются ремонтные работы на основании плана организационно-технических мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 годов:

- ремонт внутридомовых систем отопления, водоснабжения и водоотведения;

- замена, ремонт и ревизия запорной арматуры на инженерных сетях.

Подготовка образовательных учреждений к отопительному периоду 2019-2020 годов начата в январе 2019 года - проведено совещание с руководителями образовательных организаций с освещением вопросов по подготовке к отопительному сезону, в еженедельном режиме ведется контроль за исполнением мероприятий в образовательных учреждениях.

Планы подготовки учреждений включают мероприятия в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

На подготовку к отопительному периоду планируется затратить денежные средства в сумме 2 326 316,00 рублей:

1) на гидропневматическую промывку и гидравлические испытания, замеры сопротивления изоляции проводов, кабелей - 840 253,00рублей.

2) на установку, замену и поверку приборов учета тепла - 500 945, 00 рублей;

3) на замену деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ -400 000,00 рублей, будет заменено 21 окно (школа 7, ДТТ, дс 24, дс 21);

4) на ремонтные работы - 585 118,00 рублей.

В настоящее время проведены следующие мероприятия:

-	гидропневматическая промывка и гидравлические испытания проведены
в 10 учреждениях;

- обучились и получили удостоверение ответственных за теплохозяйсво в «Ростехнадзоре» 23 образовательных учреждения;

- обучились и получили удостоверение заместителя ответственного за теплохозяйсво в «Ростехнадзоре» 23 образовательных учреждения;

- провели ревизию запорной арматуры 10 учреждений;

- провели очистку фильтров, грязевиков 10 учреждений;

- провели отсутствие прямых соединений 9 учреждений.

В котельных МБОУ «СОШ № 3» и МБОУ ДО «ДТТ» проводиться чистка дымоходов, проверка запорной арматуры, прямых соединений, побелка. До конца июня планируется провести гидропневматическую промывку и гидравлические испытания.

В настоящее время в образовательных организациях идет подготовка пакета документов для получения паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду ведутся в плановом режиме и планируются к завершению 15 августа 2019 года.

Управление социальной защиты населения Администрации города Троицка сообщает, что в учреждениях, подведомственных УСЗН, проведены следующие мероприятия по подготовке к отопительному 2019-2020 годов:

- назначены приказом и прошли обучение ответственные за системы отопления и электрохозяйство;

- в МБУ «Комплексный центр» и МКУ «Центр помощи детям» проведены промывка систем отопления и гидравлические испытания, в МКУ «Социальный приют» мероприятия запланированы на 28.06.2019 г.;

- в МКУ «Центр помощи детям» запланирован капитальный ремонт теплового узла и подготовлены сметные документы.

Подготовку к отопительному сезону жилого дома, на первом этаже которого располагается УСЗН, проводит ООО «Троицксантехсервис».

Подготовка в учреждениях, подведомственных проходит согласно утвержденным планам мероприятий.

Всего в сфере культуры города работает 9 учреждений. Учреждения культуры расположены в 23 зданиях. В 15-ти отдельно стоящих зданиях проводятся мероприятия по подготовке внутренней системы отопления к отопительному периоду.

Учреждениями культуры заключили договоры на проведение гидравлических испытаний внутренних систем отопления, которые будут проведены до 01.07.2019 г.  по графикам учреждений, проводящих испытания.

На 11.06.2019 г. в 4-х из 15-ти зданиях проведены промывка и гидравлические испытания системы отопления. Замечаний нет.

Под вопросом сроки проведения гидравлических испытаний в Детской библиотеке - филиал № 11 по адресу ул. Лаврентьева,2 – нет водоснабжения с 2017 г., нарушены внешние сети (на балансе библиотеки не стоят).

Все учреждения заключили договоры на обучение ответственных за тепловое хозяйство и их заместителей. Обучение проводится дистанционно в мае-июне месяце. Сдача экзаменов назначена на июль месяц.

В подведомстве Управления по спорту, туризму и делам молодежи Администрации города Троицка находится 6 учреждений: 5 из них с индивидуальными тепловыми пунктами и 1 в многоквартирном жилом доме, управляющая организация которого ООО УК «Соверен-Сервис».

В настоящее время в МБУ «СШ Юниор» проведена опрессовка системы отопления, в других учреждениях запланированы данные мероприятия до конца июня 2019 года.

Все учреждения прошли обучение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Сдача экзаменов назначена на июнь - июль месяц 2019 года.

В целях получения паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2019-2020 годов Управлением ЖКХ, ЭБТ и С Администрации города Троицка разработан план-график по устранению 21 оставшегося замечания в срок до 1 сентября 2019 года, выданных к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов от 19 октября 2018 года Троицкого городского округа который направлен в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                   А.В. Могильников