Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Пятьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.08.2019г. № 98

г. Троицк

Об информации о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий города в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современ-ной городской среды в городе Троицке»

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий города в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в городе Троицке», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о ходе выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий города в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в городе Троицке» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.Ю. Чухнин

Информация

начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. по вопросу: «О ходе выполнения мероприятий                      по благоустройству общественных территорий города в рамках                        реализации   приоритетного   проекта  «Формирование  современной  городской

среды в городе Троицке»

Основной задачей реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения путем: повышения уровня благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов, обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельным участкам, представленных для их размещения.

Согласно Постановления Правительства РФ от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение №145 к Государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» и с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий отобранных по результатам голосования  в 2018 году, выделенные денежные средства в размере 31,2 млн. руб. из разных уровней бюджетов, направлены на благоустройство общественной  территории «Капитальный ремонт ул. им. А.М. Климова на участке от ул. им. Ю.А.Гагарина до ул. Октябрьская» (2-3 этапы от ул. Советская до ул. Октябрьская).

По итогам электронного аукциона определена подрядная организация ООО «Уралстройком». В соответствии с заключенным муниципальным контрактом работы подрядчиком начаты с 23.04.2019 г., окончание  срока выполнения работ – 30.08.2019 г.

В рамках проведения работ по благоустройству общественной территории «Капитальный ремонт ул. им. А.М. Климова на участке от ул. им. Советская до ул. Октябрьская» выполняются следующие мероприятия:

замена сетей водоснабжения с установкой запорной арматуры,  переустройство горловин колодцев сетей связи и сетей теплоснабжения, доведение уровней люков колодцев до планировочных отметок.

Протяженность 2 этапа участка  дороги от ул. Советская до ул. им. В.И. Ленина составляет - 261,6 м.

Покрытие проезжей части предусмотрено из асфальтобетона ограничено гранитным бордюром от тротуара слева и пешеходной зоной справа. Велодорожка проложена также справа шириной 1,5м. Проезжая часть однополосная шириной 4 метра. В пределах пешеходной зоны проектом предусматривается посадка деревьев липы разнолистной в количестве 10 шт., установка малых архитектурных форм, а именно скамья – 24 шт., урны – 12 шт., и вазоны в количестве 21 шт. Для организации дорожного движения дорожные знаки в количестве 15 шт. устанавливаются по ходу движения автотранспорта на металлических стойках. Нанесение горизонтальной разметки выполняется со стеклошариками.

Для безопасного движения в ночное время, предусмотрена реконструкция наружного освещения, а именно установка светильников торшеных в количестве 14 шт.

В настоящее время работы по 2 этапу завершены, за исключением посадки 10  лип. При погодных условиях благоприятных для посадки деревьев данные работы подрядчиком будут выполнены.

- 3 этап  участок дороги  от ул. им. В.И. Ленина до ул. Октябрьская протяженностью 215,4 м.

Покрытие проезжей части предусмотрено из асфальтобетона ограничена гранитным бордюром от тротуара слева и пешеходной зоной справа. Велодорожка проложена также справа шириной 1,5м. Проезжая часть двухполюсная шириной 8 метра. Для организации дорожного движения дорожные знаки в количестве 12 шт. устанавливаются по ходу движения автотранспорта на металлических стойках. Нанесение горизонтальной разметки выполняется со стеклошариками.

Для инвалидов и маломобильных групп населения предусмотрены условия жизнидеятельности, равные с остальными категориями населения. Тротуары устроены с обеих сторон улицы минимальной шириной 2,25 м с поперечным уклоном 15% в сторону проезжей части.

На площадках для стоянки автотранспорта предусмотрено устройство парковочных мест для использования маломобильных групп, обустроенных дорожными знаками. Количество мест парковки для инвалидов принято 10% от общего числа. На таких местах предусматриватся понижение бортового камня для беспрепятственного движения инвалидов.

Для организации пешеходного движения инвалидов по зрению на пешеходных переходах в одном уровне и в местах препятствий пути предусмотрено устройство тактильных указателей. Они обеспечивают возможность ориентироваться в пространстве и избегать опасностей, способных нанести вред здоровью на пути следования. Тактильные указатели устраиваются из тактильной бетонной плитки размерами 500*500 мм, с предупреждающей функцией желтого цвета (с продольными, квадратными и диагональными рифами.

Проектной документацией так же предусматривается  компенсационная высадка тополя пирамидального (серебристого) в количестве 26 штук.

На сегодняшний день работы по 3 этапу находятся в заключительной стадии капитального ремонта.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка	    Богданов Ю.К.