

Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Сорок первое заседание

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.06.2018г. № 106

г. Троицк

Об информации о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы»

Заслушав информацию заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы», Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка В.Ю. Чухнин

Информация

Заместителя главы города по городскому хозяйству по вопросу: О реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории

города Троицка на 2016 – 2030 годы»

Одной из приоритетных задач Администрации города Троицка является – Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы» далее - Программа, которая включают в себя основную цель - это развитие систем коммунальной инфраструктуры города Троицка, основными задачами являются:

- сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города Троицка в соответствии с потребностями города Троицка в строительстве объектов капитального строительства;

- обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры города Троицка установленным требованиям надежности, энергетической эффективности;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных задач, в связи с текущими изменениями действующего законодательства, а также изменением параметров «Программы» решением Собрания депутатов г. Троицка от 26.04.2018 года № 69 были внесены изменения в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы»

- раздел «Объем требуемых капитальных вложений» паспорта Программы изложен в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 3 774,82 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 268,374 млн. рублей; 2017 год – 713,73 млн. рублей; 2018 год – 798,68 млн. рублей; 2019 год – 506,79 млн. рублей; 2020 год – 284,34 млн. рублей; 2021 год – 2030 год - 1202,904 млн. рублей |

Разделом 5.3«Теплоснабжение» предусмотрен перечень мероприятий по развитию теплоснабжения города Троицка, так в 2017 году осуществлялось строительство новой газовой котельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение), перекладка сооружения – теплотрасса (г. Троицк, в районе ТДЗ п. Южный), общие затраты составили 535,06 млн.рублей.

Кроме того проводился капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети по адресу: г. Троицк, пос. Станционный, ул. им. С.М. Кирова, ул. Путевая, ул. им. А.П. Чехова, затраты составили 4,024 млн.рублей

В 2017 году построен и введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии – газовая котельная по ул. им. Сони Кривой в районе дома № 34б, котельная отапливает многоквартирный дом по ул. им. Сони Кривой, а также муниципальное учреждение «Спортивная школа», затраты на строительство котельной составили 8,927 млн.рублей.

Итого в 2017 году затраты на развитие и модернизацию системы теплоснабжения составили 548,02 млн.рублей.

В 2018 году было завершение строительства новой газовой котельной мощностью 120 МВт, с подводящими сетями (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение), затраты на завершение составили 83,72 млн.рублей. Газовая котельная введена в эксплуатацию и осуществляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению центральной части г.Троицка.

В 2018 году Дирекцией по тепловодоснабжению Челябинского филиала ПАО «РЖД» запланировано строительство новой газовой котельной в п. Станционный (1 этап), сумма первоначальных затрат составит 49,21 млн.рублей.

Раздел 6.3 Паспорта изложен в новой редакции: «Общий объем плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов составляет 1 478,99 млн. рублей. Финансирование предполагается осуществлять за счет следующих источников: платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, тарифов на тепловую энергию, платы концедента, концессионера, бюджетных и внебюджетных средств»

Источники инвестиций для реализации программы представлены в таблице.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование финансирования | 2016 год,  млн. руб. | 2017 год,  млн. руб. | 2018 год,  млн. руб. | 2019 год,  млн. руб. | 2020 год,  млн. руб. | 2021-2030 годы,  млн. руб. |
| 1 | Концессионер | - | 288,78 | 35,55 | 54,46 | 61,19 | - |
| 2 | Концедент | - | 246,28 | 48,17 | - | - | - |
| 3 | Инвестор | - | - | 220,0 | 220,0 | 40,0 | - |
| 4 | ЗАО «ТЭК» | 11,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,275 | - | - | - | - | - |
| 6 | МУП «ЭТС» |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Дирекция тепловодоснабжению ЮУЖД филиала  ОАО «РЖД» | - | - | 49,21 | 49,21 | - | - |
| 8 | Управление по капитальному строительству  Администрации города Троицка | 11,902 | 8,927 | - | - | - | 130,00 |
| 9 | Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи Администрации города Троицка | - | 4,024 | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 23,18 | 548,02 | 352,93 | 323,67 | 101,19 | 130,0 |

Заместитель главы города

по городскому хозяйству В.Л. Халезин