Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Сорок первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.06.2018г. № 107

г. Троицк

Об информации о планах по газификации города Троицка на 2018 год

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о планах по газификации города Троицка на 2018 год, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Богданова Ю.К. о планах по газификации города Троицка на 2018 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.Ю. Чухнин

Информация

«О планах по газификации города Троицка на 2018 год»

В 2018 году Управлением по капитальному строительству ведутся работы по газификации трёх объектов города Троицка, а именно:

- «Газоснабжение жилых домов района, ограниченного улицами им. В.И. Ленина, им. Т.Н. Дубинина, Октябрьской, им. Бр. Малышевых г. Троицка Челябинской области». Протяженность газопровода 3666 м. Количество потребителей 101. 21 апреля 2018 года был заключен Муниципальный контракт № 0169300008218000028-0324107-01 с ООО «УралСтройЭнерго» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 9 785 408,16 руб. Срок окончания работ по Контракту 15.08.2018 года. Управлением по капитальному строительству было получено разрешение на строительство и проведена процедура регистрации объекта в Госстройнадзоре. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы данного объекта газоснабжения г. Троицка.

- «Микрорайон №3 (пос. Токаревка) в г. Троицк Челябинской области Газопровод высокого и низкого давления». Протяженность газопровода 4812 м. Количество потребителей 139. 21 апреля 2018 года был заключен Муниципальный контракт № 0169300008218000030-0324107-01 с ООО «Центр пожарной защиты» на выполнение строительно-монтажных работ, на сумму 5 443 401,86 руб. Срок окончания работ по Контракту 15.10.2018 года. Управлением по капитальному строительству было получено разрешение на строительство и проведена процедура регистрации объекта в Госстройнадзоре. В настоящее время ведутся подготовительные работы для выполнения строительно - монтажных работ.

- «Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в районе, ограниченном улицами Гоголя-Еремеева, Пассажирская – Путевая                               п. Станционный г. Троицка Челябинской области». Протяженность газопровода 4952,7 м. Количество потребителей 112. 21 апреля 2018 года был заключен Муниципальный контракт № 0169300008218000029-0324107-01 с ООО «ГазСпецСтрой» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 8 858 829,85 руб. Срок окончания работ по Контракту 15.09.2018 года. Управлением по капитальному строительству было получено разрешение на строительство и проведена процедура регистрации объекта в Госстройнадзоре. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы данного объекта газоснабжения города Троицка.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                            Ю.К. Богданов