Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Семьдесят седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.08.2020г. № 83

г. Троицк

Об информации о перспективах развития водоснабжения населения поселков ГРЭС, Слободка, Мясокомбинат

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о перспективах развития водоснабжения населения поселков ГРЭС, Слободка, Мясокомбинат, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о перспективах развития водоснабжения населения поселков ГРЭС, Слободка, Мясокомбинат принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						            Л.А. Захарова

Информация

о перспективах развития водоснабжения населения поселков

ГРЭС, Слободка, Мясокомбинат

Общая протяженность водопроводных сетей города Троицка составляет 192,67 км, в том числе муниципальных сетей 182,2 км.

Источником водоснабжения поселков Станционный, Жиркомбинат,                                Кирзавод, Амур, Слободка, Мясокомбинат и центральной части города Троицка является поверхностный источник - Троицкое водохранилище р. Уй.

Источником водоснабжения поселка Энергетиков города Троицка являются артезианские скважины (в количестве 13 штук), собственником которых является ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

На данный момент в городе присутствуют территории неохваченные централизованной системой водоснабжения поселки Кирсараи, Слободка,                    Мирный, Токаревка, Южный, Санаторный.

Перспективы развития водоснабжения города  заключаются в:

- обеспечении всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества;

- привлечении инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновлении основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения города Троицка;

- переходе на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкции и модернизации водопроводной сети, в том числе замене стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительстве сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города.

В целях планирования развития системы водоснабжения строительством данных сетей для подключения к системам централизованного водоснабжения, реконструкцией сетей и капитальным ремонтом города, администрацией города Троицка проводится актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.

Согласно Постановления администрации города Троицка от 01.06.2020 года № 985 «О проведении ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Троицкого городского округа» в июне 2020 года начались работы по сбору замечаний, предложений от организаций водоснабжения и водоотведения и других заинтересованных лиц для внесения изменений в изначальную схему водоснабжения и водоотведения Троицкого городского округа на период с 2014 по 2024 год.

В целях обеспечения в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышения надёжности систем жизнеобеспечения, в перечень мероприятий актуализации схемы водоснабжения и водоотведения по состоянию на 2021 год включены следующие мероприятия:

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения и качества питьевой воды города Троицка;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения, с учетом оснащения источниками противопожарного водоснабжения поселков Слободка, Кирсараи, Южный Мирный и Санаторный города Троицка;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе централизованного водоснабжения новых абонентов – потребителей поселков Слободка, Кирсараи, Южный Мирный, Санаторный и поселка Энергетиков города Троицка.

В настоящее время планируется в срок до 31.05.2021 года строительство центральной отдельно стоящей отопительной котельной мощностью 60 МВт в п. Энергетиков, в связи с чем необходимы следующие мероприятия:

- поселок Энергетиков запитать от водозабора на р.Уй, и тем самым уйти от водоснабжения поселка скважинами Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС;

- перевод потребителей поселок Энергетиков с «открытой» системы горячего водоснабжения на «закрытую».

Существенной проблемой для перехода на закрытую систему ГВС в                 пос. Энергетиков является отсутствие достаточного объема холодного водоснабжения в поселке необходимого для приготовления ГВС и подачи питьевой воды.

Таким образом, в целях устойчивой и бесперебойной подачи холодного водоснабжения, одновременно со строительством центральной отдельно стоящей отопительной котельной планируется выполнить мероприятия:

- строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора (ОСВ) города Троицка до центральной отдельно стоящей отопительной котельной мощностью 60 МВт в поселке Энергетиков в две нити (предварительный диаметр сетей – 500 мм, предполагаемая протяженность - 12,5 км). Ориентировочная стоимость данных работ 298,0 млн рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации 8,379 млн рублей;

- перевод поселка Энергетиков с «открытой» системы горячего водоснабжения на «закрытую». Ориентировочная стоимость данных работ 215,0 млн рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации 9,999 млн рублей;

- реконструкция квартальных сетей поселка Энергетиков, в связи с переходом на «закрытую» систему горячего водоснабжения.

В схеме водоснабжения и водоотведения города Троицка в перспективе планируется до 2024 года уйти от водоснабжения посёлка Энергетиков с водозабора Троицкой ГРЭС и подключить посёлок от существующего водозабора на реке Уй, после чего обеспечить централизованным холодным водоснабжением поселок Слободка и нормативным холодным водоснабжением поселок Мясокомбинат, и другие поселки, неохваченные централизованным водоснабжением.

Но для обеспечения устойчивой и бесперебойной подачи воды в поселках, неохваченных централизованным водоснабжением, с нормативным давлением на водоразборном оборудовании транспортируемой по сетям до конечного потребителя, также необходимо выполнить ряд мероприятий, отраженных в актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, таких как:

- строительство перемычки Д-200 мм от дома № 20 во 2-ом микрорайоне до 5 микрорайона (район Лицея № 17), протяженностью 430 м., Ориентировочная стоимость – 7, 593 млн. рублей, стоимость проектных работ и государственной экспертизы 677,0 тыс. руб.

- строительство перемычки возле дома № 14 в 5-ом микрорайоне города Троицка (протяженностью 50 п.м.), ориентировочная стоимость - 1088,97 тыс. руб.;

- замена существующих сетей водоснабжения, в связи с высоким процентом износа, и реконструкция участков водоводов;

- строительство дюкера (резервный) Д=250 мм через р. Уй для водоснабжения газовой котельной 120 МВт, ориентировочная стоимость 2,56 млн рублей;

- реконструкция очистных сооружений водозабора города Троицк, ориентировочная стоимость 197,0 млн рублей.

Все планируемые мероприятия должны проводится в комплексе с мероприятиями для системы водоотведения города Троицка.

В комплексе мероприятия, проводимые на системах водоснабжения и водоотведения, позволят в будущем обеспечить централизованным холодным водоснабжением неохваченные поселки города Троицка Челябинской области.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                   А.В. Могильников