Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.11.2020г. № 31

г. Троицк

Об информации о ходе отопительного периода 2020-2021 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о ходе отопительного периода объектов 2020–2021 годов, Собрание депутатов города Троицка РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о ходе отопительного периода 2020–2021 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						         В.В. Хасанов

Информация

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства,    транспорта    и    связи   администрации   города   Троицка

Могильникова А.В.  по  вопросу:  «О  ходе  отопительного  периода

2020–2021 годов»

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2020-2021 годов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 31.03.2020 г. № 717 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2020-2021 годов».

К новому отопительному периоду на территории Троицкого городского округа подготовлено 18 котельных, из них 14 муниципальных и 4 ведомственных, 133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта.

На территории Троицкого городского округа в сфере теплоснабжения осуществляют свою работу:

- 6 единых теплоснабжающих организаций (ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС; ОАО «РЖД»; ООО «Перспектива»; МУП «ЭТС»; ООО «Эффективная теплоэнергетика»; ГБУЗ «ОТБ № 13»);

- 7 теплоснабжающих организаций (ОАО «РЖД»; ООО «Перспектива»; МУП «ЭТС»; ООО «Эффективная теплоэнергетика»; ГБУЗ «ОТБ № 13»; МБОУ «СОШ № 3»; МБОУ ДО «ДДТ»);

- 4 теплосетевых организации (ООО «Перспектива»; МУП «ЭТС»; ЗАО «ТЭК»; ООО «РТС»);

- 8 управляющих организаций (ООО «Троицксантехсервис», ООО «Управляющая компания Крученкова на Зелёной», АО «ПРОЖЭКТОР», ООО «Жилищно-эксплутационное управление» п. Станционный, ООО УК «Ресурс», ООО «ЖКУ ЭЛИТА», ООО УК «Соверен-Сервис», ООО «Строй-Элита»);

- 1 обслуживающая организация (ООО «Управляющая компания Ремитент»).

В целях качественной подготовки объектов теплоснабжения было проведено 18 заседаний штабов по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов и рассмотрено 56 вопросов, в ходе которых даны поручения ресурсоснабжающим и управляющим организациям.

Теплоснабжающие, теплосетевые, управляющие организации и учреждения социальной сферы отчитались об исполнении в полном объеме планов организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Согласно Постановления Администрации города Троицка Челябинской области от 29.09.2020 г. № 1563 «О начале отопительного периода 2020-2021 годов на территории Троицкого городского округа» с 01.10.2020г. руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Троицка рекомендовали произвести подачу теплоносителя.

Подключение объектов социальной сферы началось ранее с 18.09.2020 года по заявкам учреждений, направленным в теплоснабжающие организации.  С 01.10.2020 года начались поэтапные работы по подключению к теплоснабжению многоквартирных и частных домов на территории города Троицка. По состоянию на 04.10.2020 год теплоснабжение города было полностью запущено, и теплоснабжающими организациями города совместно с управляющими организациями производилась регулировка систем теплоснабжения и проводились работы на магистральных, квартальных и на внутридомовых системах теплоснабжения.

В момент запуска тепла многоквартирных домов на пяти домах на внутридомовых сетях теплоснабжения произошли аварии, которые были своевременно устранены.

На территории центральной части города Троицка расположено 12 центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП).

В начале прошлого отопительного периода ЗАО «Троицкая энергетическая компания» из-за отсутствия денежных средств  отказалась запускать центральные тепловые пункты. Учитывая данные факты, в том числе наличия процедуры банкротства в отношении ЗАО «Троицкая энергетическая компания» было принято решение о передаче зданий ЦТП, в том числе ЦТП-14 единой теплоснабжающей организации ООО «Перспектива».

ООО «Перспектива» в прошлый отопительный период, для качественного теплоснабжения потребителей центральной части города Троицка в работе было задействовано всего 5 ЦТП (ЦТП – 1 (в районе ул. Зеленой); ЦТП – 11 (между домами № 21 и № 27 по ул. Советская); ЦТП- 12 (около жилых домов № 3и № 5 по ул. Ю.А. Гагарина); ЦТП – 13 (напротив дома № 39 по ул. Рабочая); ЦТП – 21 (напротив торца жилого дома № 161 по ул. Красногвардейская)).

В начале отопительного периода 2020-2021 годов проблема состояла в том, что ЦТП были признаны бесхозяйными и был не решен вопрос по их запуску.

В связи с противоречиями между ООО «Перспектива», ЗАО «Теплосервис»  и ЗАО «Троицкая энергетическая компания»  относительно центральных тепловых пунктов, расположенным в центральной части города создалась угроза плавного и надежного проведения отопительного сезона 2020-2021 годов в центральной части города.

Особые опасения вызывали противоречия между данными организациями по ЦТП-14, негативно отражались при выполнении работ по подключению двух многоквартирных жилых домов в микрорайоне №5 города Троицка для переселения граждан из аварийного жилого фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на денежные средства федерального, областного и местного бюджетов.                                        ЗАО «Теплосервис» и ЗАО «Троицкая энергетическая компания» незаконно удерживали  данный тепловой пункт, не допуская в него сотрудников администрации и единой теплоснабжающей организации.

В ходе рабочего совещания от 29.09.2020 года с теплоснабжающими организациями города Троицка под председательством первого заместителя Министра строительства и инфраструктуры Челябинской области,               Белавкина И.В., достигнуто соглашение между ООО «Теплосервис» и                ООО СЗ «Горстрой» о завершении работ по модернизации оборудования ЦТП-14.

20.10.2020 года ООО СЗ «Горстрой» завершены работы по техническому перевооружению ЦТП-14. В настоящее время два многоквартирных жилых дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» подключены к централизованным сетям теплоснабжения.

В п. Станционный г. Троицка, Челябинской области проведены работы по капитальному ремонту магистрального трубопровода тепловой сети подрядной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Региональное управление буровых и водохозяйственных работ» г. Тюмень. Согласно заключенного муниципального контракта работы должны были быть завершены в срок до 31.08.2020 г., но в связи с обострением ситуации и угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории РФ и обязательных требований для организаций, организация завершила свои работы 1 октября 2020 года.

Отопительный период 2020-2021 годов п. Станционный начат от мазутной котельной локомотивного депо, которая была подготовлена к отопительному периоду 2020-2021 годов. По информации ОАО «РЖД» Южно - Уральской Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению работы по строительству новой газовой котельной мощностью 21 МВт п. Станционный и сдачи в эксплуатацию завершены. Переключение с мазутной на новую газовую котельную произведено 06.10.2020 года.

К началу отопительного периода 2020-2021 годов была проведена работа по устранению оставшихся 4 замечаний, выданных к акту проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов от 12 декабря 2019 года № ч-6378, относящихся к организациям ООО «Перспектива»,                     ОАО «РЖД» - ЮУ ДТВ, ООО «РТС» и управляющим компаниям.

Документация в целях получения паспорта готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2020-2021 гг. и в соответствии с Приказом № 103 от 12 марта 2013 г. Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» была направлена в Уральское Управление «Ростехнадзора» 12.10.2020 г.

По результатам проведенной проверки от 30 октября 2020 года Троицкого городского округа к отопительному периоду 2020-2021 годов Уральским Управлением «Ростехнадзора» выдан акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов Троицкого городского округа.

В целом отопительный период проходит удовлетворительно, основной целью является безаварийное прохождение отопительного сезона, в связи с чем ресурсоснабжающими и управляющими организациями создаются необходимые условия для нормального проживания населения и устойчивого функционирования систем теплоснабжения учреждений социально-бюджетной сферы.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                               А.В. Могильников