Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Четвертое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.11.2020г. № 32

г. Троицк

Об информации о проведении благоустройства в летний период на территории города Троицка

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Маруса Д.В. о проведении благоустройства в летний период на территории города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Маруса Д.В. о проведении благоустройства в летний период на территории города Троицка принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						               В.В. Хасанов

Информация

о проведении благоустройства в летний период на территории города Троицка

Уважаемый Александр Георгиевич!

Уважаемый Василий Владимирович!

Уважаемые депутаты!

В 2020 году финансирование мероприятий, направленных на благоустройство города Троицка,  составило более 9 138,3 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета города – 7 638,3 тыс. рублей, за счет бюджета области – 1 500 тыс. рублей.

В рамках данного финансирования Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка проведены следующие мероприятия:

Заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 872,5 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «Энергосервис» на выполнение мероприятий по содержанию скверов и площадей на территории города Троицка. В рамках данных контрактов проводятся работы по текущему содержанию 7 общественных территории, расположенных на территории города, которые включают в себя уборку общественных пространств от бросового мусора, уборку урн, механизированная и ручная уборка территории, выкашивание газонов, обрезка кустарников и дикорастущей поросли, полив зеленых насаждений, а также уборка снега и ликвидация зимней скользкости в зимний период. Срок действия муниципального контракта – до конца текущего года.

В рамках областной программы «Реальные дела» заключен муниципальный контракт на сумму 3 274 863 рубля с подрядной организацией ИП Хансаномян на выполнение работ по благоустройству территории, расположенной в поселке Энергетик («Березовая роща»). В рамках данного контракта проведены мероприятия по завершению ремонта асфальтобетонного покрытия центральной аллеи в объеме более 800 м2 покрытия с установкой дополнительных бортовых камней и обустройству более 3 000 м2 асфальтобетонных пешеходных дорожек. Так же на указанной территории установлены дополнительно 10 комплектов малых архитектурных форм, включающих в себя парковые скамейки и урны, и проведены мероприятия по расчистке территории от кустарника и дикорастущей поросли на площади более 3,5 тыс. м2. В настоящий момент работы по данному муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

В рамках заключенного муниципального контракта с подрядной организацией ООО «Энергосервис» на выполнение работ по озеленению города Троицка, стоимостью 1 379 тыс. рублей, проведены мероприятия по высадке более 13 тысяч саженцев цветов (Петуния,  Сальвия,  Бархатцы)  на 7 цветниках, расположенных на территории общественных пространств, а так же на территории прилегающей к улично-дорожной сети города. Данный муниципальный контракт так же включал в себя работы по прополке, поливу растений, а так же, по уборке клумб от растительных остатков в осенний период.  В настоящее время контракт исполнен в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт на суммы 601 232 рубля с подрядной организацией ИП Моисеенко на выполнение работ по благоустройству сквера памяти участников Великой Отечественной войны. В рамках данного контракта проведены работы по высадке газонной травы на территории сквера на площади более 10 тыс. м2, а так же, проведена окраска деревянных элементов 47 парковых скамеек. В настоящее время подрядная организация завершает работы по прополке высаженных газонов.

В рамках заключенного муниципального контракта на сумму 436,3 тыс. рублей с подрядной организацией проведены работы по благоустройству территории, расположенной по ул. им. Бр. Малышевых на участке от ул. Октябрьской до ул. Красногвардейской. В рамках данного контракта проведены мероприятия по обустройству более 250 м2 асфальтобетонного покрытия на площадке сверки транспортных средств проходящих регистрацию в отделе ГИБДД города Троицка, а так же установлен навес на 3 машиноместа и проведены работы по установке светильников искусственного освещения.

В рамках выделенного финансирования из бюджета области в размере 1500 тыс. рублей, в настоящий момент проводятся аукционные процедуры для заключения муниципальных контрактов по проектированию комплексного озеленения трех общественных пространств города (сквер памяти участников Великой Отечественной войны, набережная Свято-Троицкого собора и сквер памяти войнам-интернационалистам). На 2021 год, администрацией города направлена заявка в министерство экологии Челябинской области на выделения финансирования для реализации мероприятий по озеленению вышеуказанных общественных пространств, согласно разрабатываемых проектных решений.

В рамках исполнения наказов избирателей Собранию депутатов города Троицка, Управлением по капитальному строительству заключен муниципальный контракт на сумму 887,6 тыс. рублей с подрядной организацией ООО «СтройКомСервис» на выполнение работ по установке детских игровых площадок на территории города Троицка. В настоящее время с подрядной организацией ведется претензионная работа по факту неисполнения обязательств согласно условиям контракта, а именно по затягиванию сроков монтажа изготовленных детских игровых площадок.

В рамках муниципального контракта на установку спортивного комплекса воркаут по адресу г. Троицк ул. Гагарина д. 5, подрядной организации направлено претензионное письмо на устранение замечаний по окраске элементов установленного спортивного комплекса.

Подрядная организация ООО «МК-ОПТ», признанная победителем по итогам проведенного электронного аукциона на выполнение работ по установке детского игрового оборудования по адресам ул. Свободы д. 76 и ул. им. П.Г. Ильина д.25, отказалась от подписания муниципального контракта. В настоящий момент Управлением ведется работа по включению данной организации в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

В 2021 году администрацией планируется продолжить работу по благоустройству территории города Троицка, уделив особое внимание озеленению общественных пространств и улично-дорожной сети горорда.

И.о. начальника Управления по

капитальному строительству

администрации города Троицка                                                                 Д.В. Марус