Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Семнадцатое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.06.2021г. № 113

г. Троицк

О реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в городе Троицке

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в городе Троицке, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог в городе Троицке принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.В. Хасанов

Информация

начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка  Андреева А.А.  по вопросу: «О реализации мероприятий по ремонту и

содержанию автомобильных дорог в городе Троицке»

В 2021 году за счет субсидии из областного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог выделено финансирование в размере 45 556 000,00 рублей. Софинансирование указанных мероприятий из средств местного бюджета составило 3 000 000,00 руб. В феврале-марте текущего года были проведены электронные аукционы по результатам которых были заключены следующие муниципальные контракты с подрядной организацией ООО «Уралстройком»:

- на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Троицка от 26.02.2021 года, на сумму 7 500 000,00 руб.

- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка (ул. им. В.И. Ленина на участке от ул. Красноармейской до ул. Сибирской) от 01.03.2021 года, на сумму 14 227 062,22 руб. Строительный контроль на сумму 127 000,00 руб., отбор проб и лабораторные испытания на сумму 31 169,23 руб.  Окончание срока выполнения работ по 01.08.2021 года.

- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка (ул. им. Г. Летягина на участке от ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. Октябрьской) от 26.02.2021 года, на сумму 9 083 140,08 руб. Строительный контроль на сумму 81 000,00 руб., отбор проб и лабораторные испытания на сумму 23 882,13 руб. Окончание срока выполнения работ по 01.08.2021 года.

- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка (ул. Иванова на участке от ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. Советской; ул. Аппельбаума) от 26.02.2021 года, на сумму 9 032 567,00 руб. Строительный контроль на сумму 80 000,00, отбор проб и лабораторные испытания на сумму 33 190,06 руб. Окончание срока выполнения работ по 01.08.2021 года.

- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка (автодорога в поселке Жиркомбинат от ул. нагорная до дома №19; ул. Новая) от 01.03.2021 года, на сумму 6 846 275,81 руб. Строительный контроль на сумму 68 000,00 руб., отбор проб и лабораторные испытания на сумму 33 190,06 руб. Окончание срока выполнения работ по 01.08.2021 года.

Экономия, возникшая после проведения электронных торгов, составила 1 389 523,41 руб. за счет средств областного бюджета, и была направлена на следующий объект:

- на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории города Троицка (автодорога в 5 микрорайоне от МБОУ «Лицей № 17 до домов №№ 30, 30А) от 01.06.2021 года, на сумму 1 353 725,73 руб. Строительный контроль- 13 138,91 руб., отбор проб и лабораторные испытания- 22 658,77 руб. Окончание срока выполнения работ по 01.08.2021 года.

В настоящий момент мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог по всем объектам, выполнены в полном объеме, ведется приемка выполненных работ. В настоящий момент идет приемка выполненных работ.

Начальник Управления по

капитальному строительству

администрации города Троицка                                                            А.А. Андреев