Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Двадцать шестое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 21.12.2021г. № 214

г. Троицк

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Троицка, в целях уточнения мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры города Троицка Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

- Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы», утвержденную решением Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку 10 «Объем требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

| « | Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 3 035,99 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 268,374 млн. рублей; 2017 год – 713,73 млн. рублей; 2018 год – 798,68 млн. рублей; 2019 год – 506,79 млн. рублей; 2020 год – 194,74 млн. рублей; 2021 год – 410,03 млн. рублей; 2022 год – 2030 год – 143,65 млн. рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) подраздел 3.2. «Газоснабжение» раздела 3 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Троицка» дополнить абзацами следующего содержания:

«Существующее состояние на 2022 год

По муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России в городе Троицке» за счет средств областного и местного бюджетов построено 14 объектов газоснабжения, что составляет более 44 км газопровода и подключено более 1000 домовладений. Процент газификации по городу Троицку на 01.01.2021 года составил 54,4%.

В 2020 году Администрацией города совместно с ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» выполнены работы по поднятию давления с 0,6 до 1,2 МПа в газораспределительной сети города Троицка (в 2019 году Администрацией города Троицка был построен газопровод высокого давления, протяженностью более 1,5 км и установлены 7 ГРП). Целью работ являлась повышение надежности и бесперебойной транспортировки газа потребителям, обеспечение необходимым количеством газа в полном объеме котельной мощностью 120 МВт, которая является единственным источником теплоснабжения центральной части города Троицка. А также позволило найти технические решения по повышению производительности ГРС и увеличению лимитов потребления газа.»;

3) подраздел 3.3. «Теплоснабжение» раздела 3 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Троицка» дополнить абзацами следующего содержания:

«Существующее состояние на 2022 год

Основной источник теплоснабжения центральной части города Троицка – Газовая котельная мощностью 120 МВт, построена в 2017-2018 году. Год ввода в эксплуатацию 2018. Газовая котельная расположена в промышленной зоне           п. Южный города Троицка. Проектная производительность котельной составляет 103,18 Гкал/час, запитана от централизованных сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения города Троицка, предназначена для подготовки тепла на нужды отопления и ГВС. В эксплуатации с осенне-зимнего периода 2018-2019гг. Теплоноситель подается от газовой котельной по теплотрассе dy=700 мм через тепловую камеру напрямую в центральную часть города. Общий максимальный объем теплоносителя, отпускаемый в систему теплоснабжения равен 2848 м3/ч.

В целях повышения эффективности теплоснабжения потребителей центральной части города в 2019 – 2020 годах спроектированы и проведены работы по комплексной гидравлической балансировки системы теплоснабжения центральной части города. Установлено 678 балансировочных вентилей и 68 регулировочных шайб.

Данный комплекс работ обеспечил сокращение затрат на транспортировку тепловой энергии и значительно упростил процесс наладки и регулировки гидравлического режима центральной части города Троицка.

В июле - августе 2019 года при комиссионном обследовании с участием Администрации города Троицка установлена необходимость проведения реконструкции теплотрассы от ТК-7 пересечение ул. Красноармейская/                    ул. Красногвардейская до ЦТП – 14 в 5 (пятом) микрорайоне, ДУ = 300-500 мм, ввиду ее аварийного состояния, что подтверждается актами от 27.07.2019г., от 09.07.2019г., от 14.07.2019г., от 20.08.2019г.

Установленные осмотром обстоятельства подтверждаются отчетом технического обследования, подготовленного  специализированной организацией ООО «Южно-Уральский Центр экспертизы промышленной безопасности», согласно которому выявлена значительная повреждаемость участков теплотрассы в виде свищей и разрывов, утончения стенки труб на разных участках составляют от 68,75 % до 90%. Все это свидетельствует о необходимости реконструкции наиболее изношенных участков тепловой сети в связи с исчерпанием их эксплуатационного ресурса.

Учитывая, что в наиболее критичном состоянии находится магистральный теплопровод от ТК-7 на пересечении ул. Красноармейская/             ул. Красногвардейская до ЦТП – 14 в 5 (пятом) микрорайоне, ДУ 300-500 мм, по которому тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения получают жители 77 многоквартирных жилых домов, необходимо принятие мер по замене изношенных трубопроводов.

Отопительный сезон 2021-2022 годов будет обеспечен ПАО «ОГК – 2» Троицкая ГРЭС.

В целях обеспечения с 2022 года теплоснабжения пос. Энергетиков в 2020 году по заданию администрации города Троицка был разработан проект на строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области», получено положительное заключение Госэкспертизы от 10.09.2020 г.

В 2021 году было начато строительство новой газовой котельной мощностью 60 МВт, выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы новой газовой котельной потребовалось строительство инженерных сетей, в том числе электро- газо- тепло- водоснабжения.

В рамках технологического подключения к сетям электроснабжения  ОАО «МРСК Урала» построены 1,811 км электрических сетей.

В рамках технологического присоединения к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» построен магистральный газопровод 24,5 км.

По заданию Администрации города Троицка разработана проектная документация на строительство магистрального водопровода от очистных сооружений водозабора города Троицка Челябинской области до котельной в пос. Энергетиков», получено положительное заключение Госэкспертизы от 07.10.2021 г. Строительно-монтажные планируется начать в 2022 году.

Продолжаются работы по разработке проекта на переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в п. Энергетиков города Троицка Челябинской области, получение положительного заключения Госэкспертизы планируется в 2022 году.

В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в поселке Станционном выполнены работы по капитальному ремонту магистрального трубопровода тепловой сети на участке от дома № 81 по            ул. им. С.М. Кирова до дома № 16 по ул. Путевой.

В рамках инвестиционной программы повышения энергоэффективности ОАО «РЖД», а также в целях повышения надёжности теплоснабжения жителей и социальных объектов п. Станционный г. Троицка, к началу отопительного сезона 2020-2021 годов структурным подразделением центральной дирекции                   ОАО «РЖД» по тепловодоснабжению завершены работы по строительству новой газовой котельной.

Ввод новой газовой котельной мощностью 21 МВт в эксплуатацию произведен 16.10.2020 года. Существующую мазутную котельную локомотивного депо ст. Троицк запланировано законсервировать, после разработки проекта на ликвидацию - демонтировать.»;

4) подраздел 3.4. «Водоснабжение и водоотведение» раздела 3 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Троицка»:

- в части 3.4.1. «Водоснабжение», «Водозаборные сооружения» дополнить абзацем следующего содержания:

«В связи с неудовлетворительным состоянием очистных сооружений водозабора, производительностью 25 000 куб.м./сутки в г. Троицке Челябинской области, а так же обнаружением в 2015, 2017 годах в реке Уй, выше города Троицка превышения предельно допустимых концентраций марганца и солей тяжелых металлов (0,77 мг/дм3 при норме 0,1 мг/дм3), Администрацией города Троицка в 2018 году начата работа по приведению в нормативное состояние питьевой воды в городе Троицке.

Продолжается работа по корректировке проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений водозабора г. Троицка производительностью 25 000 м3/сут. в части улучшения технологии очистки питьевой воды и устранению полученных замечаний Госэкспертизы, получение положительного заключения Госэкспертизы планируется в 2022 году.»;

- в части 3.4.1. «Водоснабжение», «Система транспортировки воды» дополнить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с Планом мероприятий передачи объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения в концессию по результатам технического обследования ведутся мероприятия по разработке финансовой модели с проектом инвестиционной программы и тарифной модели для согласования проекта решения о заключении концессионного соглашения и конкурсной документации с третьей стороной (Министерством тарифного регулирования Челябинской области).

Совместно с ресурсоснабжающими организациями проведено техническое обследование передаваемого имущества. Утверждены Акты технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения передаваемых в концессию.

В целях устойчивой и бесперебойной подачи с нормативным давлением на водоразборном оборудовании, а также улучшения качества питьевой воды в 2022-2024 годы необходимо предусмотреть строительство и реконструкцию водоводов.

В результате длительной эксплуатации и неудовлетворительном состоянии сетей водоснабжения города в 2019 году был выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения D=600 мм по ул. Октябрьская от пр. Неплюева до ул. Пионерская в г. Троицке Челябинской области протяженностью 1,2 км.»;

- в части 3.4.2. «Водоотведение» дополнить абзацами следующего содержания:

«По муниципальной программе «Чистая вода» на территории Троицкого городского округа», в целях обеспечения жителей п. Гончарка централизованной системой водоотведения в 2020 году было начато строительство КНС с напорным коллектором в п. Гончарка г. Троицка Челябинской области, строительно-монтажные работы планируется завершить в 2021 году.

В целях улучшения качества услуг водоотведения и сокращения количества аварий на сетях в 2022-2024 годы необходимо предусмотреть реконструкцию канализационных коллекторов центральной части города.»;

5) подраздел 3.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» раздела 3 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры города Троицка» дополнить абзацами следующего содержания:

«Существующее состояние на 2022 год

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  с 1 января 2019 года все субъекты Российской Федерации перешли на новую систему обращения с ТКО.

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов должно обеспечиваться региональным оператором.

5 марта 2018 года в результате проведенного открытого конкурса Министерством экологии Челябинской области выбран региональный оператор  по обращению с отходами на территории Челябинского кластера - ООО «Центр коммунального сервиса», который с 1 января 2019 года  приступил к своим обязанностям по оказанию услуг по обращению с ТКО в Челябинском кластере.

Объем размещенных отходов на земельном участке с кадастровым номером 74:35:3300001:37 на 19.01.2018 г. составлял  150 003 кв. метров.

С апреля 2020 года размещение отходов на земельном участке запрещено.

К числу неотложных приоритетов социально-экономического развития Троицкого городского округа в части обеспечения экологической безопасности и повышения качества окружающей среды относится рекультивация земельного участка, нарушенного размещением твердых коммунальных отходов.

Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории Троицкого муниципального образования утвержден  Постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 15.03.2019г. № 328 «Об определении уполномоченного органа по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Троицкого городского округа»

В соответствии с реестром на территории Троицкого муниципального образования, расположено 272 места (площадок) накопления ТКО, используемых для накопления ТКО от населения.

По состоянию на 01.01.2021 г. из существующих контейнерных площадок обустроены в соответствии с СанПиН 137 площадок.

В период 2021-2025 г.г. необходимо:

- оборудовать в соответствии с требованием СанПиН 135 площадок для сбора ТКО;

- оснастить контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 108 шт. металлических контейнеров, 108 мест (площадок) накопления ТКО.

К числу неотложных приоритетов социально-экономического развития Троицкого городского округа в части обеспечения экологической безопасности и повышения качества окружающей среды относится рекультивация земельного участка, нарушенного размещением твердых коммунальных отходов.»;

6) в разделе 5 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы»:

- строку 5 таблицы 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 5. | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Газоснабжение жилой малоэтажной застройки и частных домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 5,19 |  |
|  | 5.2 | Газоснабжение жилых домов в п. Южный города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 9,57 |  |
|  | 5.3 | Газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 3,52 |  |
|  | 5.4 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Советская, им. Г. Летягина, им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 3,59 |  |
|  | 5.5 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Бр. Малышевых, Красногвардейская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,94 |  |
|  | 5.6 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Чапаева, им. С. Кривой, им. С.Н. Халтурина города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,09 |  |
|  | 5.7 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,97 |  |
|  | 5.8 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых, Октябрьская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,96 |  |
|  | 5.9 | Газоснабжение жилых домов по улице Деповская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,55 |  |
|  | 5.10 | Газоснабжение жилых домов по улицам Краснопартизанская, им. Ф. Энгельса города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,06 |  |
|  | 5.11 | Газоснабжение жилых домов района ограниченного улицами Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторная города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 7,79 |  |
|  | 5.12 | Газопроводы высокого и низкого давления в микрорайоне № 3 города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 6,43 |  |
|  | 5.13 | Технологическое присоединение центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков к сети газораспределения. | Управление по капитальному строительству | 85,59 |  |
|  | 5.14 | Технологическое подключение газовой котельной мощностью 120 МВт в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 0,86 | »; |

- строку 6 таблицы 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 6. | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 0,02 |  |
|  | 6.2 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Бр. Малышевых, Красногвардейская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,59 |  |
|  | 6.3 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,59 |  |
|  | 6.4 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых, Октябрьская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,59 |  |
|  | 6.5 | Газоснабжение жилых домов по улице Деповская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,02 |  |
|  | 6.6 | Газоснабжение жилых домов района ограниченного улицами Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторная города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 7,70 |  |
|  | 6.7 | Газоснабжение малоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 0,001 |  |
|  | 6.8 | Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в районе, ограниченном улицами им. Н.В. Гоголя, им. Н.В. Еремеева, Пассажирская, Путевая города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,12 |  |
|  | 6.9 | Технологическое присоединение центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков к сети газораспределения. | Управление по капитальному строительству | 47,37 | »; |

- таблицу 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» дополнить строкой 7 следующего содержания:

| « | 7. | 2022-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Бр. Малышевых, Красногвардейская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 9,0 |  |
|  | 7.2 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 20,02 |  |
|  | 7.3 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых, Октябрьская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 10,01 |  |
|  | 7.4 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. Я.М. Свердлова, им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, им. В.В. Куйбышева города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 21,02 | »; |

- в строке «Итого» таблицы 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» цифры «729,72» заменить цифрами «424,51»;

- строку 5 таблицы 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 5 | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети по адресу: г. Троицк, п. Станционный ул. им. С.М. Кирова, ул. Путевая, ул. им. А.П. Чехова. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 20,02 |  |
|  | 5.2 | Комплексная гидравлическая балансировка системы теплоснабжения центральной части Троицкого городского округа от котельной мощностью 120МВт. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 18,74 |  |
|  | 5.3 | Капитальный ремонт ЦТП №1, ЦТП №12 в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 0,6 |  |
|  | 5.4 | Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной в пос. Энергетиков мощностью 60 МВт. | Управление по капитальному строительству | 2,12 | »; |

- строку 6 таблицы 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 6 | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в п. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 11,93 |  |
|  | 6.2 | Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной в пос. Энергетиков мощностью 60 МВт. | МУП «Электротепловые сети» | 314,70 | »; |

- таблицу 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» дополнить строкой 7 следующего содержания:

| « | 7. | 2022-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в п. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 46,56 |  |
|  | 7.2 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети по улицам Путевая, им. С.М. Кирова, им. А.П. Чехова. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 13,02 | »; |

- в строке «Итого по таблице 5» таблицы 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» цифры «2 124,7» заменить цифрами «1 675,49»;

- строку 5 таблицы 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение» изложить в следующей редакции:

| « | 5 | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Строительство канализационной насосной станции в п. Энергетиков и канализационного коллектора | Управление по капитальному строительству | 0,09 |  |
|  | 5.2 | Строительство канализационной насосной станции в п. Гончарка и канализационного коллектора | Управление по капитальному строительству | 22,90 |  |
|  | 5.3 | Реконструкция очистных сооружений водозабора города Троицка производительностью 25000 м3/сут. | Управление по капитальному строительству | 0,92 | »; |

- строку 6 таблицы 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение» изложить в следующей редакции:

| « | 6 | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Строительство канализационной насосной станции в п. Энергетиков и канализационного коллектора | Управление по капитальному строительству | 5,96 |  |
|  | 6.2 | Строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора города Троицка Челябинской области до котельной в пос. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 8,38 |  |
|  | 6.3 | Строительство канализационной насосной станции в п. Гончарка и канализационного коллектора. | Управление по капитальному строительству | 4,42 |  |
|  | 6.4 | Реконструкция очистных сооружений водозабора города Троицка производительностью 25000 м3/сут. | Управление по капитальному строительству | 1,45 | »; |

- таблицу 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение»  дополнить строкой 7 следующего содержания:

| « | 7 | 2022-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Строительство канализационной насосной станции в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 20,02 | »; |

- в строке «Итого» таблицы 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение» цифры «1 426,4» заменить цифрами «659,24»;

- строку 5 таблицы 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» изложить в следующей редакции:

| « | 5 | 2020 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 | Создание и содержание мест накопления ТКО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 2,28 |  |
|  | 5.2 | Содержание санкционированной свалки. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,96 | »; |

- строку 6 таблицы 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» изложить в следующей редакции:

| « | 6 | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Создание и содержание мест накопления ТКО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 2,88 |  |
|  | 6.2 | Содержание санкционированной свалки. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,97 |  |
|  | 6.3 | Рекультивация территории, занятой санкционированной свалкой. | Управление по капитальному строительству | 2,34 | »; |

- таблицу 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» дополнить строкой 7 следующего содержания:

| « | 7 | 2022-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Создание и содержание мест накопления ТКО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 3,0 |  |

|  | 7.2 | Содержание санкционированной свалки. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 1,0 | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- в строке «Итого» таблицы 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» цифры «21,45» заменить цифрами «22,83»;

7) в разделе 6 «Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов»:

- в абзаце 1 подраздела 6.2. «Газоснабжение» цифры «729,72» заменить цифрами «424,51»;

- таблицу 9 подраздела 6.2. «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | № | Наименование исполнителя, источник финансирования | 2016 год, млн. руб. | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. | 2019 год, млн. руб. | 2020 год, млн. руб. | 2021 год, млн. руб. | 2022-2030 года, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Управление по капитальному строительству | 84,5 | 58,15 | 35,0 | 35,7 | 126,11 | 57,0 | 60,05 |  |
|  | 2 | АО «Газпром газораспределение Челябинск», бюджет области, бюджет города | 25,0 | - | - | - | - | - | - | »; |

- в абзаце 1 подраздела 6.3. «Теплоснабжение» цифры «2 124,7» заменить цифрами «1 675,49»;

- строку 6 таблицы 10 подраздела 6.3. «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | № | Наименование исполнителя, источник финансирования | 2016 год, млн. руб. | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. | 2019 год, млн. руб. | 2020 год, млн. руб. | 2021 год, млн. руб. | 2022-2030 года, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Концессионер | - | 288,78 | 35,55 | 54,46 | - | - | - |  |
|  | 2 | Концедент | - | 246,28 | 48,17 | - | - | - | - |  |
|  | 3 | Инвестор | - | - | 220,0 | 220,0 | - | - | - |  |
|  | 4 | ЗАО «ТЭК» | 11,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 5 | Филиал ЭТС ОАО «Челябоблкомунэнерго» | 0,275 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 6 | Дирекция по ТВС ЮУЖД филиала ОАО «РЖД» | - | - | 49,21 | 49,21 | - | - | - |  |
|  | 7 | Управление по капитальному строительству | 11,902 | 8,927 | - | - | 2,72 | 11,93 | 46,56 |  |
|  | 8 | Управление ЖКХ, ЭБТ и С | - | 4,024 | - | - | 38,76 | - | 13,02 |  |
|  | 9 | МУП «Электротепловые сети» | - | - | - | - | - | 314,7 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 23,18 | 548,02 | 352,93 | 323,67 | 41,48 | 326,63 | 59,58 | »; |

- в абзаце 1 подраздела 6.4. «Водоснабжение и водоотведение» цифры «1 426,4» заменить цифрами «659,24»;

- таблицу 11 подраздела 6.4. «Водоснабжение и водоотведение» изложить в следующей редакции:

| « | № | Наименование исполнителя, источник финансирования | 2016 год, млн. руб. | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. | 2019 год, млн. руб. | 2020 год, млн. руб. | 2021 год, млн. руб. | 2022-2030 года, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Управление по капитальному строительству | 31,1 | 76,0 | 374,0 | 114,0 | 23,91 | 20,21 | 20,02 | »; |

- в абзаце 1 подраздела 6.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» цифры «21,45» заменить цифрами «22,83»;

- таблицу 12 подраздела 6.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» изложить в следующей редакции:

| « | № | Наименование исполнителя, источник финансирования | 2016 год, млн. руб. | 2017 год, млн. руб. | 2018 год, млн. руб. | 2019 год, млн. руб. | 2020 год, млн. руб. | 2021 год, млн. руб. | 2022-2030 года, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Управление ЖКХ,ЭБТ и С | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,45 | 3,24 | 3,85 | 4,0 |  |
|  | 2 | Управление по капитальному строительству |  |  |  |  |  | 2,34 |  |  |
|  |  | Управляющие организации, частные инвестиции | 0,65 | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - | ». |

- Признать утратившими силу:

- подпункты 1, 8, 10.1, 10.2, 12.2, 12.3, 13.2, 14.2, пункта 1 решения Собрания депутатов города Троицка от 25.06.2020 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы»;

- абзац 1 подпункта 12.1, абзац 1 подпункта 13.1, абзац 1 подпункта 14.1 пункта 1 решения Собрания депутатов города Троицка от 25.06.2020 № 67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы».

- Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов города 	Троицка							В.В. Хасанов