Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать первое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.03.2022г. № 46

г. Троицк

Об информации о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог Троицкого городского округа в зим-ний период

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог Троицкого городского округа в зимний период, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог Троицкого городского округа в зимний период принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                               				   В.В. Хасанов

Информация

начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка  Андреева  А.А.  по  вопросу:  «О  выполнении  работ  по  содержанию

автомобильных дорог Троицкого городского округа в зимний период»

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в городе Троицке осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство в городе Троицке».

На территории города расположено 227 км автомобильных дорог, из них:

- 116 км имеют асфальтовое покрытие, по которым осуществляется транспортное обслуживание населения;

- 111 км имеют грунтовое покрытие и расположены на территории индивидуальной жилой застройки.

По завершению снегопада в первую очередь чистят автомобильные дороги для обеспечения бесперебойной работы по маршруту общественного транспорта, а также тротуары, подходы и подъезды к школам и больницам, остановки общественного транспорта, далее обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц, остановках общественного транспорта, а также подходы к пешеходным переходам. По окончанию приведения к нормативному состоянию улично-дорожной сети по маршрутам следования общественного транспорта техника направляется на очистку второстепенных дорог от снега на территории города Троицка.

Механизированная уборка улично-дорожной сети города осуществляется в три звена девятью единицами техники, включающими в себя – автогрейдер, комбинированную дорожную машину, трактор с навесным подметальным оборудованием. Вывоз снега осуществляется силами трех фронтальных погрузчиков и 10 самосвалами объемом 20 м3. Одновременно на уборке тротуаров задействованы 2 единицы снегоуборочной техники и 15 рабочих.

Фактический состав работ по муниципальному контракту определяется с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия в период проведения работ в рамках принятых технических решений к составу работ, предусмотренных муниципальным контрактом.

Финансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в зимний период 2022 года составило 11,5 млн рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года финансирование увеличено на 3 млн млн рублей). После проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТрансСтройКом». Период действия муниципального контракта с 01.01.2022 года по 15.04.2022 года.

В связи погодными условиями в январе 2022 года, выражающимися резкими перепадами температур окружающего воздуха на дорогах образовывалась зимняя скользкость и колейность. Принято уточнение объемов работ в части увеличения объемов по расчистке дорог комбинированными дорожными машинами, приготовлению и распределению песко-соляной смеси, исключению работ по уборке снежных валов автогрейдерами, погрузке и привозке снега автомобилями самосвалами.

В рамках муниципального контракта запланированы работы по очистке от снега автомобильных дорог площадью 7 миллионов м2, вывозу с городских улиц 8 900 м3 снега, распределению песко-соляной смеси на площади более 4,5 миллионов м2 в количестве 1246 м3 (3272 тонн), а так же  мероприятия по очистке тротуаров, площадок автобусных остановок от снега и льда механизированным способом и вручную с последующей обработкой противогололёдными материалами.

Указанное уточнение объемов отражено в техническом решении к муниципальному контракту и не привело к превышению стоимости работ.

Проведенные мероприятия по уборке улично-дорожной сети в январе-феврале 2022 года исчерпали выделенные лимиты муниципального контракта 25 февраля 2022 года.

В связи с изменчивыми погодными условиями в феврале-марте 2022 года, выражающимися, резкими перепадами температур окружающего воздуха и обильном выпадении осадков на дорогах образовывалась зимняя скользкость, колейность, объемные валы снега на обочинах и перекрестках. Для подготовки города к весеннему паводку было принято решение о включении зимних видов работ в аукционную документацию на летнее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Стоимость муниципального контракта составила 23 млн рублей, в том числе на зимнее содержание выделено 3 млн рублей.

В рамках муниципального контракта запланированы работы по очистке от снега автомобильных дорог площадью 500 000 м2, вывозу с городских улиц 3600 м3 снега, распределению песко-соляной смеси на площади более 1,8 миллионов м2 в количестве 492 м3 (1293 тонны), а так же  мероприятия по очистке тротуаров, площадок автобусных остановок от снега и льда механизированным способом и вручную с последующей обработкой противогололёдными материалами. Период действия муниципального контракта с 01 марта по 15 апреля 2022 года.

В январе-марте 2022 года приведение улично-дорожной сети к нормативному состоянию было затруднено меняющимися погодными условиями, выражающимися в обильном выпадении осадков, резких перепадах температуры воздуха. В связи с большой разностью дневных и ночных температур окружающего воздуха на дорогах наблюдается образование ледяного наката и колейности, устранение которых не представляется возможным при проведении одномоментных мероприятий по расчистке дорог автогрейдерами и щетками комбинированных дорожных машин, а требуют поэтапной обработки ледяного наката противогололедными материалами с последующей очисткой.

В настоящий момент, благодаря комплексу мероприятий по ликвидации зимней скользкости, колейность на основных направлениях транспортных потоков улично-дорожной сети города устранена, мероприятия по приведению автомобильных дорог и тротуаров к нормативному состоянию продолжаются.

Начальник Управления по

капитальному строительству

администрации города Троицка					           А.А. Андреев