Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2022г. № 120

г. Троицк

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016 – 2030 годы»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Троицка, в целях уточнения мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры города Троицка Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

- Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы», утвержденную решением Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 года № 72 (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку 10 «Объем требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

| « | Объем требуемых капитальных вложений | Привлеченные средства в объеме 3 207,314 млн. рублей, в том числе: 2016 год – 268,374 млн. рублей; 2017 год – 713,73 млн. рублей; 2018 год – 798,68 млн. рублей; 2019 год – 506,79 млн. рублей; 2020 год – 194,74 млн. рублей; 2021 год – 280,7 млн. рублей; 2022 год – 283,04 млн. рублей; 2023 год – 2030 год – 161,26 млн. рублей. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

2) в разделе 5 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы»:

- строку 6 таблицы 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 6. | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Газоснабжение жилых домов в поселке Кирсараи в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 0,02 |  |
|  | 6.2 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Бр. Малышевых, Красногвардейская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 6.3 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 6.4 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых, Октябрьская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 6.5 | Газоснабжение жилых домов по улице Деповская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,02 |  |
|  | 6.6 | Газоснабжение жилых домов района ограниченного улицами Труда, им. В.В. Куйбышева, им. В.И. Чапаева, Элеваторная города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 7,4 |  |
|  | 6.7 | Газоснабжение малоэтажной застройки и частных жилых домов в районе, ограниченном улицами Красногвардейской, Дубинина, Советской, Увельской в городе Троицке. | Управление по капитальному строительству | 0,02 |  |
|  | 6.8 | Подводящий газопровод для газоснабжения жилых домов в районе, ограниченном улицами им. Н.В. Гоголя, им. Н.В. Еремеева, Пассажирская, Путевая города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0,12 |  |
|  | 6.9 | Технологическое присоединение центральной отдельно стоящей отопительной котельной п. Энергетиков к сети газораспределения. | Управление по капитальному строительству | 49,7 | »; |

- строку 7 таблицы 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 7. | 2022год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Бр. Малышевых, Красногвардейская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 7.2 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 7.3 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых, Октябрьская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 7.4 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. Я.М. Свердлова, им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, им. В.В. Куйбышева города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 0 | »; |

- таблицу 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» дополнить строкой 8 следующего содержания:

| « | 8. | 2023-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Бр. Малышевых, Красногвардейская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 9,0 |  |
|  | 8.2 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами Октябрьская, им. Т.Н. Дубинина, Красногвардейская, им. Бр. Малышевых, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 20,02 |  |
|  | 8.3 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. В.И. Ленина, им. Бр. Малышевых, Октябрьская, Красноармейская города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 10,01 |  |
|  | 8.4 | Газоснабжение жилых домов в районе, ограниченном улицами им. Я.М. Свердлова, им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, им. В.В. Куйбышева города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 21,02 | »; |

- в строке «Итого» таблицы 4 подраздела 5.2. «Газоснабжение» цифры «424,51» заменить цифрами «424,79»;

- строку 6 таблицы 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 6 | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в п. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 11,93 |  |
|  | 6.2 | Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной в пос. Энергетиков мощностью 60 МВт. | МУП «Электротепловые сети» | 188,35 | »; |

- строку 7 таблицы 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» изложить в следующей редакции:

| « | 7 | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в п. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 11,93 |  |
|  | 7.2 | Строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной в пос. Энергетиков мощностью 60 МВт. | МУП «Электротепловые сети» | 180,15 |  |
|  | 7.3 | Проектирование и строительство объектов капитального строительства – инженерных сооружений, обеспечивающих работоспособность центральной отдельностоящей отопительной котельной пос. Энергетиков Троицкого городского округа Челябинской области. | Управление по капитальному строительству | 66,28 | »; |

- таблицу 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» дополнить строкой 8 следующего содержания:

| « | 8. | 2023-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую в п. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 46,56 |  |
|  | 8.2 | Капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети по улицам Путевая, им. С.М. Кирова, им. А.П. Чехова. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 16,3 | »; |

- в строке «Итого по таблице 5» таблицы 5 подраздела 5.3. «Теплоснабжение» цифры «1 675,49» заменить цифрами «1 484,15»;

- строку 6 таблицы 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение» изложить в следующей редакции:

| « | 6 | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Строительство канализационной насосной станции в п. Энергетиков и канализационного коллектора | Управление по капитальному строительству | 0 |  |
|  | 6.2 | Строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора города Троицка Челябинской области до котельной в пос. Энергетиков. | Управление по капитальному строительству | 8,38 |  |
|  | 6.3 | Строительство канализационной насосной станции в п. Гончарка и канализационного коллектора. | Управление по капитальному строительству | 5,46 |  |
|  | 6.4 | Реконструкция очистных сооруже-ний водозабора города Троицка производительностью 25000 м3/сут. | Управление по капитальному строительству | 1,45 | »; |

- строку 7 таблицы 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение» изложить в следующей редакции:

| « | 7 | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Строительство канализационной насосной станции в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 14,3 | »; |

- таблицу 6 подраздела  5.4. «Водоснабжение и водоотведение» дополнить строкой 8 следующего содержания:

| « | 8 | 2023-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Строительство канализационной насосной станции в районе малоэтажной застройки 5-го микрорайона города Троицка. | Управление по капитальному строительству | 14,0 | »; |

- в строке «Итого» таблицы 6 подраздела 5.4. «Водоснабжение и водоотведение» цифры «659,24» заменить цифрами «662,42»;

- строку 6 таблицы 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» изложить в следующей редакции:

| « | 6 | 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | Создание и содержание мест накопления ТКО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 2,92 |  |
|  | 6.2 | Обустройство контейнерных площа-док для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,47 |  |
|  | 6.3 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накоп-ления твердых коммунальных расходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 1,19 |  |
|  | 6.4 | Содержание санкционированной свалки. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,93 |  |
|  | 6.5 | Рекультивация территории, заня-той санкционированной свалкой. | Управление по капитальному строительству | 2,34 | »; |

- строку 7 таблицы 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО»  изложить в следующей редакции:

| « | 7 | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Создание и содержание мест накопления ТКО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,01 |  |
|  | 7.2 | Содержание санкционированной свалки. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,9 | »; |
|  | 7.3 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 4,28 |  |
|  | 7.4 | Рекультивация территории, занятой санкционированной свалкой. | Управление по капитальному строительству | 5,19 |  |

- таблицу 7 подраздела  5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» дополнить строкой 8 следующего содержания:

| « | 8 | 2023-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Создание и содержание мест накопления ТКО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 2,85 |  |
|  | 8.2 | Содержание санкционированной свалки. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 0,9 | »; |
|  | 8.3 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи | 3,1 |  |
|  | 8.4 | Рекультивация территории, занятой санкционированной свалкой. | Управление по капитальному строительству | 17,5 |  |

- в строке «Итого» таблицы 7 подраздела 5.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» цифры «22,83» заменить цифрами «55,22»;

7) в разделе 6 «Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов»:

- в абзаце 1 подраздела 6.2. «Газоснабжение» цифры «424,51» заменить цифрами «424,79»;

- в абзаце 1 подраздела 6.3. «Теплоснабжение» цифры «1 675,49» заменить цифрами «1 484,15»;

- в абзаце 1 подраздела 6.4. «Водоснабжение и водоотведение» цифры «659,24» заменить цифрами «662,42»;

- в абзаце 1 подраздела 6.5. «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» цифры «22,83» заменить цифрами «22,22».

- Признать утратившими силу:

- абзацы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 подпункта 6 пункта 1 решения Собрания депутатов города Троицка от 21.12.2021 № 214 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы»;

- абзацы 1, 3, 5, 7 подпункта 7 пункта 1 решения Собрания депутатов города Троицка от 21.12.2021 № 214 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 28.04.2016 № 72 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории города Троицка на 2016-2030 годы».

- Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов города 	Троицка						            В.В. Хасанов