Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.09.2022г. № 121

г. Троицк

Об информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 годов

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К.В. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						        В.В. Хасанов

Информация

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 годов

К отопительному периоду 2022-2023 годов необходимо подготовить 18 котельных, из них 14 муниципальных и 4 ведомственных, 133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта, а также:

- 192,67 км сетей водоснабжения, в т.ч. 182,2 км муниципальные;

- 168 км сетей водоотведения (муниципальные);

- 678,20 км сетей электроснабжения, в т.ч. 264,59 км муниципальные;

- 183 км газопроводов;

- 417 многоквартирных домов;

- 35 образовательных организаций;

- 3 учреждения социальной защиты;

- 9 учреждений культуры;

- 5 учреждений физической культуры и спорта.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Троицка Челябинской области от 04.04.2022 года № 526 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2022-2023 годов» (далее по тексту - Постановление).

Согласно Постановлению о завершении отопительного периода 2021 -2022 годов необходимо произвести промывку всех систем теплопотребления потребителей гидропневматическим способом, с соблюдением условий проведения данного мероприятия. Объектами жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы разработаны и утверждены планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее по тексту - Планы).

В соответствии с разработанными Планами объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы предстоит провести работу начиная с гидравлических испытаний магистральных, квартальных и внутридомовых тепловых сетей, устранения повреждений, выявленных в ходе испытаний, запланированных текущих ремонтов и замене участков магистральных и внутридомовых тепловых сетей, ремонтов котельного оборудования, замене запорной арматуры, ревизии, осмотров и поверке приборов учета, а также восстановления тепловой изоляции теплотрасс.

На территории Троицкого городского округа по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов ведут работы теплоснабжающие и теплосетевые организации:

1) ООО «Перспектива» (1 котельная, 43,11 км тепловых сетей);

2) МУП «Электротепловые сети» (11 котельных, 41,57 км тепловых сетей);

3) ООО «Эффективная теплоэнергетика» (2 котельные);

4) ГБУЗ «ОТБ № 13» (1 котельная, 1,8 км тепловых сетей);

5) ЮУДТВС филиала ОАО «РЖД» (1 котельная);

6) МБОУ «СОШ № 3» (1 котельная);

7) МБОУ ДО «Дом детского творчества» (1 котельная);

8) ООО «Акцент» (7,205 км тепловых сетей);

9) ООО «Базис» (5,072 км тепловых сетей);

10) ООО «Вектор»(5,194 км тепловых сетей);

11) ООО «РТС» (4,23 км тепловых сетей).

При подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов на тепловых сетях в центральной части выполнено на 98 % от запланированных работ, и 100% по подготовке котельной мощностью 120 МВт, в т.ч. перед окончанием отопительного периода при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха проведены испытания на максимальную температуру теплоносителя. После завершения отопительного периода 2021-2022 годов с             30 мая 2022 года проведены гидравлические испытания тепловых сетей центральной части города на прочность и плотность поэтапно по направлениям, по итогам которых были проведены ремонтные работы. Завершение работ планируется к 1 октября 2022 года.

С 22 по 26 августа 2022 года проведена промывка магистральных и квартальных тепловых сетей, в данные периоды времени горячее водоснабжение отсутствовало.

В период с 00:00 ч. 26 августа 2022 года до 09:00 ч. 28 августа 2022 года была произведена остановка очистных сооружений водозабора города Троицка для очистки и дезинфекции резервуаров, промывки сетей водоснабжения, замены запорной арматуры.

Возобновлено горячего водоснабжения центральной части города Троицка с 30 августа 2022 года.

11 подведомственных котельных МУП «Электротепловые сети», в соответствии с планами организационно-технических мероприятий, подготовлены на 95 %, тепловые сети – на 85 %. На всех тепловых сетях, подведомственных МУП «Электротепловые сети», проведены гидравлические испытания. Отключение горячего водоснабжения производилось в                             поселке Жиркомбинат с 1 по 27 июня 2022 года.

ООО «Районные тепловые сети» в соответствии с Планами мероприятий, на тепловых сетях подготовлены на 100 %.

По информации ООО «Эффективная теплоэнергетика» работы на 2-х подведомственных котельных согласно Планов проведены на 100 %.

На 100 % подготовлена газовая котельная станции Троицк мощностью 21 МВт филиала ОАО «РЖД».

Котельная ГБУЗ «ОТБ № 13» в ходе подготовки к отопительному периоду подготовлена на 100 %, тепловые сети – на 95 %.

Для осуществления теплоснабжения в поселке Энергетиков ведется строительство центральной отдельностоящей отопительной котельной мощностью 60 МВт, строительно-монтажные работы выполнены на 100 %, также выполнены работы по благоустройству территории, с 22 августа начаты пуско-наладочные работы.

Согласно графика проверок Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в составе комиссии Троицкого городского округа по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов представители Ростехнадзора примут участие в проверке теплосетевых организаций                     ООО «РТС» - 22 сентября 2022 года, ООО «Акцент» - 23 сентября 2022 года, ООО «Базис» - 26 сентября 2022 года, ООО «Вектор» - 27 сентября 2022 года.

На территории Троицкого городского округа осуществляют свою работу 8 управляющих организаций и 1 обслуживающая организация.

При подготовке к предстоящему отопительному периоду управляющими организациями выполняются ремонтные работы в соответствии с Планами по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2022-2023 годов:

- ремонт внутридомовых систем отопления, водоснабжения и водоотведения;

- замена, ремонт и ревизия запорной арматуры на инженерных сетях;

- гидропневматическая промывка и др.

По состоянию на 29 сентября 2022 года гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения проведены во всех многоквартирных домах, подведомственных управляющим организациям.

В системе образования города Троицка функционирует 35 муниципальных образовательных организаций (16 общеобразовательных организаций, 15 дошкольных образовательных организаций, 4 организации дополнительного образования).

Подготовка образовательных организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов осуществлена в соответствии с утвержденным планом подготовки муниципальных образовательных организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Во всех образовательных организациях проведены гидравлические испытания и промывка внутренних систем теплопотребления.

В настоящее время в 35 образовательных организациях приборы учета поверку прошли и установлены.

В ведомстве Управления социальной защиты населения администрации города Троицка 3 учреждения, подготовка в учреждениях проведена на 100%, согласно утвержденным планам мероприятий.

В сфере культуры города осуществляют деятельность 9 учреждений. Учреждения культуры провели все мероприятия по подготовке внутренней системы отопления к отопительному периоду 2022-2023 годов и текущие работы, в соответствии с планами организационно-технических мероприятий.

В ведомстве Управления по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка находится 5 учреждений физической культуры и спорта, на балансе которых находится 6 зданий, в которых проведена работа по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов, ревизия запорной арматуры в индивидуальных тепловых пунктах, на отопительных приборах, на вводе в здания.

По состоянию на 14 сентября 2022 года в адрес Управления ЖКХ,                 ЭБТ и С администрации города Троицка на проверку направлено 68 (из 77) паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, что составляет 88 %. В адрес Управления ЖКХ, ЭБТ и С администрации города Троицка не направлена документация для оценки готовности управляющих организаций: ООО «Троицксантехсервис», ООО УК «Ресурс», ООО «УК Ремитент»; социальной сферы: ГБУЗ «Областная больница г. Троицка»; теплоснабжающие и теплосетевые организации: МУП «Электротепловые сети», ООО «Акцент», ООО «Базис», ООО «Вектор», ООО «Районные тепловые сети».

Еженедельно по средам проводятся заседания штаба по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов для рассмотрения необходимых вопросов и курирования проведения работ в соответствии с Планами. В настоящее время проведено 17 заседаний штаба и рассмотрено 49 вопросов.

В летний период времени основной задачей объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы является ответственная подготовка к новому отопительному периоду, в соответствии с планами организационно-технических мероприятий, для дальнейшего безаварийного прохождения отопительного периода 2022-2023 годов.

Оценка готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов Уральским управлением Ростехнадзора запланирована в период с 21 по 26 октября 2022 года.

И.о. начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                             К.В. Косматов