Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.10.2022г. № 143

г. Троицк

Об информации о работе администрации города Троицка по организации озеленения территории города Троицка в 2022 году

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К. В. о работе администрации города Троицка по организации озеленения территории города Троицка в 2022 году, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию исполняющего обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Косматова К. В. о работе администрации города Троицка по организации озеленения территории города Троицка в 2022 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						         В.В. Хасанов

Информация

о работе администрации города Троицка по организации озеленения территории города Троицка в 2022 году

Мероприятия по озеленению города Троицка проводятся в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Троицка Челябинской области». На данные цели из бюджета города Троицка в 2022 году было выделено 4 500,00 тыс. рублей. Ответственными исполнителями вышеуказанной муниципальной программы являются:

В части санитарной обрезки деревьев и кустарников - Управление ЖКХ, ЭБТ и С;

В части посадки цветников на территории города Троицка - Управление по капитальному строительству администрации города Троицка.

На 2022 год из бюджета города Троицка на выполнение работ по сезонной обрезке деревьев выделено 3 млн. рублей. По итогам проведения электронного аукциона определена подрядная организация и 06.12.2021 г. заключен муниципальный контракт на сумму 899 420 рублей.

Срок выполнения работ – 31.03.2022 г. Работы проводились подрядной организацией города Троицка.

В рамках заключенного муниципального контракта были проведены следующие работы:

- Обрезка 469 деревьев лиственных пород с использованием автогидроподъемника, диаметром до 500 мм и более 500 мм, на следующих участках:

- центральная часть города

ул. им. Ю. А. Гагарина, им. С. И. Денисова, им. А. Н. Иванова, им. А. М. Климова, им. В. И. Ленина, им. бр. Малышевых, им. И. Д. Селивановской,                 им. М. В. Фрунзе, ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Пионерская,                    ул. Рабочая, ул. Советская проведены работы по обрезке 277 деревьев;

- поселок Энергетиков

ул. Монтажников проведены работы по обрезке 3 деревьев;

- район Кирзавода

ул. им. Т. Д. Дерибаса, ул. Железнодорожная проведены работы по обрезке 154 деревьев;

- район Жиркомбинат и ж/д вокзал

ул. им. А. Г. Мотова, им. В. С. Русяева, мкр-он Жиркомбинат,                          ул. Пассажирская проведены работы по обрезке 24 деревьев;

- район пос. Амур и пос. Слободка

ул. им. Л. С. Сосновского, им. Г. Тукая, им. В. И. Чапаева проведены работы по обрезке 11 деревьев.

- Валка 30 сухих и аварийных деревьев, на следующих участках

- центральная часть города

ул. им. И. Д. Селивановской, им. М. В. Фрунзе, им. Лизы Чайкиной,                ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, проведены работы по валке 28 деревьев;

- поселок Энергетиков

ул. Строителей, проведены работы по валке 2 деревьев;

- Расчистка 250 квадратных метров площади от кустарников и мелколесья, на следующих участках:

- центральная часть города

ул. им. А. Н. Иванова, им. А. М. Климова, им. И. Д. Селивановской,               ул. Октябрьская, ул. Пионерская проведены работы по очистке 151 кв. метра

- район Кирзавод

ул. им. Т. Д. Дерибаса, ул. Железнодорожная проведены работы по очистке 39 кв. метров;

- район пос. Амур

ул. им. П.Ф. Крахмалева, им. Сони Кривой проведены работы по очистке 60 кв. метров.

- Корчевка пней, на следующих участках

- центральная часть города

ул. им. Ю.А. Гагарина, им. В. И. Ленина, им. И. Д. Селивановской,                 им. М. В. Фрунзе, ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, проведены работы по корчевке 28 пней;

- пос. Энергетиков

пр. Строителей проведены работы по корчевке 2 пней.

Все указанные работы подрядной организацией были выполнены в срок и в соответствии с техническим заданием. Выполненные работы приняты и оплачены.

С начала 2022 года Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка 37 раз была предоставлена муниципальная услуга по выдаче порубочных билетов следующим организациям и физическим лицам:

- ИП Пуликян Р. Р. Муниципальная услуга предоставлена 2 раза. Проводились работы по спилу деревьев в рамках муниципального контракта на проведение работ по обрезке деревьев на территории города Троицка;

- Государственному учреждению «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Проводились работы по строительству и благоустройству по ул. Октябрьской, д. 49;

- Федорченко А. А. Проводились работы по содержанию придомовой территории по ул. Нагорная, д. 15а;

- ООО УК «Соверен-Сервис». Муниципальная услуга предоставлена 7 раз. Проводились работы по содержанию придомовой территории по                       ул. им. Ю. А. Гагарина, д. 5, д. 38, пр. Культуры, д. 18, 30 лет ВЛКСМ, д. 74, ул. Пионерская, д. 70 д. 74;

- Управлению по капитальному строительству администрации города Троицка. Муниципальная услуга предоставлена 3 раза. Проводились работы по благоустройству общественных пространств: сквер памяти героев Великой Отечественной Войны и ДК им. Луначарского, ведутся работы по реконструкции ул. Октябрьская;

- Собылеву Е. А. Проводились работы по благоустройству территории в р-оне ДК «Энергетик» в пос. Энергетиков;

- АО «Областной аптечный склад». Будут проводиться работы по содержанию прилегающей территории по ул. им. Ю. А. Гагарина, д. 14;

- Сошникову А. А. Проводились работы по содержанию прилегающей территории по ул. им. В. И. Ленина, д. 101;

- ООО «Районные тепловые сети» г. Троицк. Проводились работы по ремонту сетей в 10 квартале;

- ООО «ЖЭУ п. Станционный». Проводились работы по содержанию придомовой территории по ул. Путевая, д. 8б;

- «Детская школа искусств № 1». Проводились работы по содержанию прилегающей территории по ул. им. В. И. Ленина, д. 70.

- ООО УК «Ресурс». Проводились работы по содержанию придомовой территории по ул. им. Степана Разина, д. 50;

- Шигабутдиновой Э. И. Проводились работы по содержанию придомовой территории по ул. им. А. Н. Иванова, д. 9;

- Зайцеву А. В. Ведутся строительные работы на пересечении                      ул. Сибирская и ул. им. С. И. Ловчикова;

- МБУ «Детско-юношеский центр». Проводились работы по содержанию территории по ул. им. С. И. Ловчикова, д. 40;

- ООО УК «Крученкова на Зеленой». Муниципальная услуга предоставлена 2 раза. Проводились работы по содержанию придомовой территории по ул. Сибирская, д. 25 и ул. им. А. М. Иванова, д. 58;

- Спиридоновой Е. Н. Ведутся строительные работы по пр. Культуры, д. 14;

- Попову С. И. Проводились работы по благоустройству территории по ул. им. А. М. Климова, д. 31а;

- Терещук Н. В. Проводились работы по содержанию придомовой территории по пер. Коммунаров, д. 4;

- МБОУ «Юниор». Проводились работы по содержанию территории во 2-ом микрорайоне, д. 13;

- АО «Прожэктор». Муниципальная услуга предоставлена 4 раза. Проводились работы по содержанию придомовой территории в 10 квартале, д. 18, по. пр. Культуры, д. 9, пр. Культуры, д. 8а, ул. Энергетиков, д. 24а;

- Ломовцеву М. С. Проводились работы по газификации жилого дома по ул. Береговая, д. 51а;

- ООО «Троицкий лесхоз». Проводились работы по расчистке городской лесополосы от сухостоя и валежника;

- Здебской Ж. Э. Будут проводиться работы по строительству по            ул. Путевая, д. 14 «вр».

Восстановительная стоимость снесенных зеленых насаждений, поступившая в бюджет города Троицка, составила 103 200 рублей.

В 2022 году из бюджета города Троицка на выполнение работ по озеленению территории города было выделено 1 500 000 рублей.

По итогам проведения электронных аукционов были определены подрядные организации: ИП Айрапетян Э. К., муниципальный контракт заключен 04.05.2022 года на сумму 877 500 рублей и ООО «Энергосервис», муниципальный контракт заключен 09.06.2022 года на сумму 226 500 рублей.

В рамках заключенных муниципальных контрактов были проведены следующие работы:

- подготовка почвы цветника с внесение растительного слоя земли;

- посадка цветов в клумбы:

Петуния - 9080 шт.

Сальвия - 4620 шт.

Бархатцы - 4000 шт.

- прополка клумб;

- рыхление цветников ручным инструментом;

- полив цветников.

На следующих участках:

- Сквер памяти участников Великой Отечественной Войны;

- Площадь Памяти воинам - интернациалистам (ул. им. Ю.А. Гагарина, в районе между Мусульманским кладбищем и ТАТКГА);

- ул. им. Ю.А. Гагарина «Памятник И.И. Неплюева»;

- Памятник комсомольцам строителям пос. ГРЭС, ул. Энергетиков;

- Свято Троицкий собор;

- Березовая роща (п. ГРЭС, между пр. Культуры, ул. Строителей, прилегает к территории бассейна и стадиона);

- ул. им. А.М. Климова (ул. им. Ю.А. Гагарина до ул. Октябрьская) (вазоны);

- ул. им. В.И. Ленина (от ул. им. А.М. Климова до ул. им. Степана Разина- район здания Администрации города).

Экономия, возникшая после заключения контрактов составила 396 000 рублей.

В осенний период будут проводиться работы по очистке участков от мусора и растительных остатков.

И.о. начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка                                                          К. В. Косматов