Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Сорок девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2023г. № 80

г. Троицк

Об информации о реализации в городе Троицке программы по догазификации

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о реализации в городе Троицке программы по догазификации, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Андреева А.А. о реализации в городе Троицке программы по догазификации принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                               				   В.В. Хасанов

Об информации о реализации в городе Троицке

программы по догазификации

Развитие газоснабжения и газификации в городе Троицке, а также реализация мероприятий по догазификации - одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Согласно перечню поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов от 31.05.2020 г. № Пр-907, утвержденного Президентом Российской Федерации. Владимиром Владимировичем Путиным поставлена цель обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ.

В целях исполнения майских поручений Президента, специалистами Управления по капитальному строительству администрации города Троицка совместно с газораспределительными организациями города Троицка сформирован пообъектный план-график догазификации по Троицкому городскому округу.

Реализацию мероприятий по догазификации и подключению граждан на территории города Троицка осуществляют Троицкая газовая служба филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Южноуральске и                            ООО «Партнёр-газ».

Таким образом, газораспределительными организациями в 2021 году доведено до границ земельного участка 376 цокольных ввода, в 2022 году ˗ 528, в 2023 году ˗ 365.

Строительство сети газораспределения осуществляется газораспределительными организациями за счёт средств единого оператора газификации (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.12.2021 № 3603-р ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации) до границ земельного участка, внутри границ земельного участка, а также приобретение и установка внутридомового газоиспользующего оборудования, осуществляется за счет средств потребителя.

В соответствии с Законом Челябинской области от 3 марта 2021 года                                 № 318-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования» дополнительные меры социальной поддержки гражданам могут быть направлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации на компенсацию затрат потребителям, как на покупку и установку внутридомового газоиспользующего оборудования, так и на строительство сети газопотребления внутри земельного участка.

В период с 2021 года за социальной поддержкой обратилось 543 семьи для постановки на учет в целях предоставления единовременной социальной выплаты, по 500 семьям принято положительное решение, по 17 семьям отрицательное решение (оснащение жилого помещения внутридомовым газовым оборудованием до момента подачи заявления о постановке на учет; несоответствие гражданина, претендующего на получение единовременной социальной выплаты, а именно среднедушевой доход семьи превысил двукратную величину прожиточного минимума на душу населения), 26 заявлений находятся в работе.

На данный момент ведутся работы по строительству магистрального газопровода к пос. Золотая Сопка, заканчиваются проектно-изыскательские работы по газификации пос. Мирный, Санаторный, Лесхоз, продолжаются работы по догазификации домовладений в центральной части города,                           пос. Станционный, пос. Слободка, пос. Амур, пос. Гончарка и пос. Кирсараи.

На сегодняшний день выполнено 681 подключение. Уровень догазификации города Троицка составляет 65,9 %, до конца года планируется подключить ещё более 300 домовладений.

В целях информирования граждан о программе догазификации были организованы и осуществлены подомовые обходы специалистами Управления по капитальному строительству совместно с первичными отделениями партии «Единая Россия».

На территории Троицкого городского округа продолжается информирование жителей по вопросам догазификации посредством:

- официального сайта администрации города Троицка в сети «Интернет»;

- сообществ администрации города Троицка в социальных сетях в сети «Интернет»;

- Троицкого телевидения;

- печатных изданий;

- независимых сообществ в социальных сетях в сети «Интернет».

В общей сложности было размещено более 70 публикаций. В ежедневном режиме осуществляются консультации по телефону с жителями города Троицка.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                           А.А. Андреев