Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Сорок девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.08.2023г. № 88

г. Троицк

Об информации о ходе реализации на территории города Троицка национальных проектов в 2022-2023 годах

Заслушав информацию заместителя главы города по социальным вопросам Рогеля К.В., исполняющего обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Андреева А.А. о ходе реализации на территории города Троицка национальных проектов в 2022-2023 годах, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию заместителя главы города по социальным вопросам               Рогеля К.В., исполняющего обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Андреева А.А. о ходе реализации на территории города Троицка национальных проектов в 2022-2023 годах принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						             В.В. Хасанов

Информация

о реализации на территории города Троицка национальных проектов

в 2022-2023 годах

7 мая 2018 года президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. В соответствие с Указом Президента в 2020 году реализация национальных проектов продлена до 2030 года.

Всего, в соответствии с данными Указами, реализуется 14 национальных проектов.

Администрацией города ведется планомерная работа по реализации национальных проектов.

Позвольте более подробно остановиться на реализации проектов в социальной сфере:

Управлением социальной защиты населения Администрации города Троицка (далее – УСЗН г. Троицка) в 2022-2023 гг. осуществлялась деятельность по реализации национальных проектов «Демография» и «Цифровая экономика».

По национальному проекту «Демография», целью которого является поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») в течение 2022 г. УСЗН назначено областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 664 семьям, финансирование произведено на сумму 3,7 млн руб. Средства областного бюджета полностью освоены. За  период с января по июль 2023 года УСЗН              г. Троицка областное единовременное пособие при рождении ребенка назначено 233 семьям, финансирование произведено на сумму 1,7 млн руб. Работа по реализации национального проекта продолжается.

В рамках реализации регионального проекта «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» в 2022 году УСЗН г. Троицка по результатам электронных торгов заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации с ООО «Центр КиберБезопасности» на сумму 628,2 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Средства областного бюджета полностью освоены.

В 2023 году по региональному проекту «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» УСЗН г. Троицка по результатам электронных торгов заключен муниципальный контракт на обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области с ООО «Энигма», сумма контракта 615,05 тыс. руб. Контракт исполнен и оплачен.

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» национального проекта  «Цифровая экономика» в 2023 году УСЗН г. Троицка по результатам электронных торгов заключен муниципальный контракт на приобретение АРМ с отечественной операционной системой для органа социальной защиты населения муниципального образования Челябинской области с ООО «Рит», сумма контракта 133,31 тыс. руб. и  муниципальный контракт на приобретение оргтехники для органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области с ООО «Микс», сумма контракта 105,04 тыс. руб. Контракты исполнены  и оплачены.

Кроме того, на остаток ассигнований и экономию, образовавшуюся от проведения конкурсов по региональному проект «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» УСЗН г. Троицка направлена заявка в Министерство социальных отношений Челябинской области на приобретение трех многофункциональных устройств.

В сфере образования в целях реализации национального проекта «Образование» принята муниципальная программа «Развитие образования в городе Троицке».

В 2022 году для реализации национального проекта «Образование» в городе Троицке выделены денежные средства:

1) в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»:

- на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 320,4 тыс. руб. (270,4 рублей областной бюджет, 50,0 тыс. руб. местный бюджет) приобретено 8 МФУ для реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в пункте проведения экзаменов,              14 картриджей (7 картриджей, 4 МФУ - МБОУ «СОШ № 9», 7 картриджей,                 4 МФУ - МБОУ «СОШ № 10»). Денежные средства освоены в полном объеме. Оборудование применялось МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10» при проведении экзаменов в летний период 2022 года;

- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста 300,0 тыс. руб. (100,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 200,0 тыс. рублей средства местного бюджета). Приобретено умное логопедического зеркало, проведены работы по монтажу системы контроля и управления доступом в помещении МБДОУ «Детский сад № 28». Денежные средства освоены в полном объеме;

2) в рамках региональной составляющей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на оплату труда в 14 общеобразовательных организациях 1 067,16 тыс. руб. (1 024,47 тыс. руб. средства федерального бюджета, 42,69 тыс. руб. средства областного бюджета). Денежные средства освоены в полном объеме.

Кроме того, в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ «СОШ № 6» оснащена компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образовании (сервер, многофункциональное  устройство, 14 ноутбуков, 3 учебных класса для работы с цифровым образовательным контентом на базе проектора). Оборудование было поставлено Министерством образования и науки Челябинской области.

В 2023 году по национальному проекту «Образование» выделены средства в сумме  4 185,8 тыс. руб., в том числе:

1) в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»:

- на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 587,1 тыс. руб. (537,1 тыс. руб. областной бюджет,                   50,0 тыс. руб. местный бюджет) приобретено 14 МФУ для реализации технологии сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов, 22 картриджа (14 картриджей, 7 МФУ - МБОУ «СОШ № 9», 8 картриджей, 7 МФУ - МБОУ «СОШ № 10»). Денежные средства освоены в полном объеме. Оборудование применялось МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10» при проведении экзаменов в летний период 2023 года;

2) в рамках региональной составляющей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на оплату труда в 14 общеобразовательных организациях 3 377,5 тыс. руб. (3 242,4 тыс. руб. средства федерального бюджета, 135,1 тыс. руб. средства областного бюджета).

По состоянию на 18.08.2023 года выплата на оплату труда советников в 14 общеобразовательных организациях составила 2 315,36 тыс. руб.                    (2 222,75 тыс. руб. средства федерального бюджета, 92,62 тыс. руб. средства областного бюджета);

3) в рамках региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка»:

- на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей 221,2 тыс. руб.  (211,2 тыс. руб. средства областного бюджета, 10,0 тыс. руб. средства местного бюджета),  приобретены 1 ноутбук и 1 станок лазерной резки с числовым программным управлением для расширения дополнительных образовательных программ технической и естественнонаучной направленностей (1 ноутбук -         МБУ ДО «ДЮЦ», 1 станок лазерной резки с числовым программным управлением – МБОУ ДО «Юность»). Денежные средства освоены в полном объеме.

Кроме того, Министерством образования и науки Челябинской области в рамках региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ «ООШ № 4» оснащена компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образовании (сервер, многофункциональное устройство, 31 ноутбуков, 3 интерактивные панели со стойками, 3 видеокамеры с флэшкартами).

Реализация мероприятий национальных проектов позволяет обеспечить доступность и повысить качество образования, приобретать современное оборудование, обновлять материально-техническую базу образовательных учреждений.

В рамках реализации национального проекта «Культура» (Региональный проект «Культурная среда») в 2022 году выполнен капитальный ремонт в МБУДО «Детская школа искусств № 1». Заключено Соглашение с Министерством культуры Челябинской области от 21 января 2022 г.                          № 75752000-1-2022-003 на сумму 17 380,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: федеральный бюджет 13 012,48 тыс. руб.; областной бюджет 3 459,02 тыс. руб.; местный бюджет 908,5 тыс. руб.

Выполнены капитальный ремонт кровли,  капитальный ремонт и освещение фасада школы искусств, замена дверей.

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Культура» (Региональный проект «Культурная среда») произведено оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО «ДШИ №1».

Заключено Соглашение с Министерством культуры Челябинской области от 18 января 2023 года № 75752000-1-2023-003 на сумму 7 546,77 тыс. руб., в том числе по бюджетам: федеральный бюджет 6 586,27 тыс. руб.; областной бюджет 274,43 тыс. руб.; местный бюджет 686,1 тыс. руб.

Приобретены оргтехника, стенды, наглядное пособие, система галерейной подсветки, витрины, мебель, комплектующие, пианино, рояль, музыкальные инструменты, аудиопособие, чучела, мебель, станки хореограф, многофункциональное устройство, зеркала. Все контракты исполнены и оплачены.

Управлением по спорту, туризму и делам молодежи Администрации города Троицка реализуется национальный проект «Образование», в рамках регионального проекта «Социальная активность».

Объём финансирования в 2022 году составил 421,0 тыс. руб., из них                 72,0 тыс. руб. – бюджет города, 349,0 тыс. руб. – областной бюджет, в 2023 году составил 373,0 тыс. руб., из них 72,0 тыс. руб. – бюджет города, 301,0 тыс. руб. – областной бюджет. Фактически освоено с начала 2023 г. 163,0 тыс. руб., из них 72,0 тыс. руб. - бюджет города, 91,0 тыс. - областной бюджет.

К числу приоитетных задач молодёжной политики на современном этапе относится совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодёжи. В рамках реализации молодежной политики работа проводится работа по следующим направлениям:

- подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности;

- поддержка социальных и общественных инициатив молодых людей;

- поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности;

- вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

В 2022 году проведено 163 мероприятия, самые значимые из них: Городские военно-патриотические соревнования «Зарница – во Славу Отечества», военно-спортивный слёт «Патриот», туристический слёт «Школа мужества», городской конкурс - «Доброволец года».

Активно продолжает развиваться волонтерское движение. В 2022 году в городе функционировало 18 волонтерских объединений. В 2023 году в городе увеличилось количество волонтёрских штабов до 20.  Также создан городской штаб помощи семьям мобилизованных #МЫВМЕСТЕ, основной задачей данного штаба является помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам и  их семьям.

За I полугодие 2023 года было проведено 73 мероприятия, самые значимые - городское торжественное мероприятие «Присяга», городской форум «Я - Доброволец», День молодежи, городской фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая».

За 2022 году приняло участие в мероприятиях более 20 000 человек, за I полугодие 2023 года приняло участие более 10 000 человек.

Заместитель главы города

по социальным вопросам							      К.В. Рогель

Информация

о реализации на территории города Троицка национальных проектов

в 2022-2023 годах

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления по капитальному строительству Администрации города Троицка является реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Троицке».

В 2022 году в рамках соглашения о предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программы формирование современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» и национального проекта   «Жилье и городская среда», Троицкому городскому округу были выделены денежные средства в размере 27 471,68 тыс. руб. из разных уровней бюджетов: федерального бюджете в сумме - 24 830,70 тыс. руб., областного бюджета - 1 267,39 тыс. руб. и бюджета города - 1373,59 тыс. руб., направленные на благоустройство общественной территории «Организация общественного пространства в п. Станционный г. Троицка Челябинской области», на благоустройство дворовых территорий по ул. им. Ю.А. Гагарина, д.34, д.36, д.38 и по ул. Путевая, д.18а.

На выполнение работ по благоустройству дворовых территории                                                  по ул. им. Ю.А. Гагарина, д.34, д.36, д.38 и по ул. Путевая, д.18а - заключен  муниципальный контракта № 01693000082220000670001 с подрядной организацией ООО «Уралстройком» 21.03.2022 г. Срок окончания работ – 31.08.2022 г. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме (4 352,36  тыс. руб.) – 01.08.2022 г.

По итогам электронного аукциона для выполнения строительно-монтажных работ была определена подрядная организация ООО «Уралстройком» сумма контракта составила 23 119,292 тыс. руб. (в том числе прямой договор на сумму -358,349 тыс. руб.). Срок начала выполнения работ -  14.02.2022 г., окончание  срока выполнения работ – 30.09.2022 г. В связи с задержкой поставки малых архитектурных форм от поставщиков, было заключено дополнительное соглашение о продлении муниципального контракта до 30.11.2022 г.

В настоящее время подрядной организацией ООО «Уралстройком» выполнены  работы по демонтажу асфальтного покрытия и старого бетонного забора, выкорчевке деревьев и кустарников. На игровой площадке устроено песчаное покрытие с установкой игрового комплекса. Выполнены мероприятия по обустройству прогулочных тротуаров с различными типами покрытий, установлены малые архитектурные формы (скамейки парковые со спинкой, урны, парковые качели «Воронеж», пергола «Омега», прямоугольная ассиметричная дизайнерская беседка, велопарковка, парковочные столбики, приствольные решетки и светодиодные опары «СПАРТА». Обустроена спортивная площадка с асфальтобетонным покрытием, где установлено четыре скейт - фигуры. Существующие зеленые насаждения дополняются высадкой ив шаровидных, кустарников и посадкой газона обыкновенного. Мероприятия по благоустройству общественной территории объекта: «Организация общественного пространства п. Станционный г. Троицка Челябинской области»  выполнены в полном объеме.

В 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», Троицкому городскому округу были выделены денежные средства в размере 127 210, 39 тыс. руб. из разных уровней бюджетов: федерального в сумме - 124 568, 20 тыс. руб., областного - 1 268,60 тыс. руб. и бюджета города – 1373,59  тыс. руб., направленные на благоустройство следующих  общественных территории:

1. «Организация общественного пространства в п. Энергетиков г. Троицка Челябинской области» .

По итогам электронного аукциона для выполнения строительно-монтажных работ была определена подрядная организация ООО «Уралстройком» сумма контракта составила 27 210, 39  тыс. руб. (в том числе прямой договор на сумму -136,06 тыс. руб.).(соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области средства в размере 27 471,69 тыс. руб. из разных уровней бюджетов федерального в сумме - 24 830,70 тыс. руб., областного - 1 267,40 тыс. руб. и бюджета города – 1 373,59 тыс.руб.). Срок начала выполнения работ -  27.02.2023 г., окончание  срока выполнения работ – 01.11.2023 г.

В настоящее время подрядной организацией ООО «Уралстройком» выполнены следующие работы: демонтаж плиточного и асфальтного покрытия, работы по устройству сетей водоснабжению и водоотведению фонтана, вертикальная планировка территории, установлены бордюрные камни, устроено песчаное и щебеночное основание под плиточное покрытие территории, а также мероприятия по асфальтированию дороги (проезда) через центральную площадь. Ведутся работы по устройству чаши и технического помещения  фонтана.

«Благоустройство  набережной в 5 микрорайоне г. Троицка Челябинской области».

По итогам электронного аукциона для выполнения строительно-монтажных работ была определена подрядная организация ООО «Уралстройком» сумма контракта составила - 113 194, 489 тыс. руб. (финансирование объекта в рамках следующих соглашений: «соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета    субъекта  Российской Федерации местному бюджету на финансовое  обеспечение  расходов  по реализации  проектов  создания комфортной городской  среды  в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 100 000,00 тыс. рублей из средств федерального бюджета и  по соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на мероприятия по благоустройству территорий рекреационного назначения в сумме 13 194, 489 тыс. руб. из средств областного бюджета 20  000,00 тыс. руб.  и местного города 1 052,63 тыс. руб.).

Срок начала выполнения работ -  11.04.2023., окончание срока выполнения работ – 01.11.2023 г.

В настоящее время подрядной организацией ООО «Уралстройком» выполнены следующие работы: вертикальная планировка, установка бордюрных камней, асфальтирование тротуаров, устройство бетонных лестниц(отсыпка откосов), устройство основания тротуаров под плитку, устройство спортивных  площадок (для игры в баскетбол и волейбол), устройству тротуарной плитки  под  пешеходные дорожки, укреплению откосов с использованием сетки геотехнической пластиковой противоэрозийной. Ведутся работы по прокладке сетей электроснабжения для освещения территории набережной.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи Администрации города Троицка (далее УЖК,Э,Б,ТиС) ведется работа по реализации  национального проекта «Экология» и регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по мероприятию «Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО».

По состоянию на 01.01.2022 года на территории города Троицка было 272 площадки для накопления твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), из которых:

1. 106 площадок, расположенных на территории многоквартирной жилой застройки, из них оборудовано в соответствии с СанПиН 102 площадки;

2. 166 площадок, расположенных на территории индивидуального жилого сектора, из них оборудовано в соответствии с СанПиН 77 площадок.

На указанных контейнерных площадках установлено 952 контейнера, суммарным объемом 771,9 куб. м.

В рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» выполняются работы по обустройству контейнерных площадок, расположенных на территории индивидуального жилого сектора и контейнерных площадок, предназначенных для нужд жителей многоквартирных домов без управления.

1) на обустройство площадок накопления ТКО заключен муниципальный контракт с ООО «Эмми» на сумму 2 114,05 тыс. руб. (2 001,71 тыс.руб. средства областного бюджета, 112,34 тыс. руб. средства бюджета города) на обустройство площадок накопления ТКО в количестве 27 штук.

Таким образом, из 272 площадок, расположенных на территории Троицкого городского округа, оборудовано в соответствии с СанПиН 206 площадок, что составляет уровень обустройства контейнерных площадок               75,7 %. В целях достижения 100 % показателя уровня обустройства площадок необходимо дополнительно оборудовать 66 площадок для накопления ТКО.

2) на приобретение металлических контейнеров с крышкой для накопления ТКО Управлением заключено два муниципальных контракта с ООО «Партнер» на поставку 69 металлических контейнеров объемом 0,75 м³ с крышкой, на сумму 679,12 тыс. руб. (643,03 тыс. руб. - средства областного бюджета, 36,09 тыс. руб. средства бюджета города).

Таким образом, общее количество контейнеров на контейнерных площадках города Троицка составило 1021 штуку суммарным объемом 821,65 м³, что составляет уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО и составляет 62,4 %. В целях достижения 100 % показателя обеспеченности сбором ТКО необходимо дополнительно приобретение контейнеров суммарным объемом 495,48 м³.

Общая сумма исполнения регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)» по мероприятию «Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО» в 2022 году составила 2 793,17 тыс. руб. (из них 2 644,74 руб. средства областного бюджета, 148,43 тыс. руб. - средства бюджета города).

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» по мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок отходов» в 2022 году заключен муниципальный контракт с ООО «Энергосервис» на сумму 4 281,15 тыс. руб. (из них 2 089,9 тыс. руб. средства областного бюджета, 2 191,25 тыс. руб. средства бюджета города) на ликвидацию 32 несанкционированных свалок отходов на территории города Троицка по следующим адресам:

1. ул. им. В. Г. Белинского, в районе д. 2 - д. 20;

2. ул. Нагорная, в районе д. 2;

3. пос. Мясокомбинат, ул. Дачная (150 м. от р. Уй);

4. ул. Вязовая, в районе д. 64;

5. ул. им. Э. Тельмана, в районе д. 43;

6. за пос. Токаревка, район бывшего бомбоубежища, в 150 м от р. Уй;

7. ул. Красногвардейская, д. 21, в 10 м от р. Уй;

8. ул. Инженерная, в районе д. 146;

9. ул. им. Ф. Энгельса, в районе д. 129, в 50 м по направлению к р. Уй;

10. пос. Токаревка за гаражным кооперативом «Электрозаводец 1», рядом с насосной станцией;

11. Полевая дорога на сад «Дизелист 2»;

12. пос. Золотая Сопка, район МБОУ «СОШ №9»;

13. ул. Южноуральская, в районе д. 2;

14. пос. Токаревка в 50 м от южной стороны гаражного кооператива «Электрозаводец» в направлении берега р. Уй;

15. территория заброшенного гаражного кооператива «Звезда»;

16. п. Мясокомбинат, ул. Дачная в 100 м от берега р. Уй;

17. п. Гончарка, ул. Деповская, р-он д. 48;

18. ул. Подгорная, в районе д. 2, 4;

19. ул. Первомайская, район д. 150, 152;

20. ул. им. А. Г. Мотова, в районе д. 1;

21. участок местности  в 30 м от остановки «Сад №1» садового товарищества «Сад №1»;

22. участок местности в 50 м от дома по ул. им. Е. М. Мокеева, в районе д. 26 в направлении южного входа в садовое товарищество «Сад №1»;

23. район д. 117 по ул. Краснопартизанская;

24. ул. Ипподромная, р-он д. 29;

25. ул. им. Д. И. Субботина, в р-оне д. 154;

26. территория Кирзавода в пос. Пятилетка;

27. ул. Дорожная, район гаражного кооператива, в 150 м слева от электроподстанции Гончарская;

28. 10 квартал, в районе д. 2;

29. в районе 113 км ж/д путей (Амур);

30. район озера Чистое;

31. район Железнодорожного лесопитомника;

32. в районе Амурского кладбища.

По реализации на территории города Троицка национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна» по мероприятию «Обращение с ТКО на территории города Троицка» в 2023 году заключен Муниципальный контракт с ООО «Экосистема» на сумму 10 361,64 тыс. руб. (в том числе: 10 351,28 тыс. руб. - средства областного бюджета, 10,36 тыс. рублей - средства бюджета города) на ликвидацию 6 несанкционированных свалок отходов на территории города Троицка по следующим адресам:

1. ул. им. Д. И. Менделеева, на пересечении с ул. Кооперативной;

2. в районе Молокозавода (за ж/д путями);

3. территория ОАО «Троицкий станкостроительный завод»;

4. угол ул. им. Н. А. Некрасова и ул. им. Я. Д. Насонкина;

5. участок местности в районе трассы Троицк - ГРЭС;

6. пос. Мясокомбинат, в районе песчаного карьера.

Исполнение контракта завершено 13.07.2023 года.

Реализация национальных проектов на территории города Троицка находится на контроле Администрации города Троицка.

Исполняющий обязанности

заместителя главы города

по городскому хозяйству							   А.А. Андреев