Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Пятидесятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.09.2023г. № 93

г. Троицк

Об информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов

Заслушав информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. об информации о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка Могильникова А.В. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка						        В.В. Хасанов

Информация

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2023-2024 годов

К отопительному периоду 2023-2024 годов подготовлено 19 котельных, из них 15 муниципальных и 4 ведомственных, 133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта, а также:

- 192,67 км сетей водоснабжения, в т.ч. 182,2 км муниципальные;

- 168 км сетей водоотведения (муниципальные);

- 678,20 км сетей электроснабжения, в т.ч. 264,59 км муниципальные;

- 208 км газопроводов, в т.ч. 171 км муниципальные;

- 417 многоквартирных домов;

- 35 образовательных организаций;

- 9 учреждений культуры;

- 5 учреждений физической культуры и спорта;

- 4 учреждения здравоохранения;

- 3 учреждения социальной защиты.

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 15.03.2023 г. № 229-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2023–2024 годов» в 2023 году в отличие от прошлых лет были сокращены рекомендованные сроки подготовки к отопительному периоду 2023 – 2024 годов:

- в срок до 15 августа 2023 года (в прошлые годы – до 1 сентября) завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов;

- в срок до 1 сентября 2023 года (в прошлые годы – до 15 сентября) завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии и предоставить в Уральское управление Ростехнадзора акты проверок и паспорта готовности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов осуществляется в соответствии с рекомендованными сроками, отраженными в постановлении Администрации города Троицка Челябинской области от 14.04.2023 года № 525 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2023-2024 годов» (далее по тексту - Постановление).

Организациями жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы разработаны и утверждены планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее по тексту - Планы).

В соответствии с разработанными Планами проведена работа, начиная с гидравлических испытаний магистральных, квартальных и внутридомовых тепловых сетей, устранения повреждений, выявленных в ходе испытаний, запланированных текущих ремонтов, замене участков магистральных и внутридомовых тепловых сетей, ремонтов котельного оборудования, замене запорной арматуры, ревизии, осмотров и поверке приборов учета, и заканчивая восстановлением тепловой изоляции теплотрасс.

На территории Троицкого городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов подготовлены теплоснабжающие и теплосетевые организации:

1) ООО «Перспектива» (1 котельная, 43,11 км тепловых сетей);

2) МУП «Электротепловые сети» (12 котельных, 41,57 км тепловых сетей);

3) ООО «Эффективная теплоэнергетика» (2 котельные);

4) ГБУЗ «ОТБ № 13» (1 котельная, 1,8 км тепловых сетей);

5) ЮУДТВС филиала ОАО «РЖД» (1 котельная);

6) МБОУ «СОШ № 3» (1 котельная);

7) МБОУ ДО «Дом детского творчества» (1 котельная);

8) ООО «Акцент» (7,205 км тепловых сетей);

9)ООО «Базис» (5,072 км тепловых сетей);

10) ООО «Вектор»(5,194 км тепловых сетей);

11) ООО «РТС» (4,23 км тепловых сетей).

При подготовке к отопительному периоду 2023-2024 годов на тепловых сетях в центральной части выполнено 100 % от запланированных работ, и            100 % по подготовке котельной мощностью 120 МВт.

В целях качественной подготовки тепловых сетей к работе в отопительном периоде 2023-2024 годов, с 15 мая 2023 года единой теплоснабжающей организацией ООО «Перспектива» было отключено горячее водоснабжение потребителей центральной части города Троицка, для проведения гидравлических испытаний магистральных и квартальных участков тепловой сети на плотность и прочность.

В период с 15 мая по 28 июля 2023 года гидравлические испытания магистральной и квартальной тепловой сети на плотность и прочность по направлению «Денисова» проводились в общей сложности 6 раз. На магистральных сетях с помощью гидравлических испытаний выявлено 1 повреждение сети горячего водоснабжения Ду89мм и 3 повреждения тепловой сети Ду530мм. После выполнения ремонтных работ тепловых сетей по направлению «Денисова» проведена повторная опрессовка, без выявления повреждений.

По направлению «Ильина» гидравлические испытания проведены 4 раза, что позволило выявить и устранить 5 повреждений тепловой сети диаметрами от 100 до 273 мм.

Гидравлические испытания тепловых сетей по направлению «Летягина» проведены 2 раза, после первого раза выявлено и устранено 2 повреждения. Вторая опрессовка проведена после устранения повреждений без замечаний.

По направлению «Володарского» гидравлические испытания проведены  3 раза, после которых выявлено 7 повреждений тепловой сети диаметром от 57 до 133 мм, в том числе на сетях горячего водоснабжения. Одно повреждение по данному направлению было нанесено вследствие въезда в компенсатор автомобиля (по ул. Сибирская, д.30).

Во время проведения работ по промывке и опрессовке магистральных и квартальных тепловых сетей горячее водоснабжение отсутствовало.

В этом году МУП «Электротепловые сети» подготовили 12 подведомственных котельных в соответствии с планами организационно-технических мероприятий подготовлены на 100 %, тепловые сети на 100 %. На всех тепловых сетях, подведомственных МУП «Электротепловые сети» проведены гидравлические испытания.

Отключение горячего водоснабжения производилось в пос. Жиркомбинат с 1 по 15 июня 2023 года для проведения ремонтных работ и с 14 по 18 августа для проведения опрессовки и промывки тепловых сетей от котельной № 7 пос. Жиркомбинат.

Единой теплоснабжающей организацией МУП «Электротепловые сети» производилось отключение горячего водоснабжения в пос. Энергетиков в следующие периоды:

- с 16 по 17 мая 2023 года в связи с отключением газоснабжения для диагностики магистральных газопроводов;

- с 28 мая по 11 июня 2023 года для проведения планово-предупредительных мероприятий на котельной пос. Энергетиков;

-с 26 по 28 июля 2023 года для устранения аварийной ситуации на сетях ООО «Районные тепловые сети»;

- с 28 августа по 1 сентября 2023 года для проведения гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2023-2024 годов.

29.08.2023 года проведена комплексная противоаварийная тренировка с участием исполняющего обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству, управляющей компании ООО «ЖЭУ» п. Станционный, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб, на источнике тепловой энергии, котельной № 5 МБДОУ «Детский сад «Белочка», подведомственной МУП «Электротепловые сети», тема тренировки «Отключение электроснабжения источника тепловой энергии».

ООО «Районные тепловые сети», которое является теплосетевой организацией в пос. Энергетиков в соответствии с Планами мероприятий на тепловых сетях выполнены на 100 %.

Котельные подведомственные ООО «Эффективная теплоэнергетика»  филиалу ОАО «РЖД», ГБУЗ «ОТБ № 13» в ходе подготовки к отопительному периоду подготовлена на 100 %.

На территории Троицкого городского округа с 1 февраля 2023 года гарантирующей организацией в сфере водоснабжения (за исключением                          п. Энергетиков) определено МУП «Электротепловые сети», с 1 июня 2023 года МУП «Электротепловые сети» определено гарантирующей организацией в сфере водоотведения (за исключением п. Энергетиков).

В связи с этим, МУП «Электротепловые сети» проводило подготовку сетей водоснабжения и водоотведения к предстоящему отопительному периоду.

На территории Троицкого городского округа осуществляет свою  деятельности ПО ТЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в соответствии с эксплуатационными планами, планами инвестиционного-технического развития, перспективными планами проводятся комплексные ремонты электрооборудования, выполняются капитальные ремонты и техническое обслуживание электрооборудования.

На случай технологических нарушений, непредвиденных ситуаций, ЧС создан аварийный запас материалов, который постоянно пополняется. Для быстрого реагирования и устранения технических неисправностей на каждый выходной и праздничный день назначаются ответственные дежурные из состава ИТР и дежурных бригад, а также составляется график дежурств спец. техники.

Ресурсоснабжающие организации уведомлены о порядке расследования Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору причин аварийных ситуаций при теплоснабжении для обеспечения неукоснительного выполнения указанных требований при прохождении отопительного периода.

МКУ «Гражданская защита г. Троицка» незамедлительно осуществляет ввод в информационную систему (АИС Реформа ЖКХ - МКА ЖКХ) сведений об авариях и инцидентах, произошедших на объектах ЖКХ в городе Троицке.

На территории Троицкого городского округа осуществляют свою работу 8 управляющих организаций и 1 обслуживающая организация:

- ООО «ЖЭУ» п. Станционный;

- ООО УК «Соверен-Сервис»;

- АО «Прожэктор»;

- ООО «Троицксантехсервис»;

- ООО УК «Крученкова на Зеленой»;

- ООО «Строй-Элита»;

- ООО «УК Ремитент».

- ООО УК «Ресурс»;

- ООО «ЖКУ Элита».

При подготовке к предстоящему отопительному периоду управляющими организациями выполнены ремонтные работы в соответствии с Планами по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2023-2024 годов:

- ремонт внутридомовых систем отопления, водоснабжения и водоотведения;

- замена, ремонт и ревизия запорной арматуры на инженерных сетях;

- гидропневматическая промывка и др.

Гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения проведены во всех многоквартирных домах, подведомственных управляющим организациям.

Для собственников жилых помещений многоквартирных домов, не выбравших способ управления или выбравших непосредственный способ управления, и домов блокированной застройки на официальном сайте Троицкого городского округа была размещена «Памятка» об обязательном выполнении мероприятий по подготовке их жилых домов к отопительному периоду 2023-2024 годов.

Подготовку многоквартирных домов, не выбравших способ управления, осуществляют закрепленные за ними управляющие организации за счет собственников жилых помещений.

Управлением ЖКХ, ЭБТ и С во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и единой дежурно-диспетчерской службой города на постоянной основе осуществляется мониторинг и контроль устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства города.

В системе образования города Троицка функционирует 35 муниципальных образовательных организаций (16 общеобразовательных организаций, 15 дошкольных образовательных организаций, 4 организации дополнительного образования).

Подготовка образовательных организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов осуществлена в соответствии с утвержденным планом подготовки муниципальных образовательных организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Все учреждения образования, культуры, спорта и социальной сферы подготовились к отопительному периоду 2023-2024 году в соответствии со своими планами мероприятий, провели гидравлические испытания внутренних систем теплоснабжения и произвели промывку.

Учреждениями жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов всего подготовлено 77 пакетов документов и получено паспортов готовности.

Согласно графика проверок оценка готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов Магнитогорским отделом Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору будет проведена в период с 26 октября по 03 ноября 2023 года.

К отопительному периоду 2022-2023 годов оценка готовности Троицкого городского округа проводилась Уральским управлением Ростехнадзора 15 ноября 2022 года, и выдан акт проверки готовности с 2 замечаниями к теплоснабжающим и теплосетевым организациям, которые в ходе отопительного периода 2022-2023 годов устранены.

В срок до 15 сентября 2023 года планируется направить документацию для проведения оценки готовности Троицкого городского округа к отопительному периоду 2023-2024 годов в адрес Магнитогорского отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В летний период времени основной задачей объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы является ответственная подготовка к новому отопительному периоду в соответствии с планами организационно-технических мероприятий, для дальнейшего безаварийного прохождения отопительного периода 2023-2024 годов.

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

экологии, благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка                                      А.В. Могильников