Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Семьдесят девятое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2025г. № 62

г. Троицк

Об информации о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог на территории Троицкого городского округа в зимний период 2024-2025 годов

Заслушав информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог на территории Троицкого городского округа в зимний период 2024-2025 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию начальника Управления по капитальному строительству администрации города Троицка Москвитина И.В. о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог на территории Троицкого городского округа в зимний период 2024-2025 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка                               				 В.В. Хасанов

Информация

о выполнении работ по содержанию автомобильных дорог Троицкого городского округа в зимний период 2024-2025 годов

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в городе Троицке осуществляется в рамках мероприятий муниципальной программы «Дорожное хозяйство в городе Троицке».

На территории города расположено 227 км автомобильных дорог, из них:

- 118 км имеют асфальтовое покрытие, по которым осуществляется транспортное обслуживание населения;

- 109 км имеют грунтовое покрытие и расположены на территории индивидуальной жилой застройки.

В период выпадения осадков в виде снега в 2024-2025 годов были выполнены работы по очистке от снега автомобильных дорог, тротуаров, подходов и подъездов к школам и больницам, остановок общественного транспорта, выполнены работы по обработке противогололедными материалами тротуаров, спусков и подъемов, мостов, тормозных площадок на перекрестках улиц, остановок общественного транспорта, а также подходов к пешеходным переходам.

В период с ноября по декабрь (включительно) 2024 года подрядной организацией проводились работы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

В рамках муниципального контракта проведены работы по очистке дорог от снега автогрейдерами, площадью 4,3 млн м2, погрузке и вывозу снега в объеме 7 тыс. м3, распределение песко-соляной смеси в объеме 796 м3, очистке второстепенных дорог, площадью 730 тыс. м2., также проведены работы по очистке тротуаров от снега и льда площадью 342 тыс. м2, и россыпь песко-соляной смеси вручную на тротуарах, пешеходных переходах, лестничных маршах, остановочных павильонах в объеме 123 м3.

Также, в декабре 2024 года заключены контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Троицка. Срок проведения работ с 1 января 2025 года по            15 апреля 2025 года.

В рамках муниципальных контрактов проведены работы по очистке дорог от снега автогрейдерами, площадью 8 млн м2, погрузке и вывозу снега                    в объеме 51 тыс. м3 (весной 2024 года 42 тыс. м3), распределение песко-соляной смеси, в объеме 1,6 тыс. м3, очистке второстепенных дорог, площадью                         3,5 млн м2, также проведены работы по очистке тротуаров от снега и мусора, площадью 500 тыс. м2, россыпь песко-соляной смеси вручную на тротуарах, пешеходных переходах, лестничных маршах, остановочных павильонах в объеме 120 м3.

По окончанию приведения к нормативному состоянию улично-дорожной сети по маршрутам следования общественного транспорта, техника направлялась на очистку второстепенных дорог от снега на территории города Троицка.

Таким образом, Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка заключены муниципальные контракты на очистку дорог от снега по второстепенным автомобильным дорогам в отдаленных поселках, а именно: в пос. Слободка подрядная организация            ИП Хансанамян Р.Р., в пос. Гончарка – ООО «Ремитент», пос. Энергетиков – ООО «Строй-Элита», пос. Золотая Сопка, пос. Южный – ИП Присяжнюк А.В., пос. Токарева, Степные Зори – ИП Малова М.Р.

В январе-марте 2025 года приведение улично-дорожной сети к нормативному состоянию было затруднено меняющимися погодными условиями, выражающимися в обильном выпадении осадков, резких перепадах температуры воздуха. В связи с большой разностью дневных и ночных температур окружающего воздуха, на дорогах наблюдалось образование ледяного наката и колейности, устранение которых невозможно при проведении одномоментных мероприятий по расчистке дорог автогрейдерами и щетками комбинированных дорожных машин, требовалась поэтапная обработка ледяного наката противогололедными материалами с последующей очисткой.

Благодаря комплексу мероприятий по ликвидации зимней скользкости колейность на основных направлениях транспортных потоков улично-дорожной сети города устранена, мероприятия по приведению автомобильных дорог и тротуаров к нормативному состоянию выполнены в полном объеме.

На данный момент проведены электронные аукционы на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории города Троицка, проводится работа по заключению контрактов на летнее содержание, грейдирование и ямочный ремонт.

В настоящее время подрядные организации в плановом режиме приступают к переоборудованию уборочной техники для работы в летнем режиме. Всего на летнем содержании дорог будет задействовано более 15 единиц техники.

В первую очередь будет осуществлена очистка дорог от скопившихся за зиму грязи и смета, мойка очищенных дорог при наступлении постоянной положительной температуры воздуха. На данный момент подрядная организация уже приступила к выполнению работ по очистке дорог и элементов обустройства от грязи и дорожного смета. Вся улично-дорожная сеть должна быть очищена к началу мая.

Наряду с очисткой дорог будут проведены работы по устранению ям, образующихся на проезжей части улиц. Срок выполнения работ по                    20 мая 2025 года.

Таким образом, в ежедневном режиме ведется контроль за работой подрядчиков и незамедлительному проведению комплекса мероприятий по приведению дорог в нормативное состояние.

Мероприятия по приведению автомобильных дорог и тротуаров к нормативному состоянию продолжаются в плановом режиме.

Начальник Управления

по капитальному строительству

администрации города Троицка                                                       И.В. Москвитин